Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

Школа бакалавриата

ОТЧЕТ

По проекту

«Сервис по онлайн-бронированию коворкингов»

по дисциплине «Проектный практикум»

Заказчик: Виноградова Анастасия

Куратор: Еременко Вячеслав Игоревич

Студенты команды Women moment:

Чекменева Мария Игоревна

Суфьянова Диана Руслановна

Бонжук Елизавета Андреевна

Глебова Дарья Андреевна

Екатеринбург

2025

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1	Требования заказчика и пользователей	5

2	Требования к MVP	7

3	Обзор аналогов	8

4	Архитектура	11

4.1	Выбор архитектуры	11

5	Ход работы	13

6	Отчёт о работе каждого участника	15

6.1	Бонжук Елизавета Андреевна, дизайнер	15

6.3	Глебова Дарья Андреевна, backend-разработчик	18

6.4	Чекменева Мария Игоревна, тимлид-аналитик	20

7	Результаты проекта	22

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	23

Введение

На текущий момент бронирование рабочих мест в коворкингах УрФУ осуществляется вручную или по устным договорённостям, что приводит к неэффективному распределению пространства, конфликтам, невозможности анализа загрузки и контроля нарушений. "Сервис по онлайн-бронированию коворкингов" направлен на разработку веб-сервиса, который позволит студентам и сотрудникам Уральского федерального университета бронировать рабочие места в университетских коворкингах. Инициатива отвечает на растущий запрос на эффективное использование учебных пространств и цифровизацию университетской инфраструктуры

Целью данного проекта является разработка системы бронирования, которая позволит как просто бронировать места, избегая наложений, так и отсекать нецелевое бронирование (бронь на целый день без личного присутствия).

В результате работы над проектом должна быть готова система, которая позволяет выбрать место в коворкинге и закрепить его за человеком, данные которого получены из базы студентов и сотрудников УрФУ

Исходя из поставленной цели, в работе были определены следующие задачи:

- провести анализ требований и исследование рынка;

- спроектировать интерфейс сайта;

- разработать функционал;

- разработать административную панель;

- сделать адаптив;

- реализовать быстродействие;

- Провести тестирование.

В рамках этого семестра команда планирует доработать систему уведомлений с прошлого семестра и добавить страницу актуальных бронирований. Изменение логики уведомлений сделает интерфейс сервиса более удобным и понятным для пользователей. Планируется добавить счетчик нарушений в личный кабинет пользователя для прозрачного отслеживания неявок. Пользователи сервиса будут видеть сколько у них нарушений и могут ли их забанить. Команда планирует сделать адаптивную версию сервиса для всех устройств, чтобы пользователи могли пользоваться без каких-либо ограничений.

- Требования заказчика и пользователей

На начальном этапе проекта была проведена серия интервью с заказчиком и целевой аудиторией, а также анкетирование студентов УрФУ. Эти мероприятия помогли глубже понять реальные потребности пользователей, а также ожидания заказчика от создаваемого сервиса.

Требования заказчика:

- система позволяет выбрать место в коворкинге и закрепить его за человеком, данные которого получены из базы студентов и сотрудников УрФУ;

- система позволяет выбирать и закреплять места в коворкинге за пользователями;

- данные студентов и сотрудников УрФУ интегрированы в систему;

- предотвращает наложения брони и нецелевое;

- полностью функциональная система с удобным интерфейсом.

Требования пользователей:

На основе опросов и анализа ЦА были выявлены следующие пользовательские требования:

- удобный интерфейс: интуитивно понятный, минималистичный и адаптивный дизайн для всех устройств;

- отображение карты коворкинга с реальным статусом каждого рабочего места — свободно, занято, забронировано;

- возможность создавать, редактировать и отменять брони через личный кабинет без обращения в техподдержку;

- напоминания о предстоящем бронировании, уведомления об изменениях, приглашениях в команду и блокировках;

- история бронирований: пользователи хотят видеть свои прошлые и будущие бронирования в одном месте.

Особенно пользователи подчеркнули, что им важно видеть занятость мест в реальном времени и получать напоминания за несколько часов до начала брони.

- Требования к MVP

На основе проведенной аналитики и исходя из того, какие требования были выдвинуты заказчиками был сформирован MVP, который включает в себя ключевые функции, достаточные для базового запуска сервиса и проверки его эффективности:

- авторизация через корпоративную почту урфу;

- просмотр доступных мест на интерактивной карте;

- создание бронирования с указанием даты и времени;

- подтверждение присутствия посредством пин-код;

- отмена броней на странице бронирований;

- уведомления о бронированиях на странице уведомлений;

- панель администратора с управлением пользователями и рабочими местами;

- временная блокировка мест/коворкингов (например, на время мероприятий);

- уведомления пользователям о нарушениях или изменениях;

- учет неявок и автоматическая блокировка после 3 нарушений.

Ожидаемые результаты:

В результате реализации проекта ожидается создание полнофункционального веб-сервиса. Пользователи получат возможность легко находить и бронировать свободные места, управлять своими бронированиями через личный кабинет, получать уведомления и подтверждать присутствие с помощью PIN-кода. Для администратора будет доступен отдельный интерфейс, позволяющий управлять местами, пользователями и отслеживать нарушения.

Ожидается, что внедрение данного сервиса обеспечит более рациональное использование коворкинговых пространств университета, повысит прозрачность системы бронирования, снизит количество нецелевых бронирований и упростит администрирование этих процессов.

- Обзор аналогов

Работая над проектом, было рассмотрено несколько аналогов, таких как Deskpass, LiquiedSapce, WeWork и Coworking.ru. Были изучены их функций, преимущества и недостатки.

Перед проведением сравнительного анализа функционала приложений было выделено несколько ключевых критериев, по которым оценивались платформы. Сравнительная таблица обобщила основные различия между нашим веб-сервисом и конкурентами.

Таблица 1 – Конкурентный анализ

|  | Deskpass | LiquidSpace | WeWork | Coworking.ru | Наш веб сервис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регистрация и авторизация | Проверка домена почты. Подтверждение регистрации через почту. Восстановления пароля. | Регистрация через e-mail или аккаунты Google. Нет проверки домена. Восстановление пароля. | Регистрация через приложение или сайт. Часто используется привязка к корпоративному аккаунту компании. | Регистрация только через корпоративную почту. Проверка домена почты. Подтверждение регистрации Восстановление пароля | Выигрывает у многих конкурентов за счёт проверки корпоративного домена, что усиливает безопасность. Также есть восстановление пароля |
| Бронирование рабочего места | Возможность бронирования не только рабочих мест, но и переговорных комнат. Отображение загруженности в мобильном приложении. | Возможность бронирования рабочих мест в различных коворкингах в пределах одного города. Отображение доступности в реальном времени. | Гибкий выбор рабочего места, переговорных комнат или зон. Интеграция с календарями. | Возможность бронирования не только рабочих мест, но и переговорных комнат. Отображение загруженности в мобильном приложении. | Просмотр доступных мест с возможностью фильтрации. Бронирование на определённую дату и время. Генерация разового кода для доступа в коворкинг |

Продолжение таблицы 1

|  | Deskpass | LiquidSpace | WeWork | Coworking.ru | Наш веб сервис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функционал для группового бронирования | Возможность бронирования для команды. Уведомление сокомандников через почту. Подтверждение брони сокомандником. | Возможность бронирования для команды. Уведомление сокомандников через почту. Подтверждение брони сокомандником. | Ориентированы на индивидуальные бронирования, групповой функционал отсутствует. | Возможность бронирования мест для команды. Уведомления и подтверждения от приглашённых пользователей. Гибкость управления бронированием в личном кабинете. | предлагает уникальный функционал подтверждения бронирования от членов команды, что увеличивает контроль. |
| Уведомления и напоминания | Уведомления через мобильное приложение, включая изменения в бронировании. | Напоминания через e-mail и push-уведомления. | Автоматические напоминания через почту. | Уведомления о предстоящих бронированиях через e-mail. Настройка времени и способа уведомлений в личном кабинете. | Уведомления о предстоящих бронированиях через почту. Настройка времени уведомлений в личном кабинете. |
| Управление для администраторов | Управление бронированиями не предусмотрено, так как это агрегатор. | Управление бронированиями на уровне партнёров (владельцев коворкингов). | Администраторы могут управлять бронированиями и доступами для всей компании. | Управление доступными местами, расписанием работы коворкинга. Возможность временной блокировки всех мест. Просмотр бронирований и управление пользователями | Управление доступными рабочими местами. Возможность блокировки коворкинга на определённое время. Просмотр и управление пользователями. |

Продолжение таблицы 1

|  | Deskpass | LiquidSpace | WeWork | Coworking.ru | Наш веб сервис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Интерфейс и удобство использования | современный удобный и понятный интерфейс | современный удобный и понятный | современный удобный и понятный интерфейс | современный удобный и понятный интерфейс | современный удобный и понятный интерфейс |
| Отмена бронирования | Пользователь может отменить бронирование через приложение или сайт. Отмена возможна только до определённого времени (например, за 24 часа до начала). Уведомления приходят на почту | Пользователь может отменить бронь, но часто взимается штраф за позднюю отмену (например, менее чем за 24 часа). Уведомления о статусе бронирования и отменах отправляются по электронной почте. | Отмена доступна только в мобильном приложении или через корпоративный аккаунт. Для некоторых видов бронирований (переговорные комнаты) может применяться штраф за отмену в последний момент. Вывод: | Отмена возможна через личный кабинет или техподдержку. Часто применяются штрафы за отмену менее чем за 24 часа до начала брони. | Пользователь может самостоятельно отменить бронирование через личный кабинет. Автоматическое уведомление на почту при отмене брони. Администратор может отменить бронирование пользователя, отправив уведомление на почту о причинах отмены. |

- Архитектура

Выбор архитектуры

Приложение использует многослойную архитектуру (backend на Spring, фронтенд на React) с событийной моделью (Kafka) для асинхронной обработки бронирований и уведомлений.

Это связно с тем, что:

- Spring Boot – стандарт для enterprise-приложений, удобная интеграция с Kafka, PostgreSQL, безопасность (Spring Security);

- React – SPA с быстрым откликом, легко интегрируется с Spring REST API;

- Kafka – гарантирует доставку событий (бронирование, отмена, уведомления) даже при высокой нагрузке;

- Docker + Docker Compose – упрощает развертывание всех сервисов (БД, Kafka, бэкенд, фронтенд).

  - Компоненты системы

Frontend (React):

- Next.js (или чистый React) – интерфейс для пользователей и администраторов;

- API-клиент (Axios) – взаимодействие с бэкендом.

Backend (Spring Boot);

- API Gateway (Spring Cloud Gateway) - маршрутизация запросов (/api/users, /api/bookings), аутентификация (JWT + Spring Security);

- UserService - регистрация, авторизация (keylock), роли: USER, ADMIN;

- ReservalService - проверка доступности мест, создание/отмена брони;

- NotificationService - слушает Kafka (booking-*, payment-*), отправляет email, отображает все события.

Инфраструктура:

- PostgreSQL – основное хранилище (таблицы: users, reserval, notification, coworking, code, task);

- Kafka – события;

- топики: email_message_reserval, email_message_reserval_group.

  - Схема взаимодействия

Пользователь бронирует место через React далее запрос в API Gateway. ReservalService проверяет доступность далее сохраняет в PostgreSQL. Событие отправляется в Kafka. NotificationService  обрабатывают событие.

  - Обоснование технологий

Spring Boot – поддержка Kafka Streams, Spring Data JPA (PostgreSQL), готовые решения для безопасности. Kafka, в свою очередь, – надежная доставка событий, масштабируемость. Docker Compose – быстрое развертывание:

В итоге получаем гибкую систему с четким разделением ответственности, готовую к масштабированию.
 Стек: Spring Boot, React, PostgreSQL, Kafka, Docker.

- Ход работы

Работа в команде была организована по системе Waterfall. Каждую неделю проводились встречи для обсуждения результатов работы и последующих планов. Задачи каждого участника хранились на доске Strive, где их можно было распределять по статусам: «планируется», «в работе», «готово».

Чтобы правильно спланировать работу, был составлен календарный план задач, по которому также отслеживался прогресс выполнения работы.

Таблица 2 – Календарный план

| № | Задача | Ответственный | Длительность | Дата начала | Дата конца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановка задач | Чекменева Мария | 3 | 01.03 | 04.03 |
| 2 | Проведение интервью | Чекменева Мария | 3 | 04.03 | 07.03 |
| 3 | продумывание логики уведомлений | Чекменева Мария | 5 | 07.03 | 12.03 |
| 4 | Написание user story для уведомлений | Чекменева Мария | 2 | 12.03 | 14.03 |
| 5 | Написание user story для бронирований | Чекменева Мария | 2 | 17.03 | 19.03 |
| 6 | Написание функциональных требований | Чекменева Мария | 2 | 19.03 | 21.03 |
| 7 | Составление тз для новых страниц | Чекменева Мария | 2 | 21.03 | 22.03 |
| 8 | Разработка новых макетов в Figma | Бонжук Елизавета | 7 | 28.03 | 04.04 |
| 9 | Разработка мобильной версии в Figam | Бонжук Елизавета | 7 | 05.04 | 12.04 |
| 10 | Верстка мобильной версии | Суфьянова Диана | 14 | 12.04 | 26.04 |
| 11 | Составление схемы взаимодействия уведомлений | Чекменева Мария | 2 | 21.04 | 23.04 |
| 12 | Получение информации по урфу авторизации | Чекменева Мария, Суфьянова Диана | 3 | 24.04 | 27.04 |
| 13 | Согласовать доступ к API УрФУ. | Команад "Women moment" | 1 | 27.04 | 28.04 |
| 14 | Интегрировать урфу авторизацию | Глебова Дарья, Суфьянова Диана | 7 | 27.04 | 04.05 |
| 15 | Верстка страниц уведомлений | Суфьянова Диана | 5 | 04.05 | 09.05 |
| 16 | Верстка страниц бронирований | Суфьянова Диана | 4 | 09.05 | 13.05 |

Продолжение таблицы 2

| № | Задача | Ответственный | Длительность | Дата начала | Дата конца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Написание методов бронирований | Глебова Дарья | 3 | 09.05 | 15.04 |
| 18 | Соединение be и fe по методам уведомлений | Суфьянова Диана, Глебова Дарья | 3 | 15.05 | 18.05 |
| 19 | Соединить be и fe по бронированиям | Суфьянова Диана, Глебова Дарья | 3 | 15.05 | 18.05 |
| 20 | Настроить WebSocket-сервер | Глебова Дарья | 5 | 18.05 | 21.05 |
| 21 | Подключить WebSocket-клиент | Суфьянов Диана | 5 | 19.05 | 24.05 |
| 22 | Спроектировать логику выбора коворкинга | Чекменева Мария | 3 | 05.05 | 08.05 |
| 23 | Дизай переключателя коворкингов | Бонжук Елизавета | 3 | 08.05 | 11.05 |
| 24 | Методы выбора коворкинга | Глебова Дарья | 3 | 24.05 | 27.05 |
| 25 | Добавление выбора в интерфейс | Суфьянова Диана | 3 | 24.05 | 27.05 |
| 26 | Тестирование бэкенда | Глебова Дарья | 5 | 27.05 | 01.06 |
| 27 | Проверка валидности данных | Глебова Дарья | 3 | 01.06 | 04.06 |
| 28 | Тестирование веб-сервиса | Команад "Women moment" | 5 | 04.06 | 09.06 |
| 29 | Размещение бд и spring проекта на хостинг | Глебова Дарья | 5 | 09.06 | 14.06 |
| 30 | Написание отчета | Чекменева Мария | 3 | 10.06 | 13.06 |
| 31 | Оформление презентации | Чекменева Мария | 3 | 13.06 | 15.06 |

- Отчёт о работе каждого участника

  - Бонжук Елизавета Андреевна, дизайнер

Мы продолжили работу над сайтом, опираясь на результаты предыдущего семестра. Моей целью было усовершенствовать существующие макеты и подготовить их к финальной стадии разработки.

На основе отзывов от разработчиков я внесла правки в существующие макеты для уведомлений. Эти правки касались как визуального оформления, так и удобства восприятия информации пользователем. Уделялось внимание четкости формулировок, понятности и общей эргономике интерфейса уведомлений.

Процесс бронирования был подвергнут детальному анализу, чтобы сделать его максимально интуитивным и быстрым. Я внесла изменения в макеты, добавив визуальные подсказки, улучшив навигацию и упростив процесс выбора и подтверждения бронирования. Это позволило улучшить пользовательский опыт и снизить вероятность ошибок при бронировании мест в коворкинге.

Одним из ключевых направлений работы стало создание адаптивной версии сайта для мобильных устройств. Я разработала макеты, учитывающие особенности использования сайта на смартфонах. Особое внимание уделялось оптимизации интерфейса для небольших экранов, обеспечению удобства навигации и сохранению функциональности десктопной версии. Учтены особенности тач-управления и адаптированы элементы интерфейса для удобного взаимодействия с ними.

Оптимизированы изображения и другие ресурсы для обеспечения быстрой загрузки сайта на мобильных устройствах.

В течение семестра я продолжала тесно взаимодействовать с разработчиками, внося необходимые корректировки в макеты. Этот процесс был направлен на обеспечение максимальной совместимости дизайна и функциональности разрабатываемого сайта.

В этом семестре мне удалось значительно продвинуться в разработке дизайна сайта. Созданы и усовершенствованы макеты для уведомлений и бронирования, а также разработана адаптивная мобильная версия сайта. Я продолжаю совершенствовать свои навыки в области UI/UX дизайна и применять полученные знания в реальном проекте. Работа в команде была эффективной и продуктивной. Я уверена, что результаты нашей совместной работы внесут значительный вклад в успех проекта. Я довольна результатами проделанной работы и готова к дальнейшим этапам разработки сайта.

  - Суфьянова Диана Руслановна, frontend-разработчик

В рамках текущего этапа разработки системы онлайн-бронирования коворкингов была проведена значительная работа по улучшению пользовательского интерфейса и расширению функциональности.

Основным изменением стала полная переработка верстки с переходом на адаптивный дизайн с использованием module.scss. Это позволило сделать интерфейс более гибким и удобным для пользователей на разных устройствах. Для обеспечения единообразия стилей были задействованы переменные (variables) и миксины (mixins), что упростило поддержку и дальнейшее масштабирование кода.

Важным шагом стало разделение логики страницы уведомлений и бронирований, которые ранее находились на одной странице. Теперь интерфейс стал более структурированным и соответствующим предоставленным макетам. Уведомления были расширены: добавлены новые типы, для каждого из которых реализован уникальный дефолтный текст. Это улучшило информативность системы для пользователей.

Логика отображения бронирований также была переработана. Теперь пользователь видит не только актуальные брони, но и все записи за последние 3 месяца, разделенные на последние (актуальные) и старые. Для удобства навигации добавлены статусы бронирований, что позволяет быстрее оценить текущее состояние записей.

Дополнительно в личном кабинете был реализован счетчик нарушений, который помогает отслеживать нецелевое использование системы. Вся новая логика интегрирована с бекендом, обеспечивая корректное отображение данных и работу функционала.

Проделанная работа значительно улучшила юзабилити системы, сделала интерфейс более современным и удобным для пользователей, а также заложила основу для дальнейшего развития проекта.

Глебова Дарья Андреевна, backend-разработчик

Мы разработали современное веб-приложение для бронирования рабочих мест в коворкинге, обеспечивающее удобный и безопасный доступ к рабочим пространствам. Система построена на архитектуре с использованием Spring Boot для бэкенда, развёрнута на платформе Railway с использованием Docker-контейнеризации.

Для аутентификации пользователей реализована интеграция с Keycloak через протокол OAuth2/OIDC, поддерживающая вход как по стандартным учётным данным, так и через систему ЛК УрФУ. Система использует JWT-токены для безопасного доступа к API и предусматривает два основных уровня доступа: базовый пользователь (USER) и администратор (ADMIN).

Основной функционал позволяет пользователям выбирать удобные дату, время и конкретное рабочее место через интуитивно понятный интерфейс. Реализована возможность отмены бронирования в установленные временные рамки, а также система подтверждения через уникальный код. Пользователи могут просматривать все свои текущие и прошлые бронирования в персонализированном разделе.

Для администраторов разработана комплексная панель управления, предоставляющая полный контроль над системой: просмотр и управление всеми бронированиями, ручное подтверждение или отмена броней, а также управление рабочими местами (добавление, редактирование, блокировка).

Техническая реализация включает:

- бэкенд на Spring Boot с REST API;

- интеграцию с Kafka для обработки событий;

- работу с PostgreSQL через Spring Data JPA;

- систему уведомлений (email и внутрисистемные);

- полную Docker-контейнеризацию;

- CI/CD-процесс с автоматическим деплоем из GitHub.

Инфраструктура развёрнута на Railway и включает:

- сервер приложений;

- PostgreSQL в качестве основной БД;

- Kafka с Zookeeper для обработки событий;

- Keycloak для аутентификации.

Система демонстрирует стабильную работу под нагрузкой и готова к дальнейшему масштабированию. В перспективе планируется расширение функционала за счёт добавления новых типов уведомлений и интеграции с дополнительными сервисами.

Чекменева Мария Игоревна, тимлид-аналитик

За последний месяц мы проделали значительную работу в рамках проектного практикума, и я хотела бы поделиться с вами ключевыми достижениями. Хочу представить вам отчет о моей работе в роли тимлида-аналитика нашей команды.

Во время работы над проектом я была ответственна за организацию работы внутри команды, а также за поддержание связи с нашим куратором. Таким образом, мы обозначили дни, когда будем созваниваться, делиться нашим прогрессом и отслеживать, как идет работа.

На первом этапе работы над нашим проектом мной были определены роли и обязанности каждого члена команды в соответствии с их компетенциями. Я разработала календарный план проекта, создала командное хранилище, организовала работу на доске в Strive. В этом семестре я занималась логикой уведомлений. Продумала структуру и разделила на уведомления и бронирования. Для каждой страницы разработала User Story и Use Case. Подготовила данные для отображения текста уведомлений и бронирований. Дорабатывала техническое задание для других страниц сервиса, так как в процессе обсуждения были выявлены некоторые недочеты, которые приходилось несколько раз менять и переписывать. Также я изучала литературу в сфере аналитики, чтобы получить недостающие знания.  Занималась написанием концепции и постановки для подробного описания структуры сервиса.  Также я проводила рефлексию по каждому этапу, делала презентации для отчета по каждой контрольной точке и писала итоговый отчет по работе над проектом.

Как тимлид, я старалась помогать всем участникам нашей команды, решать организационные вопросы, споры и конфликты, если такое происходило. Во время работы в этом семестре я выполнила все, что планировала. Подводя итоги, я хочу сказать, что довольна своей работой и работой нашей команды, все выполняли свои задачи в срок и пытались сделать все, как можно лучше. Таким образом, мы смогли достичь поставленной цели и реализовать проект, который запланировали.

- Результаты проекта

В результате работы над проектом мы справились с поставленной целью и разработали приложение для бронирования коворкинга. В этом семестре была реализована страница личных бронирований, на которой пользователь видит свои брони, может их отменять или же подтверждать, а также приглашения, которые может отклонить или принять. Далее была оптимизирована страница уведомлений, на ней отображаются только уведомления о предстоящих бронированиях или важных событиях. В личный кабинет пользователя был добавлен счетчик нарушений, который напоминает о кол-ве до бана. Сервис адаптирован для всех устройств и имеет интеграцию с регистрацией УРФУ, то есть теперь, пользователю не надо регистрироваться, он может сразу авторизоваться через УРФУ. Нами были выполнены все поставленный задачи, конечно, в процессе работы мы столкнулись с некоторыми сложностями в связи с недостаточным кол-вом знаний, но смогли самостоятельно преодолеть их. Данный сервис полностью соответствует требованиям заказчика и пользователей, а разработанный MVP покрывает все ключевые сценарии.

Подводя итоги этого семестра, могу с уверенностью сказать, что каждый член команды изучил много нового и гордится проделанной работой. Мы считаем у нас получился полезный проект, основным отличаем которого является возможность выбора определенного места согласно плану коворкинга, бронированию места, избегая наложений, а также отсечение нецелевых бронирований, чего нет у наших конкурентов. Ниже располагается qr-код на сайт нашего приложения (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Сайт

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Rest with Spring Boot: Bealdung [Электронный ресурс]. -2024. -URL: https://www.baeldung.com/ (Дата обращения 01.10.2024)

- Java Tutorial: geeksforgeeks [Электронный ресурс]. -2024. -URL: https://www.geeksforgeeks.org/java/ (Дата обращения 02.10.2024)

- Spring makes Java reactive: SPRING [Электронный ресурс]. -2024.  -URL: https://spring.io/ (Дата обращения 07.10.2024)

- Что такое адаптивная верстка страниц сайта: полный гайд, теория и практика: kokoc [Электронный ресурс]. -2024. -URL: https://kokoc.com/blog/chto-takoe-adaptivnaya-vyorstka-sajta-primery/ (Дата обращения 12.10.2024)

- Обработка ошибок при взаимодействии с API: DEV [Электронный ресурс]. – 2023. -URL: https://devprac.ru/books/reactjs/обработка-ошибок-при-взаимодействии/ (Дата обращения 20.10.2024)

- Как создать сайт с анимацией при наведении курсора на элементы: Skypro [Электронный ресурс]. -2023. -URL: https://sky.pro/media/kak-sozdat-sajt-s-animacziej-pri-navedenii-kursora-na-elementy/ (Дата обращения 01.11.2024)

- 16 простых и эффективных правил дизайна UI: ХАБР [Электронный ресурс]. -2023. -URL: https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/732942/ (Дата обращения 09.11.2024)

- Методы создания качественного дизайна пользовательского интерфейса: cyberleninka [Электронный ресурс]. -2019. -URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/metody-sozdaniya-kachestvennogo-dizayna-polzovatelskogo-interfeysa/viewer (Дата обращения 10.11.2024)

- Проектирование интерфейса: 8 принципов, которые должен знать каждый UX-дизайнер: Skillbox [Электронный ресурс]. -2021. -URL: https://skillbox.ru/media/design/proektirovanie-interfeysa-8-printsipov/ (Дата обращения 15.11.2024)

- Скевоморфизм, минимализм и другие главные тренды UI-дизайна: lpgenerator [Электронный ресурс]. -2024. -URL: https://lpgenerator.ru/blog/trendy-ui-dizajna/ (Дата обращения 14.12.2024)