Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

Школа бакалавриата

ОТЧЕТ

По проекту

««Разработка системы «Доступный туризм»»

по дисциплине «Проектный практикум»

| Заказчик: Фамилия И.О. | Кошелев Антон Александрович |
| --- | --- |
| Куратор: Фамилия И.О. | Кошелев Антон Александрович |
| ученая степень, ученое звание, должность | Кандидат физико-математиче- |
|  | ских наук. Доцент кафедры |
|  | высокопроизводительных |
|  | компьютерных технологий |
| Студенты команды «ТриТрек» |  |
| Фамилия И.О. | Полежаев Арсений Леонидович |
| Фамилия И.О. | Новоселов Евгений Дмитриевич |
| Фамилия И.О. | Людиновсков Вадим Сергеевич |

Екатеринбург, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1 Основная часть	5

1.1 Роли и вклад участников команды проекта	5

1.1.1 Арсений (тимлид, разработчик)	5

1.1.2 Евгений (разработчик)	5

1.1.3 Вадим (дизайнер)	6

1.2 Разбор требований заказчика и пользователей к программному продукту. Формирование backlog	6

1.3 Анализ и сопоставление аналогов разрабатываемого продукта	8

1.3.1 Анализ целевой аудитории	8

1.3.2 Обзор конкурентов	8

1.3.3 Выводы по результатам анализа	9

1.4 Архитектура программного продукта	10

1.4.1 Технологический стек	10

1.4.2 Компоненты и связи между ними	11

1.4.3 Обоснование архитектурного решения	12

1.5 Методология разработки и процесс реализации	12

2 Основная часть должна содержать:	13

3 Общие требования по оформлению	14

4 Оформление заголовка раздела	15

4.1 Оформление заголовка подраздела	15

4.1.1 Оформление заголовка пункта	15

5 Оформление оглавления	16

6 Оформление списков	17

7 Оформление изображений	19

8 Оформление таблиц	21

9 Оформление листингов кода	23

10 Оформление формул	24

11 Оформление списка использованных источников	25

12 Оформление приложений	26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	27

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	28

Приложение A (обязательное)  Название приложения	31

ВВЕДЕНИЕ

Современный ритм жизни делает доступ к туризму и спорту важной частью повышения качества жизни населения. В условиях высокой популярности ГТО и роста интереса к активным видам отдыха, предложенное решение помогает объединить потребности населения в удобном и доступном инструменте для планирования туристических маршрутов, соответствующих нормативам.

Цель проекта — разработка системы, которая способствует популяризации туризма и физической активности, помогает пользователям выбирать подходящие туристические маршруты для успешной сдачи норматива ГТО.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

создать функционал для фильтрации и сортировки маршрутов по ключевым параметрам (уровень сложности, продолжительность в часах и протяженность в километрах),

разработать администраторскую панель для удобного ввода данных о маршрутах,

интегрировать функционал импорта и экспорта базы данных маршрутов в виде файла-таблицы расширения .xlsx,

разработать адаптивный дизайн сайта, который соответствует потребностям целевой аудитории.

Проект ориентирован на индивидуальных пользователей, которые планируют туристические походы для выполнения норматива ГТО «Туристский поход с проверкой туристских навыков» в Свердловской области.

Ожидаемые результаты:

удобная платформа для подбора туристических маршрутов,

увеличение числа пользователей, активно сдающих нормативы ГТО,

повышение интереса к туристическим маршрутам Свердловской области.

Основная часть

Роли и вклад участников команды проекта

Арсений (тимлид, разработчик)

Как руководитель проекта, Арсений выполнял функции проектного менеджмента, включая планирование задач, распределение ответственности между участниками команды, контроль сроков выполнения, а также постоянную коммуникацию с заказчиком. Он организовал обратную связь с представителями Министерства молодежной политики Свердловской области при помощи куратора Кошелева Антона Александровича и запросил актуальные данные по туристическим маршрутам, что позволило бы актуализировать содержание базы данных проекта. Но на запрос, спустя полтора месяца, никакого ответа не последовало, из-за чего использовались данные о маршрутах, найденные в открытом доступе. Также Арсений принимал участие в разработке ключевого пользовательского функционала — системы фильтрации и сортировки маршрутов по уровню сложности, продолжительности и протяженности. Это позволило сделать сайт по-настоящему полезным инструментом для подбора маршрутов, подходящих под нормативы ГТО.

Кроме того, Арсений занимался разработкой запросов к большой языковой модели Mistral, чтобы внедрить интеллектуальную модерацию комментариев пользователей. Хотя попытка реализации данного функционала столкнулась с техническими трудностями (проблема с кодировкой текста при работе с API модели), проделанная работа является основой для будущей автоматизации модерации на платформе. Также он оперативно устранял ошибки, возникшие в результате изменений архитектуры базы данных и интеграции нового функционала.

Евгений (разработчик)

Евгений внёс ключевой вклад в серверную часть проекта. Он разработал и внедрил систему импорта и экспорта базы данных туристических маршрутов в формате .xlsx, что значительно упростило бы работу будущим администраторам сайта. Этот функционал особенно актуален в условиях необходимости постоянного обновления и верификации маршрутов — теперь все изменения могут вноситься массово и легко проверяться. Евгений также провёл рефакторинг и нормализацию базы данных, адаптировав её под новые требования проекта, включая хранение информации о комментариях и дополнительной метаинформации о маршрутах.

Евгением была также существенно переработана административная панель. Теперь она включает удобные инструменты для ручной модерации пользовательских комментариев, а также модули импорта и экспорта данных. Эти изменения значительно улучшили удобство сопровождения системы и подготовили почву для масштабирования проекта в будущем.

Вадим (дизайнер)

Вадим разработал новую визуальную концепцию сайта, включая редизайн логотипа, выбор цветовой палитры, шрифтов и UI-компонентов. Он подготовил универсальный UI-кит, что позволило упростить реализацию адаптивного дизайна. Благодаря его работе интерфейс сайта стал современным, эстетичным и удобным для пользователей всех возрастных категорий. Вадим также обеспечил полную адаптацию интерфейса под различные устройства, включая мобильные телефоны и планшеты, что особенно важно в контексте целевой аудитории, значительная часть которой использует мобильный доступ к интернету.

Таким образом, каждый участник команды внёс значимый вклад в развитие проекта. Эффективное распределение задач и грамотное взаимодействие внутри команды обеспечили достижение всех намеченных целей и успешное завершение очередного этапа разработки.

Разбор требований заказчика и пользователей к программному продукту. Формирование backlog

Хотя в текущем семестре проект не сопровождался постоянной обратной связью от внешнего заказчика, команда ориентировалась на изначально озвученные пожелания представителей Министерства молодежной политики Свердловской области, а также на обратную связь от пользователей, собранную в результате предыдущего этапа разработки. Основные зафиксированные требования включали:

необходимость наличия системы комментариев маршрутов для обратной связи,

реализация механизма импорта и экспорта базы данных маршрутов в табличном формате .xlsx,

улучшение интерфейса сайта, включая адаптивный дизайн,

расширение функционала фильтрации маршрутов.

На основе анализа этих требований был составлен продуктовый backlog, включающий следующие ключевые задачи:

добавление фильтрации маршрутов по трем параметрам: уровень сложности, продолжительность, протяженность,

разработка административной панели, обеспечивающей ввод маршрутов, ручную модерацию комментариев, а также инструменты для загрузки и выгрузки маршрутов,

интеграция функционала импорта/экспорта маршрутов с использованием формата .xlsx,

разработка адаптивного дизайна сайта,

проработка механизма модерации комментариев: сначала ручного, впоследствии с попыткой автоматизации на базе LLM,

исправление багов, возникающих в процессе рефакторинга базы данных и внедрения нового функционала,

проведение тестирования после каждого из крупных изменений,

поддержка и актуализация базы данных маршрутов, предоставленных заказчиком.

Backlog корректировался по ходу спринтов в соответствии с возникающими техническими трудностями и результатами тестирования.

Анализ и сопоставление аналогов разрабатываемого продукта

Для обоснования необходимости разработки собственной информационной системы был проведён анализ существующих решений в смежной тематике. Основное внимание было уделено функционалу, ориентированному на поддержку выполнения нормативов комплекса ГТО по направлению «Туристский поход с проверкой туристских навыков», а также на удобство подбора и использования маршрутов в пределах Свердловской области.

Анализ целевой аудитории

Целевой аудиторией проекта являются граждане Российской Федерации обоих полов в возрасте от 6 до 70 лет и старше, заинтересованные в ведении активного образа жизни, участии в туристических походах и сдаче нормативов ГТО. Эти люди стремятся к поддержанию здоровья, физическому и духовному развитию, а также к реализации себя в рамках государственной системы популяризации физической культуры.

Потребности данной аудитории включают:

доступ к актуальной и достоверной информации о туристических маршрутах,

возможность подбора маршрутов по индивидуальным параметрам,

простоту интерфейса и навигации, включая адаптацию под мобильные устройства,

обратную связь с сообществом пользователей,

возможность планирования походов в рамках официальных нормативов.

Обзор конкурентов

ПоходГТО.рф

Проект, целенаправленно ориентированный на освещение нормативов ГТО и организацию туристских походов с проверкой навыков. В числе представленных функций — описания маршрутов, требования к снаряжению, условия участия и базовая навигация по регионам.

Преимущества:

официальная поддержка нормативов ГТО,

наличие контактной информации,

информация по маршрутам в разных регионах,

современный интерфейс.

Недостатки:

ограниченное число маршрутов в регионах (2–3 маршрута),

отсутствие системы фильтрации маршрутов,

отсутствие интерактивных карт, маршруты представлены в виде статичных изображений,

невозможность оценки или комментирования маршрутов.

Mir.midural.ru

Официальный портал Министерства инвестиций и развития Свердловской области. Содержит обширный каталог экскурсионных маршрутов и туристических направлений, преимущественно с культурно-познавательной целью.

Преимущества:

широкий выбор маршрутов,

подробные текстовые описания,

современный интерфейс и хорошая навигация.

Недостатки:

маршруты не ориентированы на сдачу нормативов ГТО,

маршруты представлены в виде таблиц и документов, без интерактивной карты,

отсутствуют инструменты фильтрации и сортировки,

карты маршрутов — фрагментированные изображения различного качества.

Выводы по результатам анализа

На основе анализа можно заключить, что существующие решения либо ориентированы на широкий спектр туристов без привязки к нормативам ГТО, либо не обладают необходимым уровнем функциональности. Основные слабые стороны аналогов:

ограниченная интерактивность,

отсутствие фильтрации маршрутов по сложности и длительности,

закрытость для пользовательской обратной связи,

громоздкий и устаревший способ представления данных.

Наш проект предлагает устранение вышеуказанных недостатков за счёт:

привязки к территории Свердловской области с акцентом на нормативы ГТО,

удобной системы фильтрации маршрутов по нескольким критериям,

внедрения комментариев и рейтингов маршрутов,

возможности импорта/экспорта данных для удобства сопровождения,

современной визуальной концепции и адаптивного дизайна,

перспектив внедрения интеллектуальной модерации.

Таким образом, продукт обладает признаками уникальности и высокой социальной значимости, особенно в контексте продвижения здорового образа жизни среди населения региона.

Архитектура программного продукта

Разрабатываемое программное решение представляет собой веб-приложение, реализованное с использованием стека технологий, ориентированных на масштабируемость, удобство разработки и сопровождения.

Технологический стек

Язык программирования: Python — гибкий и читаемый язык, широко применяемый в веб-разработке и машинном обучении.

Веб-фреймворк: Django — полнофункциональный фреймворк с встроенными средствами ORM, маршрутизации, аутентификации, административной панели и поддержкой REST API.

База данных: PostgreSQL — надёжная объектно-реляционная СУБД с поддержкой сложных запросов, транзакций и полнотекстового поиска.

Формат обмена данными: JSON (для API), XLSX (для импорта/экспорта маршрутов).

Интерфейс пользователя: HTML/CSS/JavaScript, адаптивная верстка (мобильные и десктопные устройства).

Инструменты работы с Excel: библиотеки openpyxl и pandas.

Компоненты и связи между ними

Архитектура проекта организована по принципу MVT (Model-View-Template), где:

Модель (Model) определяет структуру хранения данных в базе. Django использует ORM (Object-Relational Mapping) для создания виртуальной объектной базы данных, что позволяет взаимодействовать с БД с помощью объектов и методов, без прямого использования SQL-запросов.

Представление (View) обрабатывает запросы пользователей и формирует ответ. Оно принимает данные из модели, обрабатывает их и передаёт в шаблон для отображения.

Шаблон (Template) определяет, как данные будут отображаться на веб-странице. Django использует свой собственный язык шаблонов, который похож на Python.

Admin Panel — кастомизированная административная панель для ввода данных, модерации и импорта/экспорта;

Фронтенд — шаблоны Django, адаптированные под новую визуальную концепцию;

Интеграция с LLM (Mistral) — экспериментальный модуль взаимодействия с API для автоматической модерации.

Все компоненты взаимодействуют через REST-интерфейсы и ORM-запросы.

Обоснование архитектурного решения

Выбор Django был обусловлен необходимостью быстрого создания сложного функционала с минимальными затратами на конфигурацию. Использование встроенной административной панели существенно ускорило разработку и сократило объём рутинного кода. PostgreSQL был выбран за надёжность и отличную интеграцию с Django. Отказ от JavaScript-фреймворков на данном этапе позволил сосредоточиться на логике и удобстве интерфейса без усложнения сборки и деплоя.

Методология разработки и процесс реализации

Проект разрабатывался по гибкой методологии Scrum, что позволило команде системно подходить к выполнению задач, оперативно реагировать на изменения и эффективно планировать деятельность. Работа велась в рамках трёх двухнедельных спринтов, каждый из которых имел свою цель и набор задач, направленных на достижение конечного результата.

Общий подход

Методология Scrum была выбрана как наиболее подходящая в условиях учебного проекта с чётко определённым сроком сдачи, ограниченными ресурсами и быстро меняющимися требованиями. Scrum позволил выстроить рабочий процесс с регулярными планированиями, встречами и ретроспективами. Задачи фиксировались в виде user stories и размещались в общем backlog’е проекта. Распределение задач происходило в начале каждого спринта.

Каждый участник команды получал персональные задачи с учётом уровня компетенций и текущей загрузки. Регулярно проводились синхронизационные собрания в онлайн-формате, где обсуждался прогресс, возникшие проблемы и уточнения к ТЗ.

Спринт 1 (18.03.2025 – 01.04.2025)

Основные задачи:

уточнение требований заказчика и пользователей,

актуализация целей проекта,

доработка технического задания,

запрос обновлённой информации по маршрутам у Министерства молодёжной политики Свердловской области,

разработка нового логотипа и цветовой палитры,

составление backlog’а и определение приоритетов.

Результаты:

был составлен полный список требований к функционалу,

определены приоритетные направления разработки,

утверждён визуальный стиль проекта,

получены предварительные данные по маршрутам для наполнения БД.

Спринт 2 (02.04.2025 – 26.04.2025)

Основные задачи:

реализация фильтрации и сортировки маршрутов по параметрам: уровень сложности, продолжительность в часах, протяжённость в километрах,

внедрение адаптивного дизайна сайта,

перепроектировка базы данных,

внедрение функционала импорта и экспорта данных в формате .xlsx,

разработка пользовательского интерфейса с учётом новой визуальной концепции,

начальная настройка панели администратора под новый функционал.

Результаты:

реализована система фильтрации маршрутов на основе ORM-запросов,

адаптивная верстка позволила корректно отображать сайт на мобильных и планшетных устройствах,

база данных была нормализована и расширена для учёта новых атрибутов маршрутов и комментариев,

импорт и экспорт в .xlsx был реализован с помощью openpyxl, с поддержкой чтения/записи пользовательских таблиц,

начата интеграция с административной панелью для поддержки нового функционала.

Спринт 3 (27.04.2025 – 27.05.2025)

Основные задачи:

разработка функционала комментариев пользователей,

доработка административной панели для ручной модерации,

реализация прототипа ИИ-модерации комментариев с использованием API LLM Mistral,

устранение багов, возникших после модификации базы данных,

тестирование фильтрации, импорта/экспорта и интерфейсов.

Результаты:

реализована возможность оставления комментариев к маршрутам,

модерация комментариев администратором внедрена в административную панель,

была осуществлена попытка интеграции с языковой моделью Mistral, но возникли технические сложности;

проведено всестороннее тестирование всех новых компонентов;

выявлены и устранены критические ошибки, связанные с переходом на новую архитектуру БД.

Отчёт о тестировании и анализ ошибок

Для обеспечения корректной работы проекта на всех этапах внедрения нового функционала команда проводила внутреннее тестирование. Оно включало ручное тестирование пользовательского интерфейса и проверку логики API.

Проведённые виды тестирования

Функциональное тестирование — проверка всех пользовательских сценариев (фильтрация, просмотр маршрута, экспорт в Excel и др.).

Тестирование интерфейсов администратора — проверка работы форм, импорта файлов, добавления маршрутов.

Кроссплатформенное тестирование — проверка корректности отображения на разных устройствах и браузерах.

Тестирование API-методов импорта/экспорта — создание тестовых таблиц, валидация данных.

Тестирование комментариев и модерации — проверка сохранения, отображения и удаления комментариев.

Выявленные ошибки и проблемы

Сбой фильтрации маршрутов после обновления структуры БД.

Проблема возникла после того, как были добавлены новые поля в таблицы маршрутов, изменены связи между сущностями и проведена нормализация. Решение: адаптация ORM-запросов под новую структуру, обновление сериализаторов и фильтров.

Некорректное отображение маршрутов на мобильных устройствах.

Выявлены проблемы в CSS-сетке адаптивного дизайна. Решение: переработка медиазапросов, внедрение flex-контейнеров.

Ошибка кодировки при передаче текста в API модели Mistral.

Прототип автоматической модерации не смог успешно передать текст на сервер LLM — наблюдались ошибки кодировки. Решение пока не реализовано; было принято решение временно отказаться от использования LLM, оставив модерацию ручной.

Импорт маршрутов из .xlsx с невалидными данными.

В одном из файлов отсутствовали обязательные поля, что приводило к падению скрипта импорта. Решение: добавлена предварительная валидация данных перед загрузкой, вывод ошибок пользователю.

Общая оценка стабильности

После устранения указанных ошибок система была признана работоспособной. Проведённые тесты показали стабильную работу всех ключевых функций: фильтрации, импорта, адаптивного интерфейса и комментариев. Прототип ИИ-модерации будет дорабатываться в следующем этапе проекта при наличии дополнительных технических ресурсов.

Планирование деятельности и распределение задач

Планирование разработки проекта велось поэтапно, с использованием Kanban-доски на платформе Yougile. Каждой задаче присваивались следующие атрибуты: исполнитель, дедлайн, статус выполнения. Это позволило команде поддерживать прозрачность и управляемость проекта, своевременно переключаться на приоритетные задачи и минимизировать технический долг.

Важную роль в планировании играли спринтовые собрания, на которых обсуждались достигнутые результаты и корректировались цели. Кроме того, Арсений как тимлид отвечал за согласование с заказчиком и обновление планов в соответствии с текущей ситуацией.

Распределение задач между участниками команды

Арсений (тимлид, разработчик):

Контроль соблюдения сроков и качества. Вёл трекинг задач, организовывал командные митинги, следил за прогрессом по спринтам.

Разработка функционала фильтрации. Создал гибкую систему фильтрации маршрутов по уровням сложности, времени и протяжённости на основе ORM-запросов Django.

Работа над модерацией комментариев. Реализовал первоначальный подход к автоматической модерации на базе языковой модели Mistral, разработал шаблонные запросы и структуру API-интеграции.

Исправление багов и оптимизация. Участвовал в доработке кода после изменений в БД и устранял ошибки, выявленные на этапе тестирования.

Евгений (разработчик):

Функционал импорта/экспорта маршрутов. Евгений реализовал экспорт маршрутов в .xlsx с сохранением структуры и формата, а также автоматизированный импорт данных с валидацией.

Нормализация базы данных. Переработал структуру таблиц, выделил отдельные сущности для маршрутов, категорий, уровней сложности и комментариев.

Расширение административной панели. Настроил интерфейсы для ручной модерации комментариев, добавил поддержку импорта/экспорта в административной зоне.

Интеграционные тесты. Проводил проверки корректности связей между моделью, формами и сериализаторами после переработки базы.

Вадим (дизайнер):

Редизайн визуального интерфейса. Разработал UI-кит, включающий новые шрифты, цветовую палитру, сетку и компоненты интерфейса.

Адаптивный дизайн. Создал макеты для различных устройств, обеспечив корректное отображение на смартфонах, планшетах и ПК.

Разработка логотипа и визуальной айдентики. Представил новый логотип проекта, гармонирующий с общей концепцией популяризации туризма и ГТО.

Контроль верстки. Совместно с разработчиками проверял соответствие конечной верстки дизайн-макетам, вносил коррективы по ходу разработки.

Такое чёткое распределение ролей позволило команде сосредоточиться на своих зонах ответственности, что значительно повысило эффективность работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате работы над проектом во втором семестре удалось существенно расширить функциональность веб-приложения «Доступный туризм», улучшив пользовательский опыт и возможности администрирования. Разработка велась в соответствии с актуальными потребностями целевой аудитории, а также с учётом пожеланий заказчика — Министерства молодежной политики Свердловской области.

Функциональность, реализованная в ходе этого этапа проекта, в значительной степени соответствует как явным, так и неявным требованиям заказчика и пользователей. Основной запрос заказчика — возможность импорта и экспорта базы маршрутов в формате .xlsx — был реализован в полном объёме.

Неявные требования, такие как интуитивная навигация, визуальная целостность дизайна и модульность архитектуры, также были учтены. В рамках внутренней инициативы команды была предпринята попытка реализации интеллектуальной модерации комментариев с использованием языковой модели, что говорит о стремлении к внедрению современных технологий в управление пользовательским контентом.

Проведённые тестирования в ходе промежуточных и финальных итераций разработки выявили ряд технических сложностей, оказавших влияние на стабильность и работоспособность отдельных компонентов. В частности, переработка структуры базы данных привела к временной утрате работоспособности системы фильтрации и сортировки маршрутов. Эта ошибка была оперативно обнаружена в ходе интеграционного тестирования и частично устранена, однако потребовала дополнительных усилий по адаптации ORM-запросов и валидации данных.

Попытка интеграции LLM для автоматической модерации комментариев также столкнулась с техническими ограничениями. На практике возникли проблемы с корректной кодировкой текста при отправке запросов в API, что помешало полноценно внедрить функциональность на данном этапе. Это стало важным выводом: использование языковых моделей требует более глубокой предварительной проработки архитектуры и форматов взаимодействия.

В остальном качество программного продукта оценивается положительно. Сайт стабильно функционирует, основные пользовательские сценарии выполняются без сбоев. Интерфейс отзывчив и соответствует заявленным стандартам адаптивности. Внутренние механизмы импорта и экспорта данных работают корректно и устойчиво.

Перспективы развития и предложения по улучшению

На основе проведённого анализа и выявленных ограничений можно сделать следующие выводы и рекомендации по дальнейшему развитию проекта:

Завершить оптимизацию фильтрации и сортировки. После изменений в структуре БД необходимо обновить и протестировать запросы, обеспечивающие корректную работу этой функциональности на всех типах данных.

Углублённая подготовка к интеграции LLM. Для внедрения интеллектуальной модерации целесообразно рассмотреть альтернативные методы передачи текста, предусмотреть промежуточные слои адаптации данных и провести прототипирование с учётом особенностей работы конкретной языковой модели.

Реализация системы авторизации и ролей. Введение учётных записей для пользователей, модераторов и администраторов повысит безопасность и контроль над контентом.

Интерактивная карта маршрутов. Добавление карты с возможностью выбора и визуализации маршрутов значительно расширит функциональные возможности сайта и упростит навигацию.

Мониторинг активности пользователей. Внедрение систем аналитики поможет лучше понимать потребности аудитории и корректировать развитие продукта на основе фактического поведения пользователей.

Поддержка офлайн-режима и мобильного приложения. Долгосрочной целью может стать разработка мобильной версии или PWA-приложения, обеспечивающего доступ к маршрутам в условиях отсутствия сети.

Результаты текущего этапа разработки подтверждают эффективность выбранной архитектуры, технологий и командного взаимодействия. Несмотря на отдельные трудности, все ключевые цели были достигнуты, а возникавшие проблемы — оперативно устранены. В проекте сформировался устойчивый фундамент для дальнейшего масштабирования и развития, а также для внедрения новых технологических решений.

Полученный опыт может быть полезен в будущих проектах, особенно в аспектах планирования архитектурных изменений, внедрения ИИ-технологий и организации командной работы по гибкой методологии. Проект «Доступный туризм» продолжает двигаться в сторону полной цифровизации инфраструктуры ГТО и популяризации активного образа жизни через современные IT-инструменты.

.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ФГБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотреб-надзора: [сайт]. – URL: https://cgon.rospotrebnadzor.ru/naseleniyu/zdorovyy-obraz-zhizni/chto-takoe-gto-/?ysclid=m5sb2cwnfn808498153 (дата обраще-ния: 10.01.2025)

Хабр. «Из рутины в приятный процесс: что такое бэклог продукта и как им управлять?»: [сайт]. – URL: https://habr.com/ru/companies/hygger/articles/354168/ (дата обращения: 10.01.2025)

media contented. «Фронтенд (Frontend)»: [сайт]. – URL: https:// me-dia.contented.ru/glossary/frontend-frontend/?ysclid=m5sb7ii2p9820574424 (дата обращения 10.01.2025)

Skillbox Media. «Чем различается фронтенд- и бэкенд-разработка»: [сайт]. – URL: https://skillbox.ru/media/code/frontend_i_backend_razrabotka/?ysclid=m5sb7gck5z243518039 (дата обращения: 10.01.2025)

Блог Практикума. «Кто такой фронтенд-разработчик: сколько он за-рабатывает и как им стать»: [сайт]. – URL: https:// practicum.yandex.ru/blog/professiya-frontend-razrabotchik/#kto-takoy-frontend-razrabotchik (дата обращения: 10.01.2025)

Хекслет. «Бэкенд-разработчик: кто это и чем он занимается»: [сайт]. – URL: https://ru.hexlet.io/blog/posts/backend-developer?ysclid=m5sckx1pr9242664491 (дата обращения: 10.01.2025)

Skillfactory Media. «База данных»: [сайт]. – URL: https://blog.skillfactory.ru/glossary/baza-dannyh/?ysclid=m5scs7cmc6942235509 (дата обращения: 10.01.2025)

Skillfactory Media. «Scrum»: [сайт]. – URL: https://blog.skillfactory.ru/glossary/scrum/?ysclid=m5scsytz2e712056679 (да-та обращения: 10.01.2025)

Skillfactory Media. «Канбан-доска»: [сайт]. – URL: https://blog.skillfactory.ru/glossary/kanban-doska/?ysclid=m5scu4gudg551034159 (дата обращения: 10.01.2025)

Skillfactory Media. «Agile»: [сайт]. – URL: https://blog.skillfactory.ru/glossary/agile/ (дата обращения: 10.01.2025)

Skillbox Media. «Что такое Figma: возможности и принципы работы»: [сайт]. – URL: https://skillbox.ru/media/design/chto_takoe_figma/?ysclid=m5se1w6i1w597250552 (дата обращения: 10.01.2025)

django: [сайт]. – URL: https://www.djangoproject.com/ (дата обраще-ния: 10.01.2025)

пузат.ру. «Админ-панель — дверь в страну Зазеркалья»: [сайт]. – URL: https://puzat.ru/knowledge/admin-panel (дата обращения: 10.01.2025)