Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

Школа бакалавриата

ОТЧЕТ

По проекту

«Разработка портала "Лига речи" (3) »

по дисциплине «Проектный практикум»

Заказчик: Пинженин Павел Сергеевич Куратор: Новиков Максим Юрьевич Студенты команды Релакс

Козлов Никита Алексеевич

Зиновьев Глеб Андреевич Барковский Артём Олегович Праводелова Александра Глебовна Яковлева Александра Витальевна

Екатеринбург, 2025

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4

1 Требования заказчика	6

2 Backlog	7

2.1 YouGile	7

2.2 Диаграмма Ганта	7

3 Анализ аналогов	9

3.1 Нетология	9

3.2 Король говорит!	9

3.3 Московская школа ораторов	10

3.4 Scale	10

3.5 Оратор Арт	11

3.6 Сравнение и выводы	11

4 Обзор архитектуры программного продукта	13

4.1 Описание основных компонентов и связей между ними	13

4.2 Frontend	15

4.2.1 Паттерн MVC	17

5 Описание методологии разработки	18

5.1 Ключевые особенности методологии:	18

5.1.1	18

5.1.2	18

5.1.3	18

5.2 Информация о процессе разработки	19

5.2.1	19

5.2.2	19

5.3 Отчет о результатах тестирования на промежуточных этапах	20

5.3.1	20

5.3.2	20

5.3.3	20

6 Информация о планировании деятельности в ходе разработки	22

6.1 Планирование этапов разработки	22

6.2 Распределение задач между участниками команды разработчиков. Роли и задачи команды	23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	25

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	27

ПРИЛОЖЕНИЯ	29

- ВВЕДЕНИЕ

- Проблема

- В условиях современного общества развитие гибких навыков (soft skills) становится ключевым фактором успеха в личной и профессиональной жизни. Однако многие люди сталкиваются с трудностями:

- Не знают, где найти качественные и бесплатные мероприятия для развития коммуникации, критического мышления, креативности и других навыков.

- Существующие платформы не предоставляют удобного доступа к информации о мероприятиях, адаптированных под разные города.

- Нет единой системы, где можно отслеживать свои достижения, получать обратную связь и развиваться системно.

- Цель проекта

- Создать удобный и доступный портал, который:

- Предоставляет актуальную информацию о бесплатных мероприятиях для развития soft skills.

- Упрощает регистрацию и участие в тренингах, деловых играх и воркшопах.

- Позволяет пользователям отслеживать прогресс в развитии навыков.

- Дает возможность активным участникам становиться организаторами и развивать лидерские качества.

- Актуальность

- 1. Потребность в soft skills– В современном мире критически важны коммуникация, командная работа и креативность, но не все знают, где их развивать.

- 2. Недостаток удобных платформ – Существующие сервисы не предоставляют единого календаря мероприятий с фильтрами и адаптацией под разные города.

- 3. Доступность – Многие курсы и тренинги платные, а “Лига Речи” предлагает бесплатные возможности для всех.

- 4. Мотивация и прогресс – Пользователям важно видеть свои достижения и получать обратную связь, что повышает вовлеченность.

- Задачи проекта

- 1. Разработать удобный календарь мероприятий с фильтрами (по дате, типу, уровню сложности).

- 2. Реализовать систему аккаунтов с разными уровнями доступа (Гость, Активист, Тренер, Куратор, Лидер).

- 3. Обеспечить возможность регистрации, подачи заявок, оставления отзывов и отслеживания прогресса.

- 4. Создать админ-панель для управления контентом с разделением по городам.

- 5. Внедрить систему донатов для поддержки проекта.

- 6. Разработать адаптивный дизайн для всех устройств.

- 7. Обеспечить интеграцию с соцсетями (VK, Telegram, Google) для удобной авторизации.

- Ожидаемый результат

- Единый портал для поиска и участия в мероприятиях по развитию soft skills.

- Удобный личный кабинет с историей участия, достижениями и отзывами.

- Возможность для пользователей становиться организаторами и развивать лидерские качества.

- Гибкая система управления контентом для администраторов разных городов.

- Реализация проекта позволит сделать развитие гибких навыков доступным для всех, независимо от возраста и финансового положения.

Требования заказчика

На основании требований заказчика мы выделили следующие пункты:

— Сайт должен предоставлять витрину с информацией о проектах, с обществах и мероприятиях, адаптированную под каждый город.

— Необходимо реализовать пять уровней пользовательских аккаунтов с различными правами доступа: Гость, Активист, Тренер, Куратор, Лидер.

— Пользователь должен иметь возможность регистрироваться, оставлять отзывы, подавать заявки на участие и отслеживать свои достижения.

— Мероприятия должны отображаться в календаре, с фильтрацией по дате, типу и уровню, с возможностью регистрации на них.

— Сайт должен поддерживать авторизацию и вход через email, а также (в будущем) через VK, Telegram, Google.

— Нужна админ-панель для управления контентом сайта (проекты, сообщества, мероприятия, команды) с раздельным доступом для администраторов разных городов.

— Система донатов должна позволять пользователям отправлять средства.

— Аккаунт пользователя должен отображать его достижения, оценки, гибкие навыки, опыт, отзывы и личную информацию.

— Дизайн должен быть адаптивным для разных устройств и поддерживать возможность смены логотипов и баннеров через админку.

Backlog

YouGile

Для удобного отслеживания и назначения задач, а также их дедлайнов, был использован сервис YouGile. В первую очередь задачи и их дедлайн, а также ответственного за них члена команды публиковались Тимлидом в графе “Поставленные задачи”, далее ответственный за определённую задачу человек перетаскивал эту задачу в следующий раздел ”В работе”,  а после выполнения перемещал задачу в раздел “Проверка” , после этого Тимлид проверял результат выполнения этой задачи совместно с ответственным за неё, и если она выполнена в полном объёме её перемещали в раздел “Готово”.

Диаграмма Ганта

Рисунок номер 1

Диаграмма Ганта которая представлена на Рисунке номер 1, была использована помимо ведения задач в YouGile, для отслеживания успеваемости выполнения главных и обобщённых задач на каждой итерации.

Рисунок номер 2

Также была составлена таблица трудозатрат.

Анализ аналогов

Для понимания положения нашего проекта на рынке и выявления возможностей для его улучшения, важно провести анализ существующих аналогичных платформ. Этот анализ поможет определить сильные и слабые стороны конкурентов, а также выявить уникальные возможности для нашего продукта.

Нетология

Нетология — это образовательная платформа, предоставляющая различные форматы тренингов.

Сильные стороны

— Разнообразие курсов и направлений

— Хорошо организованный интерфейс

Слабые стороны

— Платный доступ

— Отсутствие интерактивной системы оценки ролей

— Нет гибкой системы обратной связи

Король говорит!

Король говорит! — это образовательная платформа, предоставляющая различные форматы тренингов.

Сильные стороны

— Специализация на ораторском искусстве

— Наличие онлайн и оффлайн формата

Слабые стороны

— Ограниченные возможности онлайн-платформы

— Меньше гибких функций для тренеров и участников

Московская школа ораторов

Московская школа ораторов — это образовательная платформа, предоставляющая различные форматы тренингов.

Сильные стороны

— Хорошая репутация

— Углублённые курсы

Слабые стороны

— Платный формат

— Нет системы уровней пользователей

Scale

Scale — это образовательная платформа, предоставляющая различные форматы тренингов.

Сильные стороны

— Фокус на soft skills

— Платформа для школьников и студентов

Слабые стороны

— Мало ораторских направлений

— Ограниченная система продвижения пользователей

Оратор Арт

Оратор Арт — это образовательная платформа, предоставляющая различные форматы тренингов.

Сильные стороны

— Акцент на дебатах

— Оффлайн тренировки

Слабые стороны

— Отсутствие онлайн-инструментов

— Низкая гибкость взаимодействия с платформой

Сравнение и выводы

Анализ аналогов показывает, что на рынке существуют различные платформы с образовательными функциями, однако ни одна из них не охватывает всех потребностей, которые решает проект «Лига Речи». Наш портал обладает уникальной системой уровней, донатов, гибких навыков и ролификации пользователей, что делает его особенно адаптированным для взаимодействия с молодёжной аудиторией.

Таблица 1 - Сравнение аналогов

| Платформа | Интерфейс | Роли | Онлайн/Оффлайн | Стоимость | Уникальные функции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лига Речи | Да | Да | Да | Бесплатно | Уровни, донаты, гибкие навыки |
| Нетология | Да | Нет | Да | Платно | Разнообразные курсы |
| Король говорит! | Да | Нет | Да | Платно | Ораторское искусство |
| МШО | Да | Нет | Да | Платно | Ораторские курсы |
| Scale | Да | Нет | Да | Платно | Soft skills для школьников |
| Оратор Арт | Нет | Нет | Оффлайн | Платно | Дебаты и оффлайн тренинги |

Обзор архитектуры программного продукта

Описание основных компонентов и связей между ними

Проект разработан с использованием веб-архитектуры, основанной на паттерне N-Tier (многоуровневая архитектура) с использованием ASP.NET Core. Архитектура обеспечивает четкое разделение ответственности между слоями, что упрощает сопровождение и развитие системы. Основные компоненты и их взаимодействия представлены следующим образом:

4.1.1 Backend (ASP.NET Core API)

Model (Модели):

Представляют структуру данных и бизнес-сущности

Разделены на категории по функциональности

Содержат модели для различных сущностей системы

Обеспечивают валидацию данных

Определяют структуру данных для взаимодействия между слоями

Controller (Контроллеры):

Обрабатывают HTTP-запросы

Возвращают HTTP-ответы

Реализуют REST API endpoints

Управляют потоком данных между клиентом и сервером

Обеспечивают маршрутизацию запросов

Service Layer (Сервисный слой):

Содержит бизнес-логику приложения

Обрабатывает данные

Реализует основные функции системы

Обеспечивает взаимодействие между контроллерами и слоем данных

Управляет транзакциями и бизнес-процессами

Data Layer (Слой данных):

Обеспечивает взаимодействие с базой данных

Содержит сущности базы данных

Реализует репозитории для работы с данными

Управляет контекстом базы данных

Обеспечивает сохранение и извлечение данных

Middleware (Промежуточное ПО):

Обрабатывает запросы на уровне HTTP-конвейера

Реализует перехват и модификацию запросов

Обеспечивает дополнительную функциональность

Управляет аутентификацией и авторизацией

Обрабатывает ошибки и исключения

Дополнительные компоненты:

Маппинг между моделями и сущностями

Фильтры для обработки запросов

Пользовательские атрибуты

Обработка исключений

Конфигурация приложения

Архитектура обеспечивает:

- Четкое разделение ответственности между слоями

- Возможность легкого тестирования компонентов

- Масштабируемость и поддерживаемость кода

- Безопасность через современные механизмы аутентификации

- Гибкость в изменении бизнес-логики

- Эффективное управление данными

Все компоненты связаны через внедрение зависимостей (Dependency Injection), что обеспечивает:

- Слабую связанность между слоями

- Упрощение тестирования

- Гибкость в замене компонентов

- Управление жизненным циклом объектов

- Централизованное управление зависимостями

В процессе разработки использовался гибкий подход с регулярными обновлениями и тестированием, что позволило своевременно выявлять и исправлять проблемы, а также адаптировать функционал под требования заказчика.

Frontend

Реализация системы управления сообществом ораторского мастерства

Мы разработали комплексное решение, состоящее из двух взаимосвязанных модулей: клиентской витрины и административной панели управления. Архитектура проекта построена на принципах модульности и компонентного подхода с использованием React.

Клиентская часть системы представляет собой адаптивный веб-интерфейс, включающий:

- Унифицированный хедер с:

  - Интеллектуальной навигацией по проектам и сообществам

  - Динамическим выпадающим меню

  - Геолокационным селектором городов

- Главную страницу с композицией функциональных блоков:

  - Интерактивный баннер с контактной информацией и авторизацией

  - Многофункциональный календарь мероприятий

  - Информационные секции ("О нас", "Клубы-резиденты")

  - Блоки партнеров и команды

  - Система донатов с различными способами оплаты

Особое внимание было уделено реализации календарного модуля, который обеспечивает:

- Визуализацию событий с категоризацией по проектам и сообществам

- Детализированный просмотр в модальных окнах

- Полноценную систему регистрации на мероприятия

Модуль "Команда" реализован как сложная система представления участников, включающая:

- Иерархическое отображение участников

- Детализированные профильные карточки

- Систему достижений и регалий

- Механизм отзывов и оценок

- Визуализацию профессиональных навыков

Дополнительно реализована специализированная страница "Организация" с полной информацией о сообществе. Все компоненты обладают адаптивным дизайном с поддержкой мобильных устройств.

Административный модуль построен на принципах:

- Единого интерфейса управления

- Разграничения прав доступа

- Максимальной автоматизации процессов

Ключевые функциональные блоки админки:

- Управление пользователями:

  - Табличное представление с сортировкой и фильтрацией

  - Детализированные модальные окна профилей

  - Расширенная система ролей и статусов

  - Механизм эмуляции пользовательских сессий

- Каталоги данных:

  - Иерархическая система справочников

  - Интеллектуальные формы редактирования

  - Многоуровневая валидация данных

  - Специализированные настройки для каждого типа объектов

- Редактор контента:

  - Модульная система управления витриной

  - Визуальное редактирование всех секций

  - Управление медиаконтентом

  - Настройка SEO-параметров

Техническая реализация включает:

- React Router для клиентской маршрутизации

- State-менеджмент на базе useState

- Адаптивную верстку с mobile-first подходом

- Плавные CSS-переходы и анимации

- Система каталогов реализована с учетом бизнес-логики:

- Спонсорские программы с финансовыми лимитами

- Ролевая модель с привилегиями

- Система наград с автоматизацией начисления

- Классификация навыков по специализациям

- Управление проектами и сообществами

- Комплексная валидация бизнес-правил

Решение обеспечивает полный цикл управления сообществом - от представления информации до администрирования всех аспектов деятельности.

Паттерн MVC

Четкое разделение данных, логики и интерфейса упрощает внесение изменений и добавление нового функционала.

Обеспечивает возможность одновременной работы нескольких команд: Backend-разработчики работают над API и логикой, а Frontend-разработчики — над интерфейсом.

Описание методологии разработки

В рамках разработки проекта использовалась итеративная методология. Этот подход позволил гибко реагировать на изменения требований, поступающих от заказчика, и постепенно дорабатывать функционал на основе полученной обратной связи.

Ключевые особенности методологии:

Итеративный процесс

Проект разбивался на этапы (итерации), каждая из которых включала анализ требований, реализацию функционала, тестирование и демонстрацию промежуточных результатов.

Акцент на пользовательское тестирование

Тестирование проводилось вручную реальными пользователями, включая заказчика и потенциальных конечных пользователей, без использования автоматизированных инструментов.

Полученная обратная связь служила основой для исправления ошибок и доработки системы.

Постоянная доработка под заказчика

Заказчик активно участвовал на каждом этапе, предоставляя уточнения по функционалу и внешнему виду интерфейса, что позволило сделать продукт максимально соответствующим их ожиданиям.

Информация о процессе разработки

Этапы разработки

Проектирование системы:

- Разработана многоуровневая архитектура (N-Tier) на основе ASP.NET Core

- Реализовано четкое разделение на слои: представление, бизнес-логика, доступ к данным

- Спроектирована структура базы данных PostgreSQL с учетом всех необходимых сущностей

Создание API:

- Реализованы REST API endpoints для работы с пользователями, администраторами, мероприятиями и проектами

- Разработана система аутентификации на основе JWT

- Создана система управления файлами и медиа-контентом

Разработка сервисного слоя:

- Реализованы менеджеры для работы с различными сущностями

- Разработана система маппинга между моделями и сущностями

- Внедрена система обработки исключений

Интеграция и тестирование:

- Проведено интеграционное тестирование всех компонентов системы

- Реализована система логирования для отслеживания ошибок

Настроена система развертывания через Docker

Проблемы, выявленные в процессе разработки

Проблемы с аутентификацией:

На этапе тестирования возникли проблемы с JWT-токенами при развертывании на хостинге

Решение:

Реализована система черного списка токенов и улучшена обработка ошибок аутентификации

Проблемы с производительностью:

При большом количестве запросов наблюдалось замедление работы системы

Решение:

Оптимизированы запросы к базе данных и добавлено кэширование

Отчет о результатах тестирования на промежуточных этапах

Тестирование функциональности:

- Проверка регистрации и аутентификации пользователей и администраторов

- Тестирование работы с мероприятиями и проектами

- Проверка системы управления файлами

- Тестирование календаря событий

Выявленные проблемы и их исправление

Проблемы с валидацией данных при регистрации администраторов

Ошибки в обработке файлов при загрузке

Проблемы с отображением календаря мероприятий

Результаты пользовательского тестирования

После внесения всех доработок интерфейс стал более интуитивным, а функционал — стабильным.

Система успешно прошла проверки на корректность ключевых пользовательских сценариев.

Реализованы все требуемые функции.

Информация о планировании деятельности в ходе разработки

Для планирования деятельности команды использовался Scrum-подход, который позволил структурировать процесс разработки и обеспечить четкое распределение задач. Работа была организована в виде спринтов, каждый из которых длился 1–2 недели.

Планирование этапов разработки

- Начальный этап (Анализ и проектирование)

Формулировка требований совместно с заказчиком.

Разработка архитектурного решения на основе MVC.

Составление общего плана разработки, включая ключевые функциональные модули и сроки выполнения.

- Разработка (Итеративный процесс)

Создание базовой структуры проекта

Реализация системы аутентификации

Разработка основных модулей

Интеграция компонентов

- Тестирование и доработка

Проведение функционального тестирования

Исправление выявленных ошибок

Оптимизация производительности

Доработка функционала

- Финальный этап (Релиз)

Оптимизация кода

Настройка развертывания

Подготовка документации

Запуск в production

Распределение задач между участниками команды разработчиков. Роли и задачи команды

- Руководитель проекта

Организация процесса разработки.

Установление сроков и контроль их соблюдения.

Взаимодействие с заказчиком: сбор и уточнение требований, обсуждение промежуточных результатов.

- Бэкенд-разработчик

Реализация серверной части.

Разработка API-эндпоинтов для работы с пользователями, тестами и результатами.

Настройка базы данных и написание запросов.

Устранение проблем с сессиями и валидацией данных.

- Фронтенд-разработчик

Разработка пользовательского интерфейса.

Создание динамических компонентов и маршрутизации страниц.

Интеграция с API, отладка взаимодействия с сервером.

Обеспечение адаптивности интерфейса и улучшение дизайна по запросу заказчика.

- Тестировщик (роль выполняли пользователи)

Проведение ручного тестирования ключевых сценариев использования.

Выявление ошибок и предоставление обратной связи команде разработчиков.

Примеры распределения задач

- Регистрация и авторизация пользователей: Реализация — бэкенд-разработчик, проверка интерфейса — фронтенд-разработчик.

- Прохождение тестов: Создание логики обработки результатов — бэкенд-разработчик, разработка формы тестов — фронтенд-разработчик.

- Тестирование: Проведение тестов вручную — пользователи, анализ результатов — руководитель проекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе разработки портала "Лига Речи" был проделан значительный объем работы, направленный на создание комплексного онлайн-ресурса для развития гибких навыков. Платформа позволяет пользователям находить и участвовать в образовательных мероприятиях, а администрации - эффективно управлять контентом и пользовательской базой. Основная цель проекта заключалась в создании удобного инструмента для личностного роста, и на данный момент система готовится к запуску.

Общие выводы

Разработка продемонстрировала важность тщательного анализа потребностей целевой аудитории. В процессе работы были выделены и реализованы ключевые функции, которые обеспечивают конкурентные преимущества платформы:

- Многоуровневая система аккаунтов

- Геолокационный фильтр мероприятий

- Комплексная система отслеживания прогресса

Положительные стороны решения:

- Интуитивный интерфейс:

  - Адаптивный дизайн для всех устройств

  - Удобная навигация по мероприятиям

  - Наглядное отображение личного прогресса

- Функционал для пользователей:

  - Единый календарь мероприятий с фильтрами

  - Система регистрации и управления участием

  - Личный кабинет с историей активности и достижениями

- Административные возможности:

  - Многоуровневая система управления контентом

  - Разграничение прав по городам и сообществам

  - Инструменты для анализа пользовательской активности

  - Возможность интеграции с социальными сетями

Тестирование системы включало проверку ключевых сценариев:

- Регистрация и авторизация пользователей

- Поиск и запись на мероприятия

- Управление контентом в админ-панели

По результатам тестирования был проведен ряд доработок, улучшивших стабильность системы и удобство интерфейса. Платформа успешно прошла проверку основных функциональных сценариев.

Области для улучшения:

- Оптимизация работы календаря при большом количестве мероприятий

- Расширение аналитического функционала для администраторов

- Доработка системы уведомлений

- Интеграция с дополнительными платформами

Перспективы развития:

- Внедрение системы рекомендаций мероприятий

- Развитие мобильного приложения

- Расширение инструментов для организаторов

- Разработка системы менторства

В ближайшее время платформа будет запущена в пилотном режиме. Ожидается, что тестирование на реальных пользователях позволит дополнительно оптимизировать сервис. Дальнейшее развитие проекта будет осуществляться на основе анализа пользовательской активности и обратной связи, чтобы максимально соответствовать потребностям аудитории в развитии гибких навыков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Веб-технологии для разработчиков Обзор протокола HTTP / Веб-технологии для разработчиков. – 2022. – URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTTP/Overview (дата обращения: 30.09.2024).

Вигерс К. Разработка требований к программному обеспечению / К. Вигерс, Дж. Битти. – 3-е изд. – Москва: Русская редакция, 2014. – 736 с. – ISBN 978-5-9909805-3-2.

Евлантьев С.Карта эмпатии клиента / Станислав Евлантьев. – 2022. – URL: https://in-scale.ru/blog/karta-empatii/ (дата обращения: 01.10.2024).

Кинзябулатов Р. IDEF0. Знакомство с нотацией и пример использования / Рамиль Кинзябулатов. – 2022. – URL: https://trinion.org/blog/idef0-znakomstvo-s-notaciey-i-primer-ispolzovaniya (дата обращения: 30.09.2024).

Коберн А. Современные методы описания функциональных требований к системам / А. Коберн. – Москва: Издательство «Лори», 2012. – 264 с. – ISBN 978-5-85582-326-4.

Сырцев В. Использования диаграммы вариантов использования UML при проектировании программного обеспечения / Вадим Сырцев. – 2021. – URL: https://habr.com/ru/post/566218/ (дата обращения:30.09.2024).

Фирстов Л. О развитии навыка говорения / Леонид Фирстов. – 2020. – URL: https://habr.com/ru/post/494424/ (дата обращения: 30.09.2024).

Фитцпатрик Р. Спроси маму: Как общаться с клиентами и подтвердить и подтвердить правоту своей бизнес-идеи, если все кругом врут? / Р. Фитцпатрик. – Москва : Альпина Паблишер, 2021. – 160 с. – ISBN  978-5-9614-3045-5.

Шейнблат В. Естественный подход к освоению языка / Владимир Шейнблат. – 2022. – URL: https://englishsimple.ru/articles/natural-approach-to-language-learning/ (дата обращения: 06.10.2024).

Шторкин С. Средневзвешенная система голосования / Семен Шторкин – 2022. – URL: https://habr.com/ru/post/63664/ (дата обращения: 30.09.2024).

Apple MacOS / Apple. – 2022. – URL: https://www.apple.com/za/macos/what-is/ (дата обращения: 30.09.2022).

Best Programmer Функциональные и нефункциональные требования: полное руководство / Best Programmer. – 2021. – URL: https://bestprogrammer.ru/izuchenie/funktsionalnye-i-nefunktsionalnye-trebovaniya-polnoe-rukovodstvo (дата обращения: 7.10.2024).

Google Chrome Браузер от Google / Google Chrome. – 2022. – URL: https://www.google.ru/chrome/ (дата обращения: 30.09.2024).

PostgrePro Что такое PostgreSQL? / PostgrePro. – 2020. – URL: https://postgrespro.ru/docs/postgresql/12/intro-whatis (дата обращения: 30.09.2022).

Proglib Об Agile / Denver. – 2022. – URL: https://proglib.io/p/klyuchevye-razlichiya-mezhdu-agile-scrum-i-kanban-2022-02-24 (дата обращения 7.10.2024).

SimilarWeb Аналитика трафика Tandem / SimilarWeb. – 2022. – URL: https://www.similarweb.com/ru/website/tandem.net/#traffic (дата обращения: 30.09.2024).

Tandem / Tandem.net. – 2022. – URL: https://www.tandem.net/ru (дата обращения: 30.09.2024).

JavaScript WebSocket / JavaScript. – 2022. – URL: https://learn.javascript.ru/websocket (дата обращения: 02.10.2022).

VC.RU Анализ конкурентов на практике / VC.RU. – 2020. – URL: https://vc.ru/marketing/181297-analiz-konkurentov-na-praktike-10-shagov-shablon (дата обращения: 30.09.2024).

ПРИЛОЖЕНИЯ

- ПРИЛОЖЕНИЕ А

- ПРИЛОЖЕНИЕ Б

- ПРИЛОЖЕНИЕ В

- ПРИЛОЖЕНИЕ Д

- ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

- ПРИЛОЖЕНИЕ З

- ПРИЛОЖЕНИЕ Е

- ПРИЛОЖЕНИЕ Ё

- ПРИЛОЖЕНИЕ И

- ПРИЛОЖЕНИЕ Й

- ПРИЛОЖЕНИЕ К

- ПРИЛОЖЕНИЕ Л