Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

Школа бакалавриата

ОТЧЕТ

По проекту

«Разработка конструктора тестовых заданий с автоматической проверкой»

по дисциплине «Проектный практикум»

| Заказчик: Смирнов Д.С. |  |
| --- | --- |
| Куратор: Смирнов Д. С. |  |
| Студенты команды: Am-Nyam Entertainment |  |
| Клейн А. Н. |  |
| Павлова Д.О. |  |
| Ржанников Н.С. |  |
| Старчикова Е.А. |  |

Екатеринбург, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1.1 Цель и задачи проекта	4

1.2 Актуальность и важность проекта	5

1.3 Область применения программного продукта	5

1.4 Ожидаемые результаты и планируемые достижения	6

2 Информация о работе каждого участника по отдельности	8

2.1 Тимлидер	8

2.2 Аналитик	8

2.3 Дизайнер	8

2.4 Разработчик	9

3 Разбор требований заказчика и пользователей. План действий	10

3.1 Требования заказчика	10

3.2 Потребности пользователей	10

3.2.1 Организаторы	10

3.2.2 Студенты	10

3.3 План действий для достижения цели	11

4 Анализ и сопоставление аналогов разрабатываемого продукта	15

4.2 Вывод по анализу конкурентов	16

5 Обзор архитектуры программного продукта	18

5.1 Основные компоненты	18

5.2 Взаимодействие компонентов	18

5.3 Обоснование выбора технологий	19

6 Методология разработки и тестирование	20

6.1 Методология разработки	20

6.2 Информация о процессе разработки	20

6.3 Результаты промежуточного тестирования	21

6.4 Разбор выявленных ошибок и пути их устранения	22

7 Планирование и распределение задач	23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	24

7.1 Оценка соответствия программного продукта требованиям	24

7.2 Оценка качества продукта и анализ дефектов	24

7.2.1 Оценка качества продукта	25

7.2.2 Анализ выявленных дефектов	25

7.2.3 Влияние дефектов на работоспособность	26

7.3 Предложения по улучшению и развитию	26

7.3.1 Краткосрочные улучшения	26

7.3.2 Долгосрочное развитие	26

7.4 Итоговые выводы	26

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	28

ПРИЛОЖЕНИЕ A (обязательное)  Репозиторий проекта	29

ПРИЛОЖЕНИЕ B (обязательное)  Макеты интерфейсов в Figma	30

ПРИЛОЖЕНИЕ C (обязательное)  Все диаграммы по аналитике	31

ПРИЛОЖЕНИЕ D (обязательное)  Backlog проекта	32

ПРИЛОЖЕНИЕ E (обязательное)  Описание проекта	33

ВВЕДЕНИЕ

В современном образовательном и профессиональном пространстве всё большую популярность приобретают стажировки и практико-ориентированные программы, предоставляющие студентам возможность применить теоретические знания на практике. В условиях жёсткой конкуренции за места на таких программах особенно остро встаёт вопрос предварительного отбора кандидатов, позволяющего определить уровень подготовки, мотивацию и соответствие требованиям. Для этого, как правило, используются тестовые задания, однако при большом количестве участников процесс их ручной проверки становится крайне трудоёмким, неэффективным и подверженным субъективным ошибкам.

Одним из актуальных решений данной проблемы является разработка специализированных веб-сервисов, позволяющих автоматизировать этапы создания, прохождения и проверки тестов. Такие системы не только существенно ускоряют обработку результатов, но и обеспечивают единообразие и объективность оценки, сводя к минимуму влияние человеческого фактора. Кроме того, они позволяют упростить взаимодействие между организаторами стажировок и участниками, обеспечивая прозрачность процесса и своевременную обратную связь.

Полное описание проекта (см. приложение E).

  - Цель и задачи проекта

Целью проекта является разработка веб-сервиса для автоматизации проверки тестовых заданий, используемых при отборе студентов на стажировки.

Задачи:

- создание конструктора тестовых заданий с поддержкой различных типов вопросов (выбор вариантов, ручной ввод, соотнесение элементов, последовательность ответов);

- реализация гибких настроек проверки: подсчёт результатов по сумме баллов, процентному соотношению, настройка пороговых значений для принятия решений;

- обеспечение интеграции сервиса с внешними платформами (электронная почта) для отправки результатов;

- разработка личного кабинета организатора для создания, управления тестами и отображения результатов.

  - Актуальность и важность проекта

Автоматизация проверки тестовых заданий актуальна в условиях роста числа студентов, претендующих на стажировки. Ручная проверка ответов требует значительных временных затрат, подвержена ошибкам и недостаточно эффективна при массовом приёме.

Разрабатываемый сервис позволит:

- ускорить обработку результатов за счёт мгновенной проверки ответов;

- повысить объективность оценки за счёт стандартизированных критериев;

- упростить взаимодействие между организаторами и участниками;

- предоставить участникам оперативную обратную связь.

Проект важен для образовательных учреждений и компаний, так как оптимизирует процесс отбора кандидатов, что напрямую влияет на качество стажировок.

  - Область применения программного продукта

Веб-сервис предназначен для:

- учебных заведений и компаний, проводящих стажировки;

- организаторов мероприятий, которым требуется автоматизировать отбор участников;

- студентам, желающим пройти тестирование в удобном формате с мгновенным получением результатов.

Продукт может быть интегрирован в образовательные платформы, сайты компаний или использоваться как самостоятельное решение.

Дополнительно возможны следующие варианты применения:

- подготовка к экзаменам и олимпиадам: преподаватели могут формировать интерактивные тренировочные тесты, анализировать ошибки и давать индивидуальные рекомендации;

- онлайн-курсы: внедрение конструктора в платформы дистанционного обучения позволит гибко настраивать контрольные мероприятия и отслеживать успеваемость в реальном времени.

  - Ожидаемые результаты и планируемые достижения

По завершении проекта планируется достичь следующих результатов:

- базовый уровень: рабочий прототип сервиса с автоматической проверкой тестов и настройками для следующих типов тестовых заданий:

- обычные тесты с выбором вариантов;

- задачи с ручным вводом ответа (цифры или текст);

- задания на соотнесение вариантов друг с другом;

- расположение ответов в требуемой последовательности.

- запланированный уровень:

- добавление таймера на выполнение теста;

- настройка порогов прохождения;

- добавление ручной проверки тестов;

- возможность редактирования высылаемых сообщений на почту студентам;

- интеграции с электронной почтой, для рассылки результатов прохождения теста;

- личный кабинет организатора.

- Информация о работе каждого участника по отдельности

В разработке проекта участвовали четыре члена команды, каждый из которых отвечал за определённые задачи.

  - Тимлидер

Клейн Александр Николаевич:

- организация рабочего пространства с помощью GitHub;

- составление backlog проекта и управление задачами;

- составление отчёта и подготовка к защите проекта.

  - Аналитик

Старчикова Екатерина Александровна:

- анализ целевой аудитории;

- декомпозиция бизнес-процессов и создание диаграмм (draw.io);

- проектирование user-flow и интерфейсов;

- функционал подсистем;

- тестирование пользовательских сценариев;

- составление отчёта и подготовка к защите проекта.

  - Дизайнер

Павлова Дарья Олеговна:

- дизайн интерфейсов в Figma: страницы регистрации, авторизации, создания тестов, отображения результатов;

- создание макетов для различных типов заданий.

  - Разработчик

Ржанников Никита Сергеевич:

- разработка backend-части на node.js, express.js;

- настройка структуры базы данных;

- интеграция базового функционала и последующая доработка с учётом UI/UX;

- реализация Frontend с помощью react.

- Разбор требований заказчика и пользователей. План действий

  - Требования заказчика

Заказчик предъявляет следующие требования:

- автоматизация проверки тестовых заданий;

- поддержка различных типов вопросов (выбор вариантов, ручной ввод, соотнесение элементов);

- настройка критериев оценки (проходной балл, процентное соотношение);

- отправка результатов тестирования с помощью почты или в личный кабинет студента;

- личный кабинет для организаторов.

  - Потребности пользователей

    - Организаторы

Потребности организаторов:

- экономия времени на проверку заданий;

- гибкие настройки тестов и критериев;

- тесты с ручной и автоматической проверкой;

- добавление таймера на тест;

- возможность указывать проходной балл на тест;

- возможность редактировать письма, отправляемые на почту студентам.

    - Студенты

Потребности студентов:

- мгновенное получение результатов;

- удобный интерфейс для прохождения тестов.

  - План действий для достижения цели

      - Backlog

| № | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед |
| 1.1 | Организовать рабочее пространство для отслеживания хода работы | Клейн Александр | 21.03.2025 | 22.03.2025 |  |  |  |  |
| 1.2 | Заполнить файл "Протоколы событий" | Клейн Александр | 23.03.2025 | 24.03.2025 |  |  |  |  |
| 1.3 | Анализ ЦА (организатор) | Старичкова Екатерина | 21.03.2025 | 22.03.2025 |  |  |  |  |
| 1.4 | Анализ ЦА (студент) | Старичкова Екатерина | 23.03.2025 | 24.03.2025 |  |  |  |  |
| 1.5 | Декомпозировать бизнес процесс | Старичкова Екатерина | 25.03.2025 | 28.03.2025 |  |  |  |  |
| 1.6 | Составление плана работ(бэклог) | Клейн Александр | 29.03.2025 | 31.03.2025 |  |  |  |  |
| 1.7 | Организовать рабочее пространство для дизайна | Павлова Дарья | 29.03.2025 | 30.03.2025 |  |  |  |  |
| 1.8 | Доработать декомпозицию бизнес-процесса для каждого пользователя | Старичкова Екатерина | 29.03.2025 | 31.03.2025 |  |  |  |  |
| 1.9 | Составление схемы бд | Клейн Александр | 01.04.2025 | 02.04.2025 |  |  |  |  |
| 1.10 | Интерфейсы для каждого действия | Старичкова Екатерина | 01.04.2025 | 02.04.2025 |  |  |  |  |

| 1.11 | Создание user-flow | Старичкова Екатерина | 03.04.2025 | 04.04.2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12 | Описать функционал подсистем | Старичкова Екатерина | 05.04.2025 | 08.04.2025 |  |  |  |  |
| 1.13 | Доработать бэклог проекта | Клейн Александр | 05.04.2025 | 08.04.2025 |  |  |  |  |
| 1.14 | Отрисовать эскизов(шаблоны для заданий) | Павлова Дарья | 05.04.2025 | 08.04.2025 |  |  |  |  |
| 1.15 | Обрисовка начальной страницы | Павлова Дарья | 12.04.2025 | 13.04.2025 |  |  |  |  |
| 1.16 | Отрисовка регистрации и авторизации | Павлова Дарья | 13.04.2025 | 15.04.2025 |  |  |  |  |
| 1.17 | Найстойка структуры бэка на ASP.NET | Ржанников Никита | 13.04.2025 | 14.04.2025 |  |  |  |  |
| 1.18 | Обрисовка формы создания разных видов тестов | Павлова Дарья | 16.04.2025 | 17.04.2025 |  |  |  |  |
| 1.19 | Реализация API для регистрации и авторизации | Ржанников Никита | 15.04.2025 | 18.04.2025 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 19.04-16.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация API для публикации теста модули системы) | Ржаничков Никита | 19.04.2025 | 20.04.2025 |  |  |  |  |
| 2.2 | Реализация API для генерации ссылки | Ржаничков Никита | 21.04.2025 | 21.04.2025 |  |  |  |  |
| 2.3 | Реализация API для удаления тестов | Ржаничков Никита | 22.04.2025 | 22.04.2025 |  |  |  |  |
| 2.4 | Реализация API для создания теста | Ржаничков Никита | 22.04.2025 | 24.04.2025 |  |  |  |  |
| 2.5 | Отрисовка страницы с результатами | Павлова Дарья | 19.04.2025 | 20.04.2025 |  |  |  |  |
| 2.6 | Отрисовка регистрации для студента | Павлова Дарья | 21.04.2025 | 22.04.2025 |  |  |  |  |

| 22.7 | Загрузка прогресса работы на Гит | Ржаничков Никита | 25.04.2025 | 25.04.2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Создание всех типов тестов | Ржанников Никита | 26.04.2025 | 01.05.2025 |  |  |  |  |
| 2.9 | Отрисовка страницы перехода по ссылке для ученика | Павлова Дарья | 26.04.2025 | 27.04.2025 |  |  |  |  |
| 2.10 | Отрисовка странцы теста глазами ученика | Павлова Дарья | 28.04.2025 | 29.04.2025 |  |  |  |  |
| 2.11 | Обрисовка генерирования ссылки | Павлова Дарья | 29.04.2025 | 01.05.2025 |  |  |  |  |
| 2.12 | Разработка формы авторизации без дизайна | Ржанников Никита | 03.05.2025 | 05.05.2025 |  |  |  |  |
| 2.13 | Верстка по макетам | Ржанников Никита | 05.05.2025 | 05.05.2025 |  |  |  |  |
| 2.14 | Реализация формы регистрации без дизайна | Ржанников Никита | 05.05.2025 | 06.05.2025 |  |  |  |  |
| 2.15 | Реализация страницы с тестами без дизайна | Ржанников Никита | 06.05.2025 | 07.05.2025 |  |  |  |  |
| 2.16 | Форма создания теста без дизайна | Ржанников Никита | 07.05.2025 | 09.05.2025 |  |  |  |  |
| 2.17 | Реализация формы регистрации | Ржанников Никита | 10.05.2025 | 13.05.2025 |  |  |  |  |
| 2.18 | Форма создания теста без дизайна | Ржанников Никита | 11.05.2025 | 12.05.2025 |  |  |  |  |
| 2.19 | Разработка формы авторизации без дизайна | Ржанников Никита | 13.05.2025 | 16.05.2025 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17.05 - 06.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Страница с тестами с дизайном | Ржанников Никита | 17.05.2025 | 20.05.2025 |  |  |  |  |

| 3.2 | Сформировать отчет | Клейн Александр | 17.05.2025 | 23.05.2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Страница с прохождением теста | Ржанников Никита | 24.05.2025 | 30.05.2025 |  |  |  |  |
| 3.4 | Реализация редактирования теста | Ржанников Никита | 24.05.2025 | 30.05.2025 |  |  |  |  |
| 3.5 | Реализация отправки сообщения на почту | Ржанников Никита | 31.05.2025 | 03.06.2025 |  |  |  |  |
| 3.6 | Тестирование пользовательских сценариев | Старичкова Екатерина | 31.05.2025 | 06.06.2025 |  |  |  |  |
| 3.7 | Подготовка к итоговой защите | Клейн Александр | 31.05.2025 | 06.06.2025 |  |  |  |  |

- Анализ и сопоставление аналогов разрабатываемого продукта

Перед началом разработки программного продукта необходимо провести анализ существующих решений, обладающих схожим функционалом. Это позволяет определить сильные и слабые стороны аналогов, выявить нереализованные функции, которые могут быть добавлены в разрабатываемый сервис

Анализ проводился между – Google Forms и Яндекс.Формы. Оба сервиса активно используются в образовательной и профессиональной среде и предоставляют пользователям возможность быстро формировать опросы, тесты и анкеты.

Сравнивались два основных направления:

- поддержка различных типов заданий (вопросов с выбором, ручного ввода, шкал, списков и др.);

- функциональные возможности, связанные с проверкой, настройками теста, отображением результатов и взаимодействием с респондентами.

Результаты сравнительного анализа представлены в виде таблиц, позволяющих наглядно оценить функциональное покрытие каждой платформы и обосновать необходимость создания специализированного решения с расширенными возможностями проверки.

      - Таблица сравнений типов заданий у Google Forms и Яндекс.Формы

| Критерий | Google Forms | Яндекс.Формы |
| --- | --- | --- |
| + | Вопрос с одним вариантом Вопрос с несколькими вариантами Краткий/длинный текст Выпадающий список Загрузка файла Шкала Дата и время Согласие/галочка Сетка флажков / сетка (множественный выбор) | Вопрос с одним вариантом Вопрос с несколькими вариантами Краткий/длинный текст Выпадающий список Загрузка файла Шкала/оценка Дата и время Согласие/галочка |

| - | Нет соотнесения, перетаскивания, сортировки | Нет соотнесения, перетаскивания, сортировки |
| --- | --- | --- |

      - Таблица сравнений функциональных возможностей Google Forms и Яндекс.Формы

| Критерий | Google Forms | Яндекс.Формы |
| --- | --- | --- |
| Таймер на тесте | - | - |
| Настройка порогов прохождения | - | - |
| Возможность проставления баллов на каждое задание | + | - |
| Ручная проверка теста | + | + |
| Автоматическая проверка теста | + | - |
| Респондентам показываются как баллы, полученные за каждый вопрос, так и общее количество баллов. | + | - |
| Респондентам показываются правильные ответы после выставления оценок. | + | - |
| Респонденты могут видеть, на какие вопросы даны неверные ответы. | + | - |
| Можно ли редактировать письмо отправленное респондентам на почту | - | - |
| Можно ли собирать другие контактные данные кроме почты у респондентов | + | + |
| Рассылка результатов | На email | Есть уведомления о получении ответа, но нет отправки результатов студенту автоматически |

  - Вывод по анализу конкурентов

Проведённый анализ показал, что Google Forms и Яндекс.Формы обладают широким набором базовых функций по созданию тестов, однако имеют существенные ограничения для задач автоматической и гибкой проверки заданий:

- обе платформы не поддерживают задания на соотнесение, сортировку и последовательность, что ограничивает разнообразие тестовых сценариев;

- в обоих сервисах отсутствует встроенный таймер, а порог прохождения теста не настраивается;

- автоматическая проверка реализована частично: например, не во всех заданиях возможна установка баллов и указание правильных ответов;

- яндекс.Формы не позволяют пользователю видеть, какие конкретно ответы были неверными, и ограничены в гибкости рассылки итогов.

Ссылка на все диаграммы по аналитике (см. приложение C).

- Обзор архитектуры программного продукта

  - Основные компоненты

Frontend:

- интерфейсы на основе макетов Figma;

- реализация пользовательского интерфейса на языке TypeScript с использованием фреймворка React, обеспечивающего компонентную структуру.

Backend:

- реализация серверной части на Node.js с использованием Express.js для построения REST API и обработки логики приложения.

База данных:

- использование нереляционной СУБД MongoDB для хранения информации о пользователях, тестах, типах заданий и результатах прохождения.

Интеграции:

- smtp-сервер для отправки писем с результатами тестирования.

  - Взаимодействие компонентов

Архитектура программного продукта построена по принципу клиент–сервер, где компоненты взаимодействуют по REST-протоколу через HTTP-запросы:

- пользователь взаимодействует с интерфейсом (React-приложением) через браузер;

- frontend отправляет запросы к API-серверу (Express.js) — для получения и отправки данных тестов, результатов и состояния пользователя;

- backend (Express.js) обрабатывает запросы, осуществляет бизнес-логику: проверку ответов, расчёт результата, формирование отчёта, сохранение данных в MongoDB;

- после того как студент завершает тест и отправляет свои ответы, сервер обрабатывает результаты и инициирует отправку письма с итогами через SMTP-сервер;

- все данные пользователя, тестов и прохождений хранятся в MongoDB.

  - Обоснование выбора технологий

- typeScript: статическая типизация для надежности и удобства разработки;

- react: позволяет создавать повторно используемые компоненты, обеспечивая быструю реализацию интерфейсов на основе дизайнерских макетов (Figma);

- node.js: асинхронность + единый язык (JS/TS) для Frontend и Backend;

- express.js: минималистичный и гибкий фреймворк, упрощающий создание REST API и маршрутизацию;

- mongoDB: документная модель данных (JSON-формат) для гибкости структуры и быстрой интеграции с TypeScript/Node.js. Горизонтальная масштабируемость и асинхронность совместимы с архитектурой Express.js, что упрощает создание API. Облачные решения ускоряют развертывание.

- Методология разработки и тестирование

  - Методология разработки

При разработке программного продукта был применён гибридный подход, сочетающий элементы Waterfall и Agile-методологии. На начальном этапе была чётко сформулирована цель проекта, определены ключевые функции, составлена спецификация, что соответствует каскадной (Waterfall) модели. Далее процесс разработки был организован в виде двухнедельных спринтов, что характерно для Agile-подхода.

Для повышения гибкости и своевременного исправления возникающих проблем проводились:

- еженедельные встречи с куратором проекта, на которых обсуждался текущий прогресс и при необходимости вносились корректировки в план работ;

- ревью промежуточных результатов в конце каждого спринта;

Подобная методология позволила сохранить чёткую структуру разработки, одновременно обеспечивая адаптивность и возможность итеративного улучшения функциональности по мере реализации.

  - Информация о процессе разработки

Процесс разработки

Разработка программного продукта велась поэтапно, с постепенным наращиванием функциональности

04.03 – 06.04 — этап проектирования:

- проведён анализ целевой аудитории и декомпозиция бизнес-процесса;

- разработаны основные пользовательские сценарии (user flow);

- определены ключевые подсистемы;

- спроектирована логика базы данных;

- разработаны макеты интерфейсов в Figma.

06.04 – 30.04 — этап базовой реализации:

- реализован дизайн на основе утверждённого макета;

- реализованы основные API для регистрации, авторизации, создания и удаления тестов, генерации ссылок;

- реализованы формы ввода вопросов и генерация уникальных ссылок на тест.

01.05 – 25.05 — этап интерфейсной реализации:

- разработаны начальная страница, страницы регистрации/авторизации, страницы с тестами;

- реализован интерфейс для сохранения теста;

- реализована генерация ссылки.

25.05 – 20.06 (в работе) — завершающий этап:

- реализация интерфейса прохождения теста и отправки результатов на почту;

- реализация проверки и подсчёта баллов;

- ручная проверка и редактирование тестов;

- тестирование пользовательских сценариев.

  - Результаты промежуточного тестирования

На каждом из этапов выполнялось ручное тестирование реализованных функций. Проверялись как отдельные компоненты (юнит-тестирование), так и взаимодействие между модулями (интеграционное тестирование). Вот ключевые результаты промежуточных проверок:

- api регистрации и авторизации — проверена работа с валидными и невалидными входными данными;

- создание и сохранение тестов — подтверждена корректная запись вопросов и структуры в базу данных;

- генерация ссылки на тест — протестирована уникальность ссылок и их работоспособность.

  - Разбор выявленных ошибок и пути их устранения

В ходе промежуточного тестирования были обнаружены следующие проблемы:

- проблема с универсальностью модели вопроса – на этапе проектирования структуры данных возникла трудность с созданием единой модели, которая могла бы одновременно обрабатывать разные типы заданий: от простого одиночного выбора до заданий на сопоставление или последовательность. (решено путём внедрения обобщённого поля correctAnswer, тип которого определяется динамически в зависимости от типа вопроса. Для каждого типа заданий используется соответствующий формат хранения правильных ответов — строка, массив, словарь и т.д.);

- проблема потери данных при обновлении страницы – при создании теста пользователь мог случайно обновить страницу, в результате чего все введённые данные сбрасывались и приходилось заполнять форму заново (решено путём добавления предупреждения браузера при попытке обновления или закрытия вкладки. Теперь при таких действиях пользователь получает системное уведомление с предложением подтвердить уход со страницы, что позволяет избежать случайной потери данных);

- ошибка валидации на форме создания теста – отсутствовала проверка обязательных полей (решено путём добавления клиентской и серверной валидации);

- проблема повторной отправки формы при перезагрузке страницы – при обновлении происходила повторная генерация теста (решено через внедрение защиты от дублирующей отправки с помощью идемпотентных запросов и токенов).

- Планирование и распределение задач

Проект реализован в рамках 11 недель, задачи распределены следующим образом:

- первые 3 недели: анализ требований, составление плана работ, анализ конкурентов, разработка: декомпозиции бизнес-процесса, user flow, функционала подсистем;

- недели 3-5: создание макетов. Разработка backend-модулей и API;

- недели 5-6: frontend разработка по макетам;

- недели 7-10: интеграция frontend и backend, тестирование, подготовка отчёта и презентации;

- 11 неделя: финальная доработка.

Распределение по ролям:

- аналитика: Старчикова Екатерина;

- дизайн: Павлова Дарья;

- backend и Frontend разработка: Ржанников Никита;

- управление и документация: Клейн Александр.

Примечание:

Ссылка на репозиторий с кодом (см. приложение А).

Ссылка на макет figma (приложение B).

Ссылка на все диаграммы по аналитике (см. приложение C).

Ссылка на Backlog (см. приложение D).

Ссылка на доску с задачами Github (см. приложение D).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  - Оценка соответствия программного продукта требованиям

Разработка веб-сервиса велась в соответствии с техническим заданием и с учётом потребностей двух основных категорий пользователей —организаторов стажировок и студентов. Уже на этапе проектирования были заложены механизмы, позволяющие реализовать как гибкую настройку тестов, так и автоматизированную обработку результатов.

Программный продукт обеспечивает автоматизацию ключевых этапов работы с тестами: создание заданий, настройку параметров прохождения, генерацию индивидуальных ссылок, сохранение данных и доступ к ним. Универсальная структура хранения вопросов позволила заложить поддержку различных типов заданий в рамках одной модели, что существенно повысило гибкость системы.

Требования заказчика, касающиеся адаптивности, масштабируемости и автоматизации, были положены в основу архитектурных решений. Пользовательские сценарии тестировались и уточнялись по мере разработки, что обеспечило соответствие продукта реальным ожиданиям и логике использования. Некоторые из требований — например, ручная проверка, отправка итогов по почте и полноценная логика прохождения теста — находятся в стадии реализации, но их архитектурная основа уже заложена и протестирована частично.

Таким образом, программный продукт на текущем этапе в целом соответствует заявленным требованиям и демонстрирует устойчивую динамику в сторону завершения и последующего внедрения. Его структура предполагает дальнейшее развитие без необходимости глубокой переработки уже созданных модулей.

  - Оценка качества продукта и анализ дефектов

    - Оценка качества продукта

Качество программного продукта оценивалось на основе ручного тестирования и промежуточной проверки основных пользовательских сценариев. Оценка охватывала как технические аспекты — стабильность логики, валидация данных, отказоустойчивость, — так и пользовательские: скорость отклика интерфейса, предсказуемость поведения, понятность взаимодействия.

На текущем этапе система показывает высокую стабильность в выполнении основных операций. Тестирование продемонстрировало устойчивость к типовым ошибкам пользователя, корректную валидацию форм, отсутствие критических сбоев и логическую связность между модулями.

Важно отметить, что разработка отдельных компонентов продолжается. Однако архитектура системы изначально проектировалась с учётом расширяемости, что позволяет внедрять дополнительные функции без нарушения уже работающего функционала.

Вывод: программный продукт уже сейчас демонстрирует высокое качество реализации на уровне существующих компонентов, а принятые технические решения оправданы с точки зрения стабильности, масштабируемости и ориентации на конечного пользователя. Окончательная комплексная оценка качества будет проведена после полного завершения всех пользовательских сценариев.

    - Анализ выявленных дефектов

В процессе тестирования были выявлены дефекты, которые условно можно разделить на две категории:

Логические ошибки:

- отсутствовала корректная обработка необязательных или частично заполненных полей;

- неверный расчёт баллов в заданиях с множественным выбором.

UX-проблемы:

- данные терялись при случайном обновлении страницы;

- отсутствовало уведомление о подтверждении отправки теста.

    - Влияние дефектов на работоспособность

Ни один из выявленных дефектов не носил критический характер, способный привести к потере данных или полной неработоспособности системы. Все обнаруженные проблемы были своевременно устранены в ходе разработки.

  - Предложения по улучшению и развитию

    - Краткосрочные улучшения

- внедрение аналитики в реальном времени для организаторов (графики успеваемости, тепловые карты ответов);

- добавление мультимедийных типов вопросов (аудио, видео, фото).

    - Долгосрочное развитие

- интеграция с Telegram-ботом или мобильным приложением;

- разработка учётной записи студента для отображения результатов прохождения теста;

- многоязычная поддержка;

- разработка мобильного приложения для удобства студентов.

  - Итоговые выводы

Таким образом, несмотря на текущую фазу разработки, можно с уверенностью утверждать, что проект уже сейчас демонстрирует практическую ценность и готов к завершению с учётом запланированных задач. Оставшиеся этапы будут завершены в ближайшие недели, что позволит представить полноценный и готовый к использованию программный продукт к моменту защиты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Флэнаган, Д. JavaScript. Подробное руководство / Дэвид Флэнаган. – 7-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2021. – 928 с.

- Фримен, Э. Изучаем React / Эрик Фримен, Элизабет Робсон. – Москва : БХВ-Петербург, 2021. – 528 с.

- Фаулер, М. Шаблоны корпоративных приложений / Мартин Фаулер. – Москва : Вильямс, 2020. – 560 с.

- Онлайн-руководство по MongoDB [Электронный ресурс]. – URL: https://metanit.com/nosql/mongodb/?ysclid=mb5tp1yx69750503213 (дата обращения: 10.04.2025).

- React – React API Reference [Электронный ресурс]. – URL: https://react.dev/reference/react (дата обращения: 18.04.2025).

- TypeScript Documentation [Электронный ресурс]. – URL: https://www.typescriptlang.org/docs/ (дата обращения: 21.04.2025).

- (обязательное)

Репозиторий проекта

Ссылка на GitHub-репозиторий: https://github.com/Vikunya1Secret/TestCraft.

- (обязательное)

Макеты интерфейсов в Figma

Ссылка на дизайн-проекта: https://www.figma.com/design/9zic5uJgDg50P69aNJUXcs.

- (обязательное)

Все диаграммы по аналитике

Файл формата draw.io содержит следующие диаграммы:

- анализ ца,

- декомпозиция-бизнес процесса,

- userFlow,

- функционал подсистем.

https://drive.google.com/file/d/1KjVPJvTa4MhXemr9JSMEFED-tjUYZ4nJ/view?usp=sharing.

- (обязательное)

Backlog проекта

Ссылка на таблицу задач: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nRGE4C0TJkI5n0JS3eOBRgKZTJ9qe3YK.

Ссылка на доску с задачами Github: https://github.com/users/Vikunya1Secret/projects/3

- (обязательное)

Описание проекта

Компания проводит стажировки для студентов. Чтобы попасть на

стажировку студент должен выполнить тестовые задания. Чтобы

автоматизировать проверку присылаемых ответов, нужен веб-сервис. В

минимальной реализации проекта должны быть реализованы настройки для проверки разных типов тестовых заданий:

- обычные тесты с выбором вариантов;

- задачи с ручным вводом ответа цифры и текст;

- задания на соотнесение вариантов друг с другом;

- расположение ответов в требуемой последовательности.

Также реализовать разные способы подсчёта результатов и настройки

порогов правильных/неправильных ответов.

В веб-сервисе реализован процесс:

Организатор настроил тестовые задание и добавил ссылку на него на

страницу с описанием.

Студент прочитал описание стажировки и по ссылке открыл тестовое

задание. Прошёл его и отправил ответ.

Веб-сервис обработал присланное задание.

Веб-сервис опубликовал результаты на странице студента (тогда нужна

функция регистрации) или отправил ответ в Telegram или на почту, которые

студент должен указать в форме тестового задания.

Когда студент выполнил тестовое задание, он должен видеть результат

и решение о том, прошёл он испытание или нет. Варианты таких ответов также

должны редактироваться организатором стажировки для каждого

мероприятия.

Дополнительно команды могут предложить и реализовать свои типы

тестовых заданий.