Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

Школа бакалавриата

ОТЧЕТ

По проекту

«Разработка web-версии системы сопровождения иностранных студентов Privet»

по дисциплине «Проектный практикум»

| Заказчик: Фамилия И.О. | Плаксин А. |
| --- | --- |
| Куратор: Фамилия И.О. | Плаксин А. |
| Фамилия И.О. | Волков И. А. |
| Фамилия И.О. | Красовская А. Н. |
| Фамилия И.О. | Феофанов М. А. |
| Фамилия И.О. | Чухлебо Г. Д. |

Екатеринбург, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 Информация о работе каждого участника	4

2 Разбор требований заказчика и пользователей	5

3 Анализ и сопоставление аналогов	6

4 Архитектура программного продукта и компоненты	7

5 Методология и прогресс разработки	8

6 Планирование	9

7 Текущий прогресс	10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	12

ПРИЛОЖЕНИЕ A (обязательное)  Название приложения	13

ВВЕДЕНИЕ

Целью проекта является разработка web-версии системы сопровождения иностранных студентов «Privet». Проект направлен на упрощение процесса легализации и адаптации иностранных студентов в университете. Система должна предоставить пользователям удобный интерфейс для подачи заявок, отслеживания их статуса, получения уведомлений и взаимодействия с
сопровождающими и вузом.

Актуальность проекта обусловлена ростом числа иностранных студентов в российских вузах и сопутствующими трудностями: нехватки централизованной информации, сложности с легализацией, устаревшие интерфейсы существующих решений. Предлагаемое решение должно устранить эти проблемы за счёт единой платформы с актуальными данными и синхронизацией с мобильной версией приложения.

Область применения: университетские службы, сопровождающие студенты, международные отделы, иностранные учащиеся.
По завершении проекта планируется создать web-приложение, синхронизированное с мобильной версией, обладающее продуманным интерфейсом и всеми необходимыми функциями для поддержки иностранных студентов.

- Информация о работе каждого участника

В процессе выполнения проекта наша команда распределила обязанности следующим образом:

- Чухлебо Григорий Дмитриевич — выполняет функции тимлида. Отвечает за общее планирование, координацию задач, контроль сроков, взаимодействие с заказчиком, а также ведёт документацию и занимается системным анализом.

- Волков Илья Алексеевич — дизайнер. Создал прототипы всех ключевых страниц, включая страницы входа, регистрации, профиля, списка задач, восстановления пароля. Участвует в согласовании интерфейсов с заказчиком.

- Красовская Анастасия Николаевна — фронтенд-разработчик. Реализует пользовательские интерфейсы с помощью фреймворка Angular, интегрирует API, занимается адаптацией интерфейсов под разные устройства.

- Феофанов Максим Андреевич — бэкенд-разработчик. Создал структуру базы данных в PostgreSQL, изучает и внедряет систему авторизации Keycloak для управления аутентификацией, реализует основные эндпоинты API.

2 Разбор требований заказчика и пользователей.

Требования заказчика были сформированы на основе обсуждений на еженедельных встречах с представителями компании ООО «ПРИВЕТ». Основные задачи:

- Регистрация и авторизация студентов;

- Подтверждение email и восстановление пароля;

- Подача заявок на визу, регистрацию и легализацию;

- Просмотр статуса заявок;

- Получение уведомлений;

- Личный кабинет с задачами;

- Интеграция с мобильной версией;

- Интеграция с системой авторизации Keycloak.

Список задач на текущем этапе:

- Реализация страниц входа/регистрации (выполнено)

- Подтверждение почты, смена пароля (выполнено)

- Страница со списком задач (выполнено)

- Страница профиля (на согласовании с заказчиком)

- Бэкенд: PostgreSQL + Keycloak (выполнено)

- Интеграция фронт–бэк (выполнено)

- Уведомления, API для заявок (в процессе)

- Финальное тестирование и презентация (в процессе)

3 Анализ и сопоставление аналогов

Проведен анализ следующих решений:

- HSE App X (ВШЭ) — удачный пример реализации, но привязано к конкретному вузу, не универсальное.

- UrFU Guide — содержит только базовую справочную информацию, не обновляется, нет взаимодействия с сопровождающими.

- Telegram-чаты, памятки, мессенджеры — частичны и не обеспечивают централизованного и надёжного взаимодействия.

Вывод: существующие решения не обеспечивают полного сопровождения студента, а также не позволяют взаимодействовать с сопровождающими и вузом в рамках одного приложения.

4 Архитектура программного продукта и компоненты

Архитектура — клиент-серверная.

Компоненты:

- Клиентская часть: Angular (вёрстка, логика, работа с API);

- Сервер: Node.js + Express;

- База данных: PostgreSQL (учёт пользователей, задач, заявок);

- Аутентификация: Keycloak (OAuth2, роль администратора, студента, сопровождающего);

- API: JSON-формат обмена.

Обоснование выбора:

- Высокая скорость разработки;

- Современные и поддерживаемые технологии;

- Простота масштабирования и поддержки.

5 Методология и процесс разработки

Разработка ведётся по итерационной методологии, с применением канбан-доски в системе Yougile.

Текущий статус по итерациям:

- ИТЕРАЦИЯ 1 (4 апреля – 28 апреля): дизайн макетов и утверждение интерфейсов — завершено;

- ИТЕРАЦИЯ 2 (25 апреля – 12 мая): вёрстка страниц «Вход и регистрация», «Подтверждение почты» — завершено;

- ИТЕРАЦИЯ 3 (14 мая – 19 июня): верстка страниц «Установка нового пароля», «Список задач» — завершено; «Профиль», подключение API — в процессе;

- ИТЕРАЦИЯ 4 (16 июня – 22 июня): интеграция, тестирование, устранение багов, финальная сборка и защита — в плане.

Результаты промежуточного тестирования:

- Протестированы формы регистрации и входа;

- Подтверждение почты успешно обрабатывается;

- Ошибки в логике редиректа исправлены.

6 Планирование

Для планирования использовались:

- Yougile (Kanban-доска) — для разбивки задач по этапам;

- GitHub — для контроля версий;

- Google Диск — для совместной работы с документацией;

- Figma – для разработки интерфейсов и прототипирования.

1.7 Текущий прогресс 
- Дизайн: макеты страниц входа, регистрации, подтверждения почты, восстановления пароля, профиля и списка задач готовы.
- Фронтенд: страницы входа, регистрации, подтверждения почты, а также изменения пароля реализованы; остальные верстаются и интегрируются с backend.
- Бэкенд: создана база данных в PostgreSQL; создаётся алгоритм регистрации и авторизации с помощью Keycloak.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения проекта была частично реализована web-версия системы сопровождения иностранных студентов «Privet».

Реализованы ключевые экраны пользовательского интерфейса, разработана собственная база данных, а также выполнена подготовка к интеграции с системой авторизации Keycloak. Решение частично покрывает поставленные заказчиком задачи и уже демонстрирует потенциал дальнейшего развития. Выявленные трудности связаны с внедрением Keycloak и интеграцией между модулями, однако они находятся в процессе выполнения.

В перспективе проект может быть масштабирован с другими вузами, дополнен аналитикой и встроенными помощниками для студентов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Официальный сайт Keycloak: https://www.keycloak.org

2. Документация Angular: https://angular.io/docs

3. PostgreSQL Documentation: https://www.postgresql.org/docs/

4. Node.js Documentation: https://nodejs.org/en/docs/

5. Руководство по оформлению проектного практикума УрФУ (2025): 
          https://urfu.evateam.ru/docs/proektnyj-praktikum/DOC-000354#kt-3

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Макеты и структура системы

Приложение содержит скриншоты макетов, рабочих пространств и структуру базы данных.

          - Страницы входа и регистрации

          - Страницы подтверждения пароля и установки пароля

          - Список задач

          - Профиль

          - Наша канбан-доска

          - Схема базы данных

          - Наш репозиторий на github