Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

Школа бакалавриата

ОТЧЕТ

По проекту

«Разработка приложения для поиска и обмена рецептами с интеллектуальным поиском»

по дисциплине «Проектный практикум»

| Заказчик: Акмалетдинов Д. С. |  |
| --- | --- |
| Куратор: Харисов А. Р. Доцент, Кандидат технических наук |  |
| Студенты команды Бебрики Сорока А. И. |  |
| Сизова Е. И. |  |
| Шилов В. С. |  |
| Паластрова С. А. |  |
| Розанова Д. А. |  |

Екатеринбург, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	7

1 Отчет о работе участников	7

1.1 Отчет о работе Сизовой Екатерины	7

1.2 Отчет о работе Шилова Вячеслава	8

1.3 Отчет о работе Розановой Дарьи	9

1.4 Отчет по работе Паластровой Станиславы	10

1.5 Отчет по работе Сорока Анны	11

2 Разбор требований и составление плана работ	13

3 Анализ и сопоставление аналогов разрабатываемого продукта	15

4 Архитектура программного продукта	17

5 Процесс разработки и тестирование	19

6 Планирование и распределение задач в разработке	20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	22

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	24

ВВЕДЕНИЕ

Современный ритм жизни требует от пользователей быстрого доступа к проверенной и персонализированной информации, в том числе в сфере кулинарии. Большинство существующих ресурсов для поиска рецептов либо перегружены рекламой, либо предоставляют ограниченные возможности фильтрации, либо не учитывают индивидуальные потребности пользователя — такие как наличие конкретных ингредиентов или ограниченное время на приготовление. Кроме того, пользователи всё чаще стремятся к взаимодействию с другими людьми, чтобы делиться собственными рецептами, получать обратную связь и сохранять интересные подборки. Однако на большинстве платформ социальная составляющая слабо развита или отсутствует вовсе.

Целью проекта является разработка веб-сервиса для поиска, сохранения и обмена рецептами с возможностью интеллектуального поиска по имеющимся ингредиентам и доступному времени приготовления.

Задачи проекта:

- реализовать удобный поиск рецептов, включая интеллектуальный поиск по ингредиентам и времени готовки;

- обеспечить возможность комментирования рецептов и взаимодействия пользователей в группах;

- разработать функциональность для создания, хранения и сортировки подборок рецептов;

- включить расширенные фильтры (по сложности, калорийности, типу питания и др.);

- разработать административную панель для управления контентом и пользователями.

Разрабатываемый веб-сервис учитывает эти недостатки и предлагает решение, ориентированное на:

- индивидуальные предпочтения и условия пользователя (доступные продукты, время, диета и др.);

- подход к подбору рецептов;

- удобство интерфейса и структуру хранения рецептов;

- создание сообщества, где можно делиться рецептами, оценивать и комментировать их;

- поддержку как веб-формата, так и возможности адаптации для мобильных устройств.

Разрабатываемый веб-сервис предназначен для широкой аудитории пользователей и может использоваться в самых различных жизненных ситуациях. Программный продукт будет полезен как в повседневной кулинарной практике, так и в более специализированных случаях. Его применение особенно актуально в следующих ситуациях:

- для пользователей, ограниченных во времени, которым необходимо быстро подобрать рецепты с минимальным временем приготовления;

- для людей с особыми пищевыми предпочтениями и ограничениями — веганов, вегетарианцев, аллергиков, а также придерживающихся безглютенового, диабетического или постного питания;

- для пользователей, желающих готовить из того, что есть в холодильнике, и подбирать рецепты на основе имеющихся ингредиентов;

- для тех, кто следит за питанием и рассчитывает энергетическую ценность блюд, нуждается в данных о калорийности и балансе белков, жиров и углеводов;

- для начинающих кулинаров, которым важна подробная пошаговая инструкция, возможность изменять количество порций и использовать фотографии на каждом этапе;

- для пользователей, желающих сохранять рецепты, объединять их в тематические подборки и делиться мнением через комментарии и оценки.

В результате реализации проекта планируется создание полнофункционального веб-сервиса, предназначенного для интеллектуального поиска, хранения и обмена кулинарными рецептами. По завершении проекта будут достигнуты следующие результаты:

- реализован веб-сервис с интуитивно понятным интерфейсом, включающий основные страницы с рецептами, карточки рецептов и личные кабинеты пользователей;

- обеспечен интеллектуальный поиск рецептов по имеющимся ингредиентам и времени приготовления с применением системы фильтрации и сортировки;

- внедрён механизм сохранения рецептов в тематические подборки с возможностью управления ими в личном кабинете пользователя;

- добавлена система комментариев и оценок, позволяющая пользователям делиться впечатлениями и выбирать наиболее популярные и качественные рецепты;

- реализована административная панель для управления базой данных рецептов, модерации контента и администрирования пользовательских аккаунтов;

- обеспечено отображение калорийности и баланса белков, жиров и углеводов на карточке каждого рецепта с учётом изменения количества порций;

- разработан адаптивный дизайн, позволяющий использовать сервис как на стационарных устройствах, так и на мобильных;

- сформирована база рецептов с добавлением изображений, описаний и пошаговых инструкций.

Таким образом, результатом проекта станет современный, полезный и удобный веб-сервис, способный удовлетворить потребности широкого круга пользователей, включая тех, кто ограничен по времени, имеет особенности питания или просто желает найти надёжные рецепты.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 Отчет о работе участников

1.1 Отчет о работе Сизовой Екатерины

Сизова Екатерина выполняла задачи, связанные с разработкой пользовательского интерфейса и реализацией клиентской логики веб-сервиса. В начальной фазе проекта она разработала верстку основных элементов сайта: шапки (хедера), баннера главной страницы и футера. Далее она реализовала верстку ключевых пользовательских страниц, включая:

- каталог карточек рецептов;

- страницу отдельного рецепта с отображением шагов приготовления, ингредиентов, оценки и отзывов;

- страницу со списком подборок и отдельную подборку с рецептами;

- страницы входа, регистрации и восстановления пароля.

Также она обеспечила навигацию между страницами и реализовала отдельные интерактивные элементы.

На следующих этапах Екатерина разработала фильтр для рецептов и подборок, реализовала верстку личного кабинета, написала клиентскую логику получения всех рецептов с сервера, их фильтрацию, а также реализовала регистрацию и вход пользователей.

Затем она добавила функциональность поиска по названию рецептов и подборок, сортировку, фильтр по ингредиентам с возможностью включения «строгого режима», при котором отображаются только рецепты с указанными ингредиентами. Также была реализована логика сохранения пользовательской сессии, добавления рецептов в избранное, а также редактирования и удаления подборок.

Кроме того, она реализовала возможность создания и редактирования рецептов, отображение подборки с избранными рецептами и добавление или удаление рецептов из неё.

На заключительном этапе Екатерина добавила функцию оставления отзывов к рецептам, оценивания подборок и рецептов, возможность добавления подборок в избранное, реализовала редактирование профиля пользователя, разработала административную панель и выполнила адаптацию интерфейса для мобильных устройств.

1.2 Отчет о работе Шилова Вячеслава

Вячеслав Шилов на начальном этапе проекта занимался настройкой бэкенда: базой данных, логированием, сборкой Docker-контейнера для быстрого запуска. Он добавил асинхронную загрузку и хранение изображений, реализовал CRUD-операции с рецептами и подготовил заготовку фильтра.

Далее им были реализованы регистрация и аутентификация пользователей, создание суперпользователя, а также CRUD-операции с пользователями и написаны тесты на функциональность. Интеллектуальный поиск рецептов был доработан так, чтобы учитывать разные формы слов и порядок слов в запросах, а логика фильтров была улучшена.

Позже доработана аутентификация с выдачей Access и Refresh токенов, что позволило поддерживать сессии пользователей. Добавлен функционал работы с коллекциями рецептов: создание, наполнение, удаление. Исправлен поиск по частям слов, устранена ошибка с некорректным поиском.

В третьей итерации добавлено кеширование для ускорения выдачи данных, доработаны фильтры по ингредиентам, введены новые теги, категории и меры измерения. Реализован механизм подсчёта популярности рецептов на основе оценок пользователей, а также возможность оценки рецептов и подборок, добавления их в избранное и удаления.

В завершение добавлен фильтр, запрещающий редактирование и удаление чужих сущностей для обычных пользователей, оставляя такие права только администраторам. Реализована возможность оставлять отзывы о рецептах с пагинацией и сортировкой, где отображаются логин пользователя, аватарка и оценка рецепта. Также выполнено развертывание сайта на хостинге, что обеспечило доступность веб-сервиса для пользователей в онлайн-режиме.

1.3 Отчет о работе Розановой Дарьи

Дарья Розанова начала работу с анализа дизайна аналогичных сервисов-конкурентов. Это позволило определить оптимальные интерфейсные решения и улучшить пользовательский опыт. После анализа был разработан макет будущего приложения, создан логотип, выбраны цветовые и текстовые стили.

Далее Дарья приступила к реализации пользовательского интерфейса, включая как десктопную, так и мобильную версии. На начальном этапе она разработала ключевые страницы: главную, страницу рецепта, формы регистрации, входа и восстановления пароля, а также личный кабинет и его редактирование.

На следующем этапе были созданы страницы с подборками — как общие, так и персональные. Дарья реализовала просмотр подборки, страницу с подборками пользователя и возможность их редактирования. Также разработана административная панель с таблицами рецептов, пользователей и комментариев.

В дальнейшем интерфейс был дополнительно доработан: убраны лишние элементы в админке, созданы страницы создания и редактирования рецепта, управления пользователем и его блокировки, а также управления подборкой. Была добавлена кнопка создания рецепта, обеспечен полный цикл создания и редактирования.

Отдельное внимание было уделено адаптивности. Дарья реализовала полноценную мобильную версию: интерфейсы входа, регистрации, восстановления пароля, главной страницы, рецептов, фильтров, ингредиентов, подборок и личного кабинета. Также адаптированы страницы чужих и собственных подборок, включая функциональность редактирования.

В завершение в мобильной версии были реализованы интерфейсы для создания и редактирования рецепта, включая оверлеи выбора ингредиентов и других параметров. Таким образом, Дарья завершила полный цикл проектирования и реализации дизайна пользовательского интерфейса.

1.4 Отчет по работе Паластровой Станиславы

Паластрова Станислава начала работу с анализа аналогичных кулинарных сервисов и приложений. Ею был проведён конкурентный анализ популярных сайтов рецептов. Это позволило определить сильные и слабые стороны конкурентов, выделить ключевые функции, востребованные у пользователей, и собрать идеи для дальнейшего проектирования собственного продукта.

Затем Станислава разработала анкету и провела опрос среди потенциальных пользователей, чтобы выявить реальные потребности и предпочтения аудитории. Опрос охватывал темы, связанные с поиском рецептов, любимыми форматами подачи информации, удобством интерфейса и желаниями по функционалу (например, интеллектуальный поиск, подборки, КБЖУ и список покупок). По результатам опроса были составлены основные пользовательские сценарии, а также уточнены приоритеты в будущей реализации приложения.

На следующем этапе Станислава занялась подбором и структурированием данных по продуктам с указанием КБЖУ (калорийности, белков, жиров, углеводов). Это стало основой для создания полноценной базы данных, необходимой для интеллектуального поиска рецептов по ингредиентам и пищевой ценности. Работа велась вручную и через автоматизированный сбор с проверенных источников, с последующей очисткой и стандартизацией данных.

Также Станислава подготовила таблицы для backend-разработки, где были определены основные поля и структуры: ингредиенты, категории, рецепты, пользователи, КБЖУ, подборки. Это позволило эффективно передать данные технической команде и обеспечить согласованность между аналитикой и реализацией.

Таким образом, Станислава выполнила полный цикл аналитической подготовки проекта: от изучения рынка и пользователей до сбора структурированных данных для реализации ключевых функций приложения.

1.5 Отчет по работе Сорока Анны

Анна Сорока активно участвовала в подготовительном и аналитическом этапах проекта, обеспечивая структурированный и скоординированный подход к выполнению задач.

В самом начале работы Анна совместно с командой разработала техническое задание, в котором были подробно описаны цели проекта, ключевой функционал приложения, требования к интерфейсу и архитектуре, а также основные критерии успешности.

На основании ТЗ Анна составила детальный план работ, разбив проект на этапы с распределением задач и сроков. Такой план позволил организовать процесс работы максимально эффективно, контролировать прогресс и своевременно корректировать действия команды. Анна также взяла на себя координацию коммуникаций между аналитиком, дизайнером и разработчиками, обеспечивая обмен информацией и согласованность решений.

В тесном сотрудничестве со Станиславой Паластровой Анна принимала участие в составлении рецептов по утвержденному шаблону. Вместе они также разрабатывали таблицу с показателями КБЖУ для каждого ингредиента. Эти данные стали фундаментом для реализации интеллектуального поиска и подсчёта пищевой ценности в приложении.

Кроме непосредственного наполнения контентом, Анна принимала активное участие в тестировании ранних прототипов приложения. Она помогала выявлять ошибки в интерфейсе, логике работы и пользовательском опыте, а также предлагала рекомендации по улучшению удобства и функциональности.

2 Разбор требований и составление плана работ

Проведен детальный разбор требований заказчика и пользователей к программному продукту на основе предоставленного технического задания и результатов опроса потенциальных пользователей.

Заказчиком были определены три уровня результата: минимальный — реализация базового поиска рецептов и их сохранения; базовый — добавление интеллектуального поиска по продуктам и времени приготовления; оптимальный — полная реализация функционала, включающего обмен рецептами, комментарии и отзывы. Цель проекта — создание приложения, веб-сервиса или телеграм-бота для поиска, сохранения и обмена рецептами с возможностью интеллектуального поиска.

Для уточнения требований и предпочтений аудитории был проведен опрос, который включал вопросы о поиске рецептов по ингредиентам, фильтрации по времени и сложности, наличии диетических фильтров (веганские, безглютеновые рецепты), сортировке по популярности, времени и калорийности, а также об удобстве использования и востребованности функций сохранения рецептов, истории просмотров, комментариев и обмена рецептами.

На основе анализа требований заказчика и данных опроса был сформирован подробный backlog — план действий, включающий ключевые задачи по разработке. В таблице 1 представлен примерный бэклог проекта с разбивкой на основные задачи и приоритеты.

Таблица 1 – Backlog проекта

| Задача | Описание | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Базовый поиск рецептов | Реализация поиска рецептов по ключевым словам и ингредиентам, базовая фильтрация по времени. | Высокий |

Продолжение таблицы 1

| Задача | Описание | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Сохранение рецептов | Возможность добавлять рецепты в избранное и сохранять подборки. | Высокий |
| Интеллектуальный поиск | Поиск рецептов с учетом имеющихся ингредиентов и времени приготовления. | Средний |
| Карточка рецепта | Отображение фотографий, ингредиентов с количеством, калорийности и пошагового приготовления. | Средний |
| Фильтрация по диетам | Фильтры по безглютеновым, веганским, постным и другим категориям. | Средний |
| Сортировка | Сортировка рецептов по популярности, времени и калорийности. | Средний |
| Личный кабинет | Регистрация/авторизация, сохранение рецептов, история просмотров. | Средний |
| Комментарии и оценки | Возможность пользователям оставлять отзывы и оценки. | Низкий |
| Обмен рецептами | Функционал для публикации и обмена рецептами между пользователями. | Низкий |
| Административная панель | Управление рецептами, пользователями, модерация комментариев. | Низкий |

3 Анализ и сопоставление аналогов разрабатываемого продукта

Для более глубокого понимания рынка и выявления ключевых отличий разрабатываемого продукта был проведён анализ существующих аналогов. Были рассмотрены следующие платформы: «Поварёнок.ру», «Едим дома», «Еда.ру», «Аймкук» и «Food.ru». Анализ проводился по функциональным характеристикам, преимуществам и недостаткам.

По результатам анализа были выявлены следующие преимущества и недостатки:

- «Поварёнок.ру» [5]: большое количество рецептов, удобный поиск, наличие форума для общения, однако рецепты могут быть некачественными, отсутствует современный дизайн, не работает неполный ввод в строке поиска;

- «Едим дома» [4]: качественный контент с фото и видео, возможность отмечать использованные ингредиенты, создание заметок и списков покупок, однако присутствует большое количество рекламы и нельзя ставить дизлайки;

- «Еда.ру» [3]: разнообразные рецепты, хороший поиск, фото и перечень необходимых инструментов, однако отсутствует фильтрация по времени;

- «Аймкук» [2]: большое количество рецептов, возможность оценивания, но интерфейс устаревший, неудобный, отсутствует автоматический перерасчёт ингредиентов;

- «Food.ru» [1]: фильтры по калорийности, стоимости, сложности, возможность заказа продуктов, однако нет возможности добавлять свои рецепты.

Функциональные возможности платформ сравнены в таблице 2:

Таблица 2 – Сравнительная таблица аналогов

|  | Поваренок.ру | Едим дома | Еда.ру | Аймкук | Food.ru | КулиНорка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пошаговые инструкции | + | + | + | + | + | + |

Продолжение таблицы 2

|  | Поваренок.ру | Едим дома | Еда.ру | Аймкук | Food.ru | КулиНорка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поиск рецептов разных уровней сложности | - | - | - | - | + | + |
| Подсчёт калорий | + | + | + | + (только на 100 г) | + (только на 100 г) | + |
| Калькулятор граммовок | + | + | + | - | + | + |
| Добавление своих рецептов | + | - | + | + | - | + |
| Возможность добавить в избранное | + | + | + | + | + | + |

Таким образом, анализ аналогов позволил выделить основные функциональные требования и предложить улучшения, которые будут внедрены в разрабатываемом приложении. Особое внимание будет уделено удобству поиска, интеллектуальному подбору рецептов, современному интерфейсу и возможностям взаимодействия пользователей.

4 Архитектура программного продукта

Разрабатываемое приложение реализовано в виде модульного монолита. Данное архитектурное решение обусловлено следующими факторами: низкий уровень предполагаемой нагрузки на начальном этапе использования, а также ограниченные сроки разработки, определённые в техническом задании. При этом выбранная архитектура обеспечивает возможность перехода к микросервисной модели при необходимости масштабирования продукта в будущем.

Каждая ключевая сущность приложения оформлена в виде отдельного модуля. К таким сущностям относятся: рецепт, коллекция рецептов, пользователь, отзыв, оценка и некоторые другие. Между ними установлены следующие связи:

- один пользователь может иметь несколько рецептов, коллекций рецептов, отзывов и оценок;

- один рецепт может входить в несколько коллекций рецептов (многие ко многим), а также может иметь множество отзывов и оценок;

- одна коллекция рецептов может содержать множество рецептов и оценок.

Архитектура приложения построена по принципу «чистой архитектуры» и включает в себя следующие уровни:

- Domain — определяет модели доменной области и не зависит от других слоёв приложения;

- слой Services — реализует бизнес-логику приложения, опираясь на сущности из слоя Domain;

- слой Infrastructure — содержит реализацию взаимодействия с базой данных и другими внешними сервисами;

- слой API — отвечает за обработку запросов пользователей и формирование ответов, при этом скрывая внутреннюю реализацию приложения.

Такое разделение обеспечивает прозрачную организацию кода, облегчает тестирование и сопровождение, а также позволяет при необходимости масштабировать отдельные компоненты системы.

Для повышения производительности при выполнении ресурсоёмких операций (таких как загрузка изображений, обновление рейтинга рецептов и коллекций) используется брокер сообщений. Эти операции выполняются в асинхронном режиме, что позволяет ускорить отклик интерфейса. Дополнительно для оптимизации скорости доступа к данным реализовано кеширование с использованием Redis.

Таким образом, предложенное архитектурное решение обеспечивает надёжность, расширяемость и соответствие требованиям технического задания, а также создаёт задел на последующее развитие проекта.

5 Процесс разработки и тестирование

Разработка велась по методологии, приближённой к SCRUM: работа распределялась на недельные спринты, в рамках которых реализовывались отдельные части функциональности, объединённые по сущностям. Такой подход позволял обеспечить соответствие промежуточных результатов требованиям технического задания.

В первую неделю были решены базовые организационные вопросы: интеграция фронтенда и бэкенда, настройка хранилища изображений, выбор и подключение необходимых инструментов (брокер сообщений, логирование и др.). После чего команда приступила к активной разработке.

Корректность работы приложения контролировалась через логи, настраиваемые на бэкенде, что позволяло оперативно выявлять и устранять ошибки. Дополнительно были написаны юнит- и интеграционные тесты. Несмотря на трудоёмкость написания, они позволили автоматизировать процесс регрессионного тестирования и ускорить проверку новой функциональности. Ошибки, выявленные в ходе тестирования, устранялись быстро, так как тесты позволяли точно локализовать причину.

6 Планирование и распределение задач в разработке

Организация работы над проектом велась с чётким планированием, разделением этапов и распределением ролей между участниками команды, что позволило эффективно достигать поставленных целей. Работа была организована по следующей схеме.

Планирование и постановка задач начались с разработки подробного технического задания, в котором были определены цели, функциональные требования, структура интерфейса и архитектура веб-приложения. За подготовку и контроль исполнения технического задания отвечала Анна Сорока. Она также координировала взаимодействие между участниками и следила за сроками выполнения задач.

Аналитический этап был сосредоточен в зоне ответственности Паластровой Станиславы. Она проводила конкурентный анализ, опросы пользователей и формировала базу КБЖУ, передавала технической команде подготовленные таблицы с данными, а также обеспечивала поддержку аналитических работ, занималась шаблонизацией рецептов и проверкой данных.

Дизайн и проектирование интерфейса выполняла Дарья Розанова. Она разработала дизайн-макеты всех ключевых страниц, обеспечив визуальную согласованность и адаптацию под мобильные устройства. Также она реализовала административный интерфейс, интерфейсы создания и редактирования контента.

Фронтенд-разработка была реализована Сизовой Екатериной. Она на всех этапах занималась версткой и логикой пользовательского интерфейса, внедрением поиска, фильтров, работы с подборками, системой оценок, отзывов и взаимодействием с сервером. Екатерина также обеспечила адаптацию интерфейса для мобильных устройств и разработала административную панель.

Бэкенд-разработка легла на Вячеслава Шилова. Он построил архитектуру серверной части, реализовал базу данных, CRUD-операции, авторизацию и аутентификацию, интеллектуальный поиск, работу с изображениями, фильтрами и коллекциями, а также провёл развертывание проекта.

Процесс разработки велся итерационно с разделением задач по спринтам. Каждому участнику регулярно назначались конкретные задачи с учётом его зоны ответственности. Обмен информацией осуществлялся через общие документы и регулярные встречи (онлайн и офлайн), на которых обсуждался прогресс, уточнялись требования и координировались действия. Благодаря чёткому плану и слаженной командной работе проект был реализован в полном соответствии с изначально поставленными целями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный веб-сервис по поиску, сохранению и обмену кулинарными рецептами в целом соответствует требованиям заказчика и потребностям пользователей, выявленным в ходе аналитического этапа и опросов целевой аудитории. Реализованные функции интеллектуального поиска по ингредиентам и времени приготовления, расширенной фильтрации, взаимодействия пользователей через комментарии и оценки, а также управление подборками рецептов полностью отражают ключевые запросы и ожидания пользователей. Это подтверждает успешное выполнение основной цели проекта — создание удобного и функционального инструмента для широкой аудитории с разными предпочтениями и потребностями.

Анализ результатов тестирования показывает, что программный продукт обладает высокой стабильностью и удобством использования. Тем не менее, выявленные в процессе тестирования небольшие дефекты, связанные с корректностью фильтрации и отображением данных в отдельных случаях, не оказывают критического влияния на работоспособность сервиса, но требуют устранения для повышения пользовательского опыта. Отсутствие серьезных сбоев и ошибок говорит о качественной архитектуре системы и адекватной проработке как клиентской, так и серверной части.

Для дальнейшего развития продукта целесообразно рассмотреть внедрение рекомендационной системы, которая будет анализировать предпочтения пользователей и предлагать персонализированные рецепты. Также возможно расширение социального функционала — интеграция группового взаимодействия, обмена личными заметками и рецептами, что повысит вовлеченность пользователей. Усиление модерации контента с использованием автоматизированных средств позволит улучшить качество базы рецептов и комментариев. Наконец, планируется оптимизация мобильной версии и расширение аналитики пользовательской активности для более точного удовлетворения запросов аудитории.

Таким образом, проект продемонстрировал успешную реализацию поставленных целей и заложил прочную основу для дальнейшего масштабирования и улучшения веб-сервиса, что гарантирует его конкурентоспособность и востребованность на рынке.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Food.ru [Электронный ресурс]. – URL: https://food.ru (дата обращения: 09.04.2025).

- Аймкук [Электронный ресурс]. – URL: https://www.iamcook.ru (дата обращения: 09.04.2025).

- Еда.ру [Электронный ресурс]. – URL: https://eda.ru (дата обращения: 09.04.2025).

- Едим дома [Электронный ресурс]. – URL: https://www.edimdoma.ru (дата обращения: 09.04.2025).

- Поварёнок.ру [Электронный ресурс]. – URL: https://www.povarenok.ru (дата обращения: 09.04.2025).