Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

Школа бакалавриата

ОТЧЕТ

По проекту

«Создание приложения "Умная Теплица" (продолжение)»

по дисциплине «Проектный практикум»

| Заказчик: Шестеров М.А. |  |
| --- | --- |
| Куратор: ученая степень, ученое звание, должность |  |
| Студенты команды “Металлолом” Житомирский М.Я. |  |
| Логинов В.В. |  |
| Солдатов А.Д. |  |

Екатеринбург, 2025

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3

Описание проекта	3

1. Идея проекта	3

2. Целевая аудитория	3

3. Наше решение	3

4. Результаты прошлых семестров	3

5. План работ на текущий семестр	4

ОСНОВАНАЯ ЧАСТЬ	5

1. Схема работы системы	5

2. Обзор аналогов	6

3. Отчёт по работе тимлида и аналитика Солдатова А.Д.	7

4. Отчёт по работе разработчика Житомирского М.Я.	8

5. Отчёт по работе разработчика Логинова В.В.	9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10

1. Итоги проекта	10

2. Рефлексия и выводы команды	10

3. Отличия от аналогов	11

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	12

ПРИЛОЖЕНИЕ А	13

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	14

ПРИЛОЖЕНИЕ В	15

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	16

ПРИЛОЖЕНИЕ Д	17

ПРИЛОЖЕНИЕ Е	20

ВВЕДЕНИЕ

Описание проекта

  - Идея проекта

Выращивание растений - важный аспект жизни человечества, который отталкивает своей трудоёмкостью и временными затратами.

Наш проект направлен на облегчение этих процессов путём автоматизации.

  - Целевая аудитория

Наш продукт подойдёт людям, которые ценят здоровую и экологически чистую пищу, удобство и экономию времени, а также технологические новшества в области садоводства и огородничества.

  - Наше решение

Наше решение – умная теплица с возможностью мониторинга таких параметров, как уровень освещения, температура и влажность почвы, уровень веды, а также управления посредством мобильного приложения через Bluetooth или интернет

  - Результаты прошлых семестров

В предыдущих семестрах удалось построить и запрограммировать прототип умной теплицы, использующий микроконтроллер Arduino UNO. Также были написаны серверная часть проекта и мобильное приложения для управления теплицей через Bluetooth.

  - План работ на текущий семестр

В этом семестре была произведена смена сетевого протокола с HTTP на MQTT, был установлен и запрограммирован датчик уровня воды, был расширен функционал мобильного приложения. Также был собран небольшой прототип комнатной теплицы.

ОСНОВАНАЯ ЧАСТЬ

  - Схема работы системы

Умная теплица:

Теплица циклично принимает пользовательские команды, а затем собирает данные с датчиков и отправляет их на сервер. После этого происходит сверка показателей с эталонами и принятие соответствующих мер: если температура выше или ниже эталонной – включается обогрев или охлаждение соответственно. То же самое происходит для остальных значений: уровня освещения и влажности почвы.

Если нет подключения к интернету, то есть возможность отправить эталонные значения и данные для подключения к сети Wi-Fi через мобильное приложение по Bluetooth Low Energy

Схема работы устройства (Приложение А)

Схема компонентов системы (Приложение Б)

Web-сервер:

Принимает MQTT-запросы от теплицы или приложения в бесконечном потоке и хранит их в брокере.

Мобильное приложение:

Принимает и обрабатывает команды пользователей в бесконечном потоке.

Возможные команды: вывод текущих показателей теплицы, вывод текущих эталонных значений теплицы, изменение эталонных значений теплицы, передача данных для подключения к Wi-Fi по Bluetooth Low Energy.

- Обзор аналогов

Нашими конкурентами являются другие аналогичные продукты, такие как:

1) AeroGarden Harvest 2.0,

2) LetPot Senior Hydroponic Growing System,

3) Fibonacci AG-4,

4) Véritable Connect Garden.

Ниже представлена сравнительная таблица аналогов (таблица 1):

Таблица 1 – Сравнение аналогов

|  | AeroGarden Harvest 2.0 | LetPot Senior Hydroponic Growing System | Smart Garden 3 | Véritable Connect Garden | Fibonacci AG-4 | Наше решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функции | Управление поливом, освещением | Управление поливом, освещением | Управление поливом, освещением | Управление поливом, освещением, регулировка эталонных показателей | Управление поливом, освещением, климат-контроль, регулировка эталонных показателей | Управление поливом, освещением, температурой, регулировка эталонных показателей |
| Взаимодействие с пользователем | Посредством физических кнопок | Посредством мобильного приложения, кнопок | Нет | Посредством мобильного приложения | Посредством мобильного приложения, сенсорных кнопок и дисплея | Посредством мобильного приложения, дисплея |
| Удаленное управление | Нет | Через Wi-Fi | Нет | Через Wi-Fi | Через Wi-Fi | Через Wi-Fi и BLE |
| Цена (без учёта доставки) | 7800 руб. | 12500 руб. | 16990 руб. | 28300 руб. | 145000 руб. | 10000 руб. (себестоимость) |

- Отчёт по работе тимлида и аналитика Солдатова А.Д.

Что делал:

- устанавливал цели и сроки выполнения,

- проводил аналитику по проекту,

- писал отчёты,

- поддерживал коммуникации внутри команды,

- обеспечивал выполнения задач в соответствии с требованиями проекта,

- собирал прототип теплицы,

- разрабатывал мобильное приложение,

- тестировал работу мобильного приложения и теплицы.

Этапы работы:

- разработка плана и распределение задач,

- регулярное обновление статусов задач и ведение рабочей доски,

- составление сравнительной таблицы аналогов,

- написание User-Stories,

- написание и тестирование мобильного приложения,

- проектирование и сборка прототипа теплицы.

Результат:

- завершение проекта в срок,

- календарный план проекта (Приложение В),

- сравнительная таблицы аналогов (таблица 1),

- user-Stories проекта (Приложение Г),

- use-Case диаграммы (Приложение Д),

- прототип теплицы (Приложение Е),

- рабочее мобильное приложение.

- Отчёт по работе разработчика Житомирского М.Я.

Что делал:

- программировал микроконтроллер ESP8266 и взаимодействие с Arduino UNO,

- осуществлял смену сетевого протокола системы с HTTP на MQTT.

Этапы работы:

- изучение необходимых библиотек,

- программирование сетевых функций ESP8266,

- налаживание связи между ESP8266 и облачной платформой,

- настройка обмена данными по серийному порту,

- тестирование связи компонентов системы.

Результат:

- функционирующая сетевая составляющая проекта, отвечающая за передачу данных между компонентами.

- Отчёт по работе разработчика Логинова В.В.

Что делал:

- программировал микроконтроллер Arduino UNO и взаимодействие с ESP8266,

- подключал и программировал датчик уровня воды к теплице.

Этапы работы:

- изучение необходимых библиотек,

- выбор и установка датчика уровня воды,

- программирование функций теплицы,

- настройка обмена данными по серийному порту,

- рефакторинг и отладка кода устройства,

- тестирование системы.

Результат:

- полностью функционирующая теплица с возможностью удаленного управления, дооснащённая датчиком воды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  - Итоги проекта

Результаты:

- переписанный и полностью рабочий сервер,

- обновлённый Telegram-бот, подключенный к новому серверу,

- прототип теплицы, подключенный к серверу (Приложение Е).

Затраты:

- в среднем 6 часов на разработку компонентов системы,

- около 10 тысяч рублей на сбор теплицы, включая траты прошлых семестров.

Перспективы:

- улучшение эргономики и внешнего вида теплицы,

- улучшение дизайна мобильного приложения.

- Рефлексия и выводы команды

В этом семестре мы столкнулись с несколькими значительными проблемами. Одна из главных проблем заключалась в нехватке времени, что вызвало задержки на всех этапах работы. Дополнительно возникла проблема с нахождением поликарбоната для сбора прототипа теплицы, который был критически важен для выполнения нашего проекта. Задержка повлияла на наш график, а это, в свою очередь, привело к необходимости переноса сроков для выполнения отдельных этапов проекта. Также нам не сразу удалось наладить связь между сетевыми частями системы - стоило уделять больше времени изучению теории.

Мы сделали выводы, что для решения проблем с нехваткой времени необходимо чаще организовывать встречи для быстрого реагирования на возникающие проблемы и нахождения совместных решений.

- Отличия от аналогов

Исходя из сравнительной таблицы аналогов (таблица 1), можно выделить несколько отличий от конкурентов разных ценовых сегментов.

Отличия от аналогов схожего ценового сегмента:

- возможность индивидуальной настройки эталонных показателей теплицы,

- настраиваемая система полива, благодаря которой не важно, какое растение находится в теплице,

- формат размещения: растение не нужно пересаживать, пользователь сам выбирает, какую ёмкость поместить внутрь,

- управление с помощью мобильного приложения по Bluetooth в местах без доступа к интернету.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Колисниченко, Д. Н. Программирование для Android. Самоучитель / Колисниченко, Д. Н. – Санкт-Петербург: BHV-CПб, 2020. -288c.

- Филлипс, Марсикано, Стюарт, Марсикано Кристин. Android. Программирование для профессионалов / Филлипс Билл, Стюарт Крис, Марсикано Кристин – Санкт-Петербург: Питер, 2021 – 704 с.

- Датчик температуры и влажности (Troyka-модуль) [Электронный ресурс] // Амперка. Вики-документация. – URL: https://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-dht11 (дата обращения: 27.03.2025).

- Аналоговый термометр (Troyka-модуль): подключение, настройка, схема и примеры использования [Электронный ресурс] // Амперка. Вики-документация. – URL: https://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-temperature-sensor (дата обращения: 27.05.2025).

- Bluetooth Low Energy (Troyka-модуль) [Электронный ресурс] // Амперка. Вики-документация. – URL: https://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-ble (дата обращения: 29.03.2025).

- Датчик освещённости (Troyka-модуль) [Электронный ресурс] // Амперка. Вики-документация. – URL: https://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-light-sensor (дата обращения: 10.04.2025).

- Arduino Uno: распиновка, схема подключения и программирование [Электронный ресурс] // Амперка. Вики-документация. – URL: https://wiki.amperka.ru/products:arduino-uno (дата обращения: 12.04.2025).

- Wi-Fi (Troyka-модуль): распиновка, схема подключения и программирование [Электронный ресурс] // Амперка. Вики-документация. – URL: https://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-wi-fi (дата обращения: 27.04.2025).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Схема работы устройства

Рисунок А.1 – Схема работы устройства

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Компоненты системы

Рисунок Б.1 – Схема компонентов системы

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Календарный план

Рисунок В.1 – Календарный план

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

User-Stories

Таблица Г.1 – User-Stories

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Датчики освещённости, температуры, влажности почвы | Как пользователь, я хочу, чтобы теплица могла поддерживать нужный уровень освещённости, температуру и влажность почвы. |
| Просмотр показателей | Как пользователь, я хочу иметь возможность мониторить показания датчиков в теплице, чтобы следить за состоянием растений. |
| Редактирование эталонных значений | Как пользователь, я хочу иметь возможность изменять эталонные показатели датчиков в теплице для оптимального выращивания различных растений. |
| Ручное управление актуаторами | Как пользователь, я хочу иметь возможность перевести теплицу с автоматического управления на ручное в случае неисправности. |
| Управление через мобильное приложение | Как пользователь, я хочу иметь возможность удалённого управления теплицей по Wi-Fi, или, в местах без интернета - по Bluetooth. |
| Датчик уровня воды в резервуаре | Как пользователь, я хочу, чтобы теплица автоматически отслеживала уровень воды в резервуаре и уведомляла меня о критически низких показателях. |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

User-Case диаграммы

Таблица Д.1 – User-Case просмотра показателей или установка новых эталонных значений теплицы

| Вариант использования | Просмотр показателей, установка новых эталонных значений теплицы |
| --- | --- |
| Область действия | Мобильное-приложение, через которое можно следить за состоянием растения |
| Основное действующее лицо | Владелец или любое другое лицо с доступом к теплице |
| Предусловие | У пользователя есть доступ в интернет и мобильное приложение, есть умная теплица, подключенная к интернету ИЛИ Пользователь находится в близи теплицы и у него есть мобильное приложение |
| Гарантия успеха | Пользователь проверил состояние растения, изменил эталонные значения для датчиков |
| Триггер | Пользователь захотел проверить состояние растения |
| Описание | 1. Пользователь открывает мобильное приложение или Телеграм-бота 2. Проверяет состояние растения 3. При желании изменяет эталонные значения |

Рисунок Д.1 – Схема User-Case просмотра показателей или установка новых эталонных значений теплицы

Таблица Д.2 – User-Case первоначальной настройки

| Вариант использования | Первоначальная настройка |
| --- | --- |
| Область действия | Мобильное-приложение |
| Основное действующее лицо | Владелец или любое другое лицо с прямым доступом к умной теплице |
| Предусловие | У пользователя есть умная теплица |
| Гарантия успеха | Пользователь проверил состояние растения, изменил эталонные значения для датчиков |
| Триггер | Пользователь купил умную теплицу, и необходимо настроить её подключение |
| Описание | 1. Пользователь подключается к теплице по Bluetooth 2. Открывает мобильное приложение 3. Вводит имя и пароль сети Wi-Fi |

Продолжение таблицы Д.2

Рисунок Д.2 – Схема User-Case первоначальной настройки

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Внешний вид теплицы

Рисунок Е.1 – Внешний вид теплицы