Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

Школа бакалавриата

ОТЧЕТ

По проекту

«Разработка кооперативной 3D игры "COS-MOS"»

по дисциплине «Проектный практикум»

| Заказчик: Наумова Ю.Н. |  |
| --- | --- |
| Куратор: Токманцев Т.Б. ученая степень, ученое звание, должность |  |
| Студенты команды Переменные Голов А.С. |  |
| Смирнов А.В. |  |
| Латыпов С.Ф. |  |
| Старкова И.А. |  |

Екатеринбург, 2024

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3

1 Целевая аудитория	4

2 Концепция игры	5

2.1 Жанр, управление	5

2.2 Уровни	5

3 Обзор аналогов	7

3.1 Human Fall Flat	7

3.2 SOS OPS	8

4 Планирование этапов	9

5 Требования к MVP	10

6 Рефлексия и выводы команды	11

7 Отчеты работы команды	12

7.1 Отчёт тимлидера, геймдизайнера	12

7.2 Отчёт работы дизайнера	13

7.3 Отчет работы первого разработчика	14

7.4 Отчет работы второго разработчика	17

8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ	19

Список использованной литературы	20

- ВВЕДЕНИЕ

Цель: развитие игровой индустрии в РФ.

Задачи:

разработать гейм-дизайн документ;

разработать дизайн игры;

разработать базовые механики игры;

разработать два начальных уровня;

протестировать игру.

Актуальность и важность: игровая индустрия стремительно развивается, объединяя миллионы людей по всему миру, а создание инновационных игр становится актуальным инструментом не только для развлечений, но и для обучения, социализации и реализации творческих идей в условиях растущего спроса и высокой конкуренции.

Наша игра предназначена для создания увлекательного игрового контента, обеспечивающего пользователям возможность расслабиться, провести время с интересом и испытать уникальный опыт взаимодействия.

Ожидаемые результаты к MVP - законченность двух уровней. Игра не вылетает, нет критических ошибок, багов. Игра стабильно работает

- Целевая аудитория

Игра ориентирована на аудиторию PC-игроки, которые ценят лёгкий, но увлекательный геймплей, возможность играть с друзьями и коллегами, а также стильную low-poly графику. Игра сочетает в себе простоту казуальных механик с глубиной мультиплеерного взаимодействия, что делает её идеальной для тимбилдинга и вечернего отдыха в компании.

Ключевые особенности:

- жанр казуальных мультиплеерных игр;

визуальный Low-Poly стиль;

интересные уровни с разными механиками;

тематическое наполнение, связанное с космосом;

команды, которые используют игры для тимбилдинга;

Игра может заинтересовать широкий круг пользователей, включая подростков, молодых и взрослых людей, которые хотят поиграть в казуальный мультиплеер со своими знакомыми.

Игра будет распространяться как платный продукт, что обеспечит высокое качество контента и долгую поддержку. Steam — идеальная площадка для привлечения широкой аудитории, включая как казуальных игроков, так и поклонников инди-проектов.

Концепция игры

Жанр, управление

Жанр игры: приключение, головоломка.

Управление стандартное:

- передвижение персонажем: «WАSD»;

взаимодействие с предметами окружения: «Левая»/«Правая» кнопка мыши

притвориться мертвым: «R»;

прыжок: «Space»;

ускорение: «Shift»;

настройки: «ESC».

Камера в игре находится позади персонажа (третье лицо).

Уровни

Обучение.

Игрок обучается базовым механикам игры, чтобы приспособится к управлению персонажем:

- поднятие рук кнопками мыши;

- вскарабкаться по элементам интерьера;

- раскачивание персонажа;

- первое взаимодействие с гравитацией;

- притвориться мертвым.

Уровень 1.

Проиграть в данном уровне невозможно, так как у нас нет здоровья корабля, а игроки не погибают.

Уровень включает в себя несколько основных механик:

взаимодействие с окружением (игроки могут брать и перемещать объекты, использовать элементы интерьера корабля для решения задач);

поломки корабля:

- свет – переместить палки в «палкоприемник»;

- баллоны – починить, обмотав скотчем;

- двигатель – дверь с изменённой гравитацией, а также батарейка, которую нужно вставить.

нажатие на кнопку для уничтожения астероидов.

Уровень 3.

Третий уровень кардинально меняет геймплей, превращая его в динамичный аркадный шутер. Игроки должны отстреливать летящие НЛО и астероиды, чтобы защитить корабль.

В будущем планируется ещё 3 уровня, которые продолжат историю и введут новые механики:

Пазлы с гравитацией;

Командные мини-игры;

Уровни с процедурной генерацией.

Игра сочетает простоту казуального геймплея с разнообразием механик, что делает её интересной для широкой аудитории. Первые уровни учат взаимодействию с миром, а дальше добавляется больше динамики и кооперативных элементов.

Обзор аналогов

Human Fall Flat

Human Fall Flat – это атмосферная приключенческая игра с интересными головоломками и ситуациями. Данный аналог считается первой игрой со смешной физикой персонажей, которые неуклюже взаимодействуют с окружением

Ключевые сходства:

- Использование комичной физики персонажей, как основного игрового элемента;

- Механики взаимодействия с игровой средой;

- Визуальное исполнение в стиле low-poly;

- Наличие мультиплеерного режима для кооперативного прохождения;

- Пазловый дизайн уровней.

Отличия:

- В отличие от абстрактных локаций Human Fall Flat, действие разрабатываемой игры происходит в космическом пространстве;

- Игровые механики:

Система ремонта космического корабля;

Аномалии гравитации;

Уровень "космический тир".

- Уровни связаны сквозной нарративной линией;

- Движение персонажей адаптировано под условия невесомости;

- Специфические космические звуковые эффекты.

SOS OPS

SOS OPS – это, также, приключенческая игра с интересными головоломками и ситуациями, которые происходят по пути уровня.

Ключевые сходства:

- Реализация юмористической физики персонажей.

- Акцент на командное прохождение уровней.

- Low-poly визуальный стиль.

- Наличие сюжетной канвы, объединяющей уровни.

- Пазловые элементы геймплея.

Отличия:

- В отличие от локаций SOS OPS, действие разрабатываемой игры происходит в космическом пространстве;

- Игровые механики:

Система ремонта космического корабля;

Аномалии гравитации;

Уровень "космический тир".

- Уровни связаны сквозной нарративной линией;

- Движение персонажей адаптировано под условия невесомости;

- Специфические космические звуковые эффекты.

Планирование этапов

Было решено сделать «вертикальный срез» в виде двух полноценных уровней без ошибок и вылетов.

Мы разбили разработку игры на несколько важных этапов:

- Исследование: команда искала референсы, продумывали механики, атрибутику, графику игры;

Обсуждение финальной части гейм-дизайн документа, корректировка;

Разработка была разделена на несколько подэтапов:

  - Разработка механик для первого и третьего уровней;

  - Рисовка дизайна;

  - Моделирование 3D ассетов;

  - Поиск бесплатных 3D ассетов.

Полировка игры (MVP);

Защита игры.

На каждом этапе возникали свои трудности:

На этапе «исследование» возникли трудности с развитием идей для трехмерной игры и ее механиками. Это первый опыт в разработке такой игры.

На этапе «разработка» возникли трудности с сетевым подключением игроков. Разработчики впервые работали с подключениями, поэтому много времени ушло на изучение документации. Также возникли трудности с моделированием некоторых основных 3D ассетов, так как в команде не было 3D дизайнера, а бесплатных в интернете не обнаружилось.

Этап «полировка игры» прошел успешно, без потери времени.

Требования к MVP

Поставлены для реализации несколько задач:

Требования заказчика – разработка игры для поддержания игровой индустрии РФ.

Функциональные требования

- Игра должна запускаться;

Игра не вылетает;

Игра стабильно работает;

Различные уровни и разные ситуации;

Настройки звука;

Персонаж правильно двигается;

Персонаж правильно взаимодействует с окружением;

Механики работают исправно по задумке.

Нефункциональные требования

- Производительность;

Понятный и приятный интерфейс;

Подбор приятных для пользователя звуков;

Не отторгающая графика.

Рефлексия и выводы команды

Разработка игры стала для нашей команды важным и значимым опытом. В процессе работы мы столкнулись с множеством проблем, которые помогли нам выявить сильные и слабые стороны каждого участника проекта.

- Командная работа:

В команде сложилась сильная и сплоченная атмосфера, где каждый участник был готов внести свой вклад и поддержать других.

3D дизайн и пользовательский опыт:

Мы гордимся нашим дизайном, который был положительно оценен за его простоту.

Выводы:

- Ценность тестирования:

Для успешного завершения проекта крайне важно провести несколько игровых сессий для различных игроков. Это позволит раньше понять, что геймдизайнер сделал не так, и исправить ошибку.

Необходимость в гибкости:

Быстрое реагирование на обратную связь и адаптация к новым условиям помогли нам улучшить наш конечный продукт.

Фокус на пользователе:

Пользовательский опыт и их удовлетворенность должны оставаться самым важным аспектом разработки. Мы смогли провести тестирование нашего проекта и исправить все недочёты.

Работа над данным проектом была важным и ценным опытом для нашей команды. Мы не только создали интересный продукт, но и получили огромный опыт в решении проблем, который поможет нам в будущих проектах.

Отчеты работы команды

Отчёт тимлидера, геймдизайнера

Голов Александр Сергеевич РИ – 320945.

В течение данного семестра я исполнял обязанности тимлидера и гейм-дизайнера в проекте «Разработка кооперативной 3D игры "COS-MOS"». Этот проект требовал высоких организационных и технических навыков. Моей целью являлось создать уникальную развлекательную игру.

- Основные задачи и достижения:

Разработал план проекта и распределил задачи между участниками команды в соответствии с их навыками и опытом;

Организовал регулярные встречи и совещания;

Контролировал выполнение задач и соблюдение сроков, проводил регулярный мониторинг плана и вносил необходимые правки;

Выступал связующим звеном между командой разработки и заказчиком, обеспечивая четкость коммуникаций;

Обеспечивал своевременное информирование команды о требованиях и изменениях в проекте;

Организовал процесс планирования на GitHub;

Обеспечил внедрение инструментов и технологий, необходимых для эффективной работы команды;

Контролировал соблюдение стандартов качества и обеспечивал выполнение всех этапов разработки в соответствии с установленными требованиями;

Разработал понятный гейм-дизайн документ;

Вносил корректировки в геймплей игры после тестирования;

Подбирал и разрабатывал звуки для игры;

- Результаты:

- Проект был успешно завершен в установленные сроки благодаря тщательному планированию и слаженной работе команды нам удалось выполнить все поставленные задачи точно в срок. Мы разбили разработку на четкие этапы с понятными контрольными точками, что позволило оперативно отслеживать прогресс и при необходимости корректировать график работ. Регулярные командные встречи и система отчетности помогали поддерживать нужный темп разработки. Особое внимание уделялось приоритизации задач - мы фокусировались на ключевых функциях сначала, оставляя второстепенные элементы на потом;

В команде сформировалась благоприятная рабочая атмосфера. На протяжении всего проекта мы сознательно выстраивали культуру открытости и взаимопомощи. Еженедельные ретроспективы позволяли вовремя решать возникающие вопросы;

В процессе работы над проектом члены команды получили ценный опыт и повысили свои soft и hard скиллы.

- Выводы:

- Выполнение обязанностей тимлида и геймдизайнера на проекте стало для меня еще одним ценным опытом, позволившим развить навыки лидерства и разработки. Я доволен достигнутыми результатами.

Отчёт работы дизайнера

Старкова Ирина Андреевна РИ-320915 – дизайнер

В течение данного семестра я была в роли дизайнера в проекте «Разработка кооперативной 3D игры "COS-MOS"». Основными задачами были разработка дизайна интерфейсов и создание необходимых иллюстраций.

Задачи

Разработка визуального стиля, создание игровых экранов по прототипам, созданных геймдизайнером, отрисовка пропсов (скетчинг маскота, плакатов для окружения и обучающих иллюстраций);

По прототипам были спроектированы главное меню, логотип, экран настроек и паузы, загрузочный экран, поп-апы т.д.;

Были созданы скетчи плакатов с разработкой персонажа (конечный вариант - крот), впоследствии ставшего своеобразным маскотом, выбраны наилучшие варианты и отрисованы полноценные иллюстрации;

Далее по позам из игры были отрисованы 10 изображений-подсказок, которые показываются на экране космического корабля и помогают игрокам лучше ориентироваться в текущих задачах;

Выводы

В процессе работы над проектом я получила ценный опыт и прокачала soft- и hard- скиллы. Дизайн соответствует выбранной стилистике, при рисовке учитывались корректировки, вносимые командой.

Во время данного проекта я впервые всерьез использовала графические редакторы Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, благодаря чему существенно улучшила навыки владения графическим планшетом, расширила знание функционала используемого софта. Улучшены/приобретены навыки цифровой живописи и рендеринга; работы с масками, корректирующими слоями; работы с векторной графикой; скиллы создания логотипов, иконок и интерфейсных элементов; UX-дизайна; визуального мышления; работы с композицией, цветом и т.д.

Я считаю результат совместной работы более чем успешным.

Отчет работы первого разработчика

Латыпов Станислав Фазулчанович РИ-320910 – разработчик

В течение отчетного семестра я исполнял роль разработчика в проекте. Моя ключевая задача заключалась в реализации сетевого взаимодействия игроков, настройке системы подключения и разработке первого полноценного игрового уровня, включая интеграцию с пользовательским интерфейсом и лобби.

Основные задачи и достижения:

Сетевая интеграция и подключение:

Изначально была реализована система подключения через внешний сервер с пробитием NAT, однако в дальнейшем она была заменена на более надежную интеграцию с Steam, обеспечивающую автоматическую настройку соединения между игроками.

Использование готовых решений и адаптация репозиториев Mirror + Steamworks, с учетом архитектуры проекта.

Разработана полноценная логика лобби: присоединение и выход, отслеживание готовности игроков, отображение состояния подключения.

Добавлен открытый поиск и список доступных лобби для подключения к случайным игрокам.

Первый игровой уровень:

Реализована синхронизация всех ключевых предметов уровня, таких как ветки, палкоприемник, баллоны, батареи.

Создана система гравитации, адаптирующая поведение игроков в зависимости от нахождения внутри корабля или в открытом космосе.

Настроена логика поломки и починки различных элементов (баллоны, двигатель, корабль в целом), включая взаимодействие с инструментами (молоток, скотч).

Игроки получают сетевую подсказку через экран с комиксами в случае поломки корабля.

Реализован полноценный респавн игроков при попадании метеорита, взрыве баллона или при выходе за границы игрового мира.

Встроена мини-игра QTE (Quick Time Event), запускающаяся при появлении астероидов, с общим управлением и визуальной поддержкой.

Обеспечена полупрозрачность игрока, если камера перекрывает обзор.

Меню и переходы между сценами:

Создана сцена главного меню, интегрированная с системой обучения.

Добавлена проверка прохождения обучения перед переходом на первый уровень.

Обеспечен плавный переход всех игроков в новую сцену с полной сетевой синхронизацией.

Результаты:

В результате моей работы реализована стабильная и гибкая сетевая архитектура, адаптированная под Steam. Первый уровень наполнен множеством игровых событий, взаимодействий и логических связей между объектами. Все ключевые механики уровня были синхронизированы в рамках мультиплеера, что обеспечило стабильность и согласованность игрового процесса.

Выводы:

Работа над проектом позволила мне глубоко погрузиться в задачи сетевого программирования, научиться работать с Mirror и Steam API, а также наладить сложные взаимодействия между игроками. Реализация уровня с множеством триггеров, механик и переходов стала отличным опытом командной разработки и подготовки к выпуску игры на платформу Steam.

Отчет работы второго разработчика

Смирнов Артём Владиславович РИ-320949 - разработчик

В течение отчетного семестра я исполнял роль разработчика в проекте. Моей ключевой задачей была реализация функциональной составляющей игры. Основной целью являлось создание производительного, масштабируемого и стабильно работающего кода.

Основные задачи и достижения:

Базовые механики персонажа:

Система передвижения по принципу active ragdoll, полностью основанную на математических функциях без использования анимаций;

Механика управления руками (левая/правая кнопки мыши), включающая функционал захвата предметов и поверхностей при удержании кнопки;

Механика взбирания на статические поверхности с использованием двух рук и управления камерой, где применяется сила для подъема персонажа;

Начальная версия камеры от третьего лица, которую впоследствии доработал и улучшил второй разработчик;

Значительная часть семестра была посвящена разработке третьего игрового уровня:

Система прицеливания с использованием физического джойстика для управления положением прицела и механика стрельбы по НЛО через нажатие на физическую кнопку, с динамическим расчетом направления выстрела на основе позиции прицела;

Логика появления НЛО, частота которого адаптируется под текущее количество игроков в лобби;

Пролетающая корова, попадание в которую восстанавливает здоровье корабля;

Интегрированы соответствующие звуковые эффекты и визуальные партиклы для выстрелов, взрывов НЛО и восстановления здоровья;

Сетевая синхронизация всех механик уровня, предметов, действий игроков и состояния НЛО, направленная на обеспечение стабильного мультиплеерного опыта без критических лагов и десинхронизации. Данная задача потребовала значительных усилий ввиду моего первого опыта сетевой разработки;

Редизайн изначальной концепции: вместо реализации поворотов корабля влево/вправо, которая не нашла должного применения, была внедрена система двух независимых прицелов и пушек, значительно повысившая динамику и кооперативность совместного прохождения.

Уровень обучения:

Созданы специализированные обучающие комнаты для демонстрации ключевых механик игры, в которые интегрированы обучающие видеоролики;

Добавлены декоративные элементы – наблюдательные комнаты и пасхалка в виде отсылки к другой игре нашей команды, скрытой за лестницей.

Результаты:

В результате работы успешно реализован комплекс ключевых игровых механик, включая передвижение active ragdoll, управление руками, захват предметов и поверхностей, а также взбирание. Полностью разработан третий игровой уровень с сетевым взаимодействием. Внедрен уровень обучения, обеспечивающий введение игрока в механики. Обеспечена стабильная сетевая синхронизация.

Выводы:

Выполнение роли разработчика в течение семестра позволило успешно применить и закрепить навыки создания сложных физических и сетевых игровых механик. Был получен бесценный практический опыт в создании кооперативных 3D игр. Поставленные на семестр задачи по реализации функционала ключевых механик и уровней были выполнены в полном объеме. Разработанная кодовая база соответствует первоначально заявленным требованиям производительности и масштабируемости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе разработки игры наша команда проделала большую работу от поиска референсов и идей до создания полноценного продукта с уникальными механиками, атмосферным дизайном и увлекательным игровым процессом. Мы стремились создать игру, которая сочетает в себе элементы приключений и головоломок в космосе.

Игра включает два основных уровня и один обучающий для тренировки. В процессе работы были реализованы такие механики, как физическое взаимодействие персонажа с предметами, передвижение и управление персонажем, все механики первого и третьего уровней.

Несмотря на то, что мы использовали такие как вертикальный срез игры, мы сумели полноценно реализовать два уровня, которые уже могут выступать, как демоверсия игры. Мы завершили проект благодаря эффективному распределению задач и последовательному подходу к этапам разработки. Итерации тестирования и полировки позволили нам улучшить игровой опыт, добавив детали, такие как визуальные эффекты, звуки окружения, постеры, в виде подсказок.

«COS-MOS» — это результат креативной работы всей команды, демонстрирующий возможности создания качественного игрового продукта с ограниченными ресурсами. Мы гордимся достигнутым результатом и видим потенциал для дальнейшего развития проекта в следующем семестре.

Список использованной литературы

- Документация игрового движка «Unity» [Электронный ресурс] – URL: https://docs.unity.com (дата обращения: 15.01.2025)

Форум решения проблем «Unity» [Электронный ресурс] – URL: https://discussions.unity.com (дата обращения: 15.01.2025)

Форум обсуждений «Habr» [Электронный ресурс] – URL: https://habr.com (дата обращения: 15.01.2025)