Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

Школа бакалавриата

ОТЧЕТ

По проекту

«Разработка 3D головоломки с элементами экшена и редактором уровней»

по дисциплине «Проектный практикум»

| Заказчик: ТАРГЕМ ГЕЙМЗ ООО |  |
| --- | --- |
| Куратор: Токманцев Т.Б. доцент |  |
| Студенты команды Flow Team Зефиров Н.В. |  |
| Ярочкина В.Э. |  |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 Основная часть	5

1.1 Вклад участников проекта	5

1.2 Анализ требований и планирование разработки	6

1.3 Анализ и сопоставление аналогов	8

1.4 Архитектура программного продукта	9

1.5 Методология разработки и промежуточный анализ	11

1.6 Планирование разработки и распределение задач	13

2 Общие требования по оформлению	Ошибка! Закладка не определена.

3 Оформление заголовка раздела	Ошибка! Закладка не определена.

3.1 Оформление заголовка подраздела	Ошибка! Закладка не определена.

3.1.1 Оформление заголовка пункта	Ошибка! Закладка не определена.

4 Оформление оглавления	Ошибка! Закладка не определена.

5 Оформление списков	Ошибка! Закладка не определена.

6 Оформление изображений	Ошибка! Закладка не определена.

7 Оформление таблиц	Ошибка! Закладка не определена.

8 Оформление листингов кода	Ошибка! Закладка не определена.

9 Оформление списка использованных источников	Ошибка! Закладка не определена.

10 Оформление приложений	Ошибка! Закладка не определена.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	14

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	15

Приложение A (обязательное)  Название приложения	16

ВВЕДЕНИЕ

Целью проекта является разработка 3D-игры в жанре головоломки с элементами экшена, дополненной системой создания и публикации пользовательских уровней. Основное внимание уделяется расширению геймплейных механик, визуального и аудиального оформления, а также созданию интуитивного редактора уровней. Разработка ведётся в рамках продолжающегося проекта «Lost Realms».

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

увеличение количества уровней;

проработка и расширение элементов головоломки;

внедрение погодных эффектов (снегопад, ветер);

добавление взаимодействий с декорациями (например, разрушение объектов);

улучшение звукового сопровождения;

создание удобного редактора уровней и системы публикации.

Актуальность проекта обусловлена тем, что рынок казуальных 3D-головоломок и платформеров остаётся востребованным. Игры этого жанра позволяют совмещать логическое мышление с расслабляющим, но увлекательным геймплеем. Особый интерес пользователей вызывает возможность влиять на контент — создавать собственные уровни и делиться ими. Это расширяет вовлечённость аудитории и повышает жизненный цикл проекта.

Область применения разрабатываемого программного продукта — индустрия цифровых развлечений. Игра ориентирована на широкий круг пользователей: как на казуальных игроков, так и на поклонников нестандартных логических задач и платформенных механик. Возможность редактирования и публикации уровней делает игру интересной и для творческих пользователей, в том числе в образовательных и инди-средах.

По завершении проекта ожидается:

По завершении проекта реализованы следующие достижения:

Увеличено количество уровней с включением новых головоломок;

Погодные эффекты (снег, ветер) влияют на геймплей и усложняют прохождение;

Разрушаемые декорации используются как часть механик уровней;

Звуковое оформление усиливает атмосферу и отражает игровые события;

Создан редактор уровней с возможностью публикации пользовательского контента.

Основная часть

Вклад участников проекта

В рамках разработки программного продукта каждый участник проектной команды выполнял задачи, соответствующие своей области ответственности.

Зефиров Н. В. осуществлял программную реализацию проекта. В ходе разработки были реализованы ключевые геймплейные механики: управление персонажем, взаимодействие с объектами, а также система переключения состояний. Вместо стандартной физической модели Unity была внедрена собственная система расчёта столкновений и движения, что обеспечило большую гибкость и соответствие игровому процессу. Для ускорения этапов разработки был создан инструмент внутреннего использования, предназначенный для визуального редактирования уровней, используемый геймдизайнером. Также была реализована логика головоломок и внутриигровых событий. Помимо этого, Зефиров Н. В. занимался оптимизацией производительности, организацией рабочих этапов и технической поддержкой сборок проекта.

Ярочкина В. Э. отвечала за визуальное оформление и пользовательский интерфейс игры. Проведено 3D-моделирование объектов окружения, персонажа и элементов декора в едином стилистическом ключе. Разработан и внедрён пользовательский интерфейс, включающий экраны настроек, меню выбора уровней и обучающие подсказки. Визуальные эффекты, такие как анимации куба и элементы взаимодействия с окружением, также были реализованы на этапе визуальной интеграции. Кроме того, осуществлён подбор и настройка музыкального сопровождения и звуковых эффектов, усиливающих атмосферу игры и передающих игровые состояния. Ярочкина В. Э. принимала участие в создании уровней, а также в тестировании визуальной и звуковой составляющей проекта.

Анализ требований и планирование разработки

В ходе разработки проекта учитывались как требования заказчика — компании Targem Games, так и предполагаемые потребности целевой аудитории. Приоритетной задачей являлось создание оригинального игрового опыта, сочетающего элементы платформера и головоломки с интуитивным управлением, визуальной выразительностью и логически выстроенным уровневым дизайном. При проектировании игровых уровней и интерфейса учитывались принципы, описанные в работах Чепурнова Д. А. [1].

Требования заказчика (Targem Games):

расширение контентной части за счёт увеличения количества уровней;

развитие геймплейных механик с акцентом на логические задачи;

визуальная и звуковая проработка, соответствующая стилю проекта;

наличие обучающего сегмента и полноценного пользовательского интерфейса.

Требования пользователей:

наличие разнообразных и логически выстроенных головоломок;

простое и отзывчивое управление;

ясное визуальное оформление и стилистическое единство;

наличие подсказок, обучения, возможности выбора уровня;

стабильная работа на различных устройствах, отсутствие критических ошибок.

На основе выявленных требований был составлен backlog с основными задачами.

Геймплей:

Внедрение новых способностей персонажа: «липкий куб», «воздушный куб»;

Реализация головоломок с участием подвижных и разрушаемых объектов;

Проработка систем перемещения и взаимодействия с окружением.

Контент:

Разработка и интеграция новых уровней;

Повышение сложности и вариативности головоломок;

Реализация обучающего сегмента и системы сохранений.

Визуал и интерфейс:

Создание новых 3D-моделей, элементов декора и анимаций;

Разработка пользовательского интерфейса и экранов меню;

Добавление визуальных эффектов, усиливающих обратную связь.

Аудио:

Подбор фоновой музыки и звуковых эффектов;

Интеграция звука для передачи состояний персонажа и событий на уровне.

Тестирование и оптимизация:

Регулярное функциональное тестирование;

Исправление ошибок по результатам тестов;

Оптимизация производительности на разных конфигурациях.

Backlog корректировался в ходе разработки в зависимости от промежуточных результатов, отзывов пользователей и предложений со стороны заказчика.

Анализ и сопоставление аналогов

С целью определения конкурентных решений и выявления сильных сторон проектируемого продукта был проведён анализ существующих игр, сочетающих платформенные и головоломочные механики. В процессе работы опора осуществлялась на наиболее близкие по жанру и структуре проекты, к числу которых относятся следующие:

EDGE (Two Tribes, 2008): игра с минималистичным дизайном, в которой управление кубом требует точности и расчёта времени. Вдохновила на реализацию движения по сетке, лаконичного стиля и строгой геометрии;

Monument Valley (ustwo games, 2014): визуально выразительная головоломка с элементами оптических иллюзий. Повлияла на выбор художественного направления, а также на структуру головоломок, основанных на трансформации пространства;

Portal 2 (Valve, 2011): трёхмерная головоломка от первого лица, построенная на физике и логике последовательных действий. Отразилась на подходе к построению уровней, использующих сложные цепочки взаимодействий.

Сравнительный анализ показал, что проект «Lost Realms» занимает промежуточное положение между абстрактными минималистичными головоломками и казуальными приключенческими платформерами. Продукт предлагает уникальные механики — такие как трансформация куба, разрушаемые объекты и взаимодействие с окружением — в сочетании с минималистичным визуальным стилем и интуитивным управлением.

Результаты анализа аналогов позволили определить направления дальнейшего развития: акцент на вариативности решений, усилении атмосферности за счёт визуальных и звуковых эффектов, а также внедрении обучающих элементов.

Архитектура программного продукта

Разработка программного продукта велась с применением компонентного подхода. Архитектура построена на модульной структуре, что обеспечивает расширяемость, повторное использование компонентов и удобство отладки. Выбор архитектурного решения был обусловлен необходимостью поддержки разнообразных геймплейных механик, обеспечения производительности и упрощения тестирования.

В ходе реализации проекта была разработана следующая структура:

– Модуль управления состояниями персонажа: реализован в виде конечного автомата (FSM), обеспечивающего переключение между состояниями — передвижение, прыжок, липкое сцепление с поверхностями и пр. Данный подход позволил централизовать логику поведения и упростить внедрение новых способностей;

– Модуль физического взаимодействия: создана кастомная система обработки коллизий и гравитации, заменяющая стандартную физику Unity. Это позволило обеспечить предсказуемое поведение куба в условиях платформера и адаптировать механику к особенностям игрового мира;

– Модуль управления уровнями: отвечает за загрузку, инициализацию и переход между уровнями, хранение информации о прогрессе и точках возврата. Также реализована поддержка системы обучения и подсказок;

– Модуль взаимодействия с окружением: обеспечивает обработку событий, связанных с объектами на уровне — активируемыми платформами, переключателями, разрушаемыми элементами. Используется система триггеров и событийной модели;

– Модуль пользовательского интерфейса (UI): реализует навигацию по меню, отображение настроек, состояния персонажа, обучающих элементов и экранов завершения уровня;

– Аудиомодуль: отвечает за воспроизведение фоновой музыки и звуковых эффектов в зависимости от происходящих событий, таких как изменение состояния, активация объектов, прохождение этапов;

– Модуль визуальных эффектов: обрабатывает анимации, эффекты разрушения и другие визуальные сигналы, усиливающие восприятие действий игрока.

Связи между модулями организованы через событийную систему, что минимизирует жёсткие зависимости и позволяет легко модифицировать или дополнять отдельные компоненты. Такой подход обеспечивает гибкость архитектуры и адаптацию проекта к дальнейшему расширению (например, добавление новых типов уровней, погодных условий или пользовательского контента).

Методология разработки и промежуточный анализ

Разработка проекта велась в среде Unity, которая предоставляет широкие возможности для реализации 3D-механик, визуальных эффектов и пользовательского интерфейса [2]. Работа велась по следующему алгоритму:

постановка задач и формулирование требований к функционалу;

проектирование и прототипирование ключевых механик игры;

программная реализация игровых компонентов и интерфейса;

интеграция новых элементов, включая дополнительные способности и уровни;

проведение внутреннего тестирования с целью выявления и устранения ошибок;

анализ обратной связи и корректировка игрового процесса.

В ходе разработки были добавлены новые игровые механики, такие как способности «Липкий куб», позволяющая персонажу перемещаться по вертикальным плоскостям, и «Воздушный куб», обеспечивающая возможность преодоления пропастей посредством прыжков. Также реализован пользовательский интерфейс, система полностью функционирующих настроек, а также расширен набор уровней, включающий головоломки различного типа.

На промежуточных этапах разработки осуществлялось комплексное тестирование, включающее проверку корректности работы новых механик, стабильности функционирования интерфейса и отсутствия критических сбоев в игровом процессе. Были выявлены и устранены следующие основные ошибки: некорректная работа способности «Липкий куб» при переходе между плоскостями, ошибки в обработке столкновений с разрушаемым декором, а также сбои в сохранении и загрузке настроек пользователя.

Проведение промежуточного тестирования позволило выявить ряд функциональных и визуальных ошибок. Большинство из них были устранены в процессе итеративной отладки. Сводная таблица с результатами тестирования представлена в таблице 1 приложении А.

На данный момент разработка погодных эффектов и редактора уровней не завершена, что обусловлено приоритетным развитием базовых игровых механик и интерфейса. Продолжение работы над указанными элементами запланировано.

Планирование разработки и распределение задач

Планирование деятельности осуществлялось с учетом текущих задач и этапов проекта, что позволило рационально распределять ресурсы и контролировать процесс разработки (см. рисунок 1, положение В). Планирование и контроль задач осуществлялись при помощи системы IMS, что позволяло организовать работу в рамках итеративной модели [3].

В состав команды входили два ключевых специалиста: программист и геймдизайнер.

Распределение задач происходило следующим образом:

Программист занимался созданием и отладкой игрового кода, реализацией новых механик, настройкой пользовательского интерфейса, а также подготовкой инструмента для редактирования уровней, предназначенного для использования геймдизайнером;

Геймдизайнер отвечал за проработку игровых концепций, разработку и балансировку уровней, создание визуального и звукового сопровождения, а также подготовку обучающих элементов и подсказок.

Использование платформы GitHub обеспечивало хранение версий и удобство командной разработки [4].

Регулярные совещания и обмен информацией способствовали своевременному выявлению проблем и оперативному принятию решений, что обеспечивало плавное продвижение проекта. Планирование велось с применением гибкого подхода, позволяющего корректировать задачи в зависимости от промежуточных результатов и приоритетов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Промежуточные итоги разработки свидетельствуют о высокой степени соответствия ключевых компонентов программного продукта требованиям, сформулированным заказчиком и целевой аудиторией. Внедрение новых игровых механик, расширение контентной базы и реализация пользовательского интерфейса обеспечили улучшение качества взаимодействия пользователя с продуктом и повысили уровень вовлечённости. Тем не менее, отсутствие отдельных запланированных функций указывает на необходимость продолжения работы в рамках текущего проектного цикла.

Проведённое тестирование показало достаточную стабильность реализованных решений. Выявленные дефекты носили преимущественно функциональный характер и касались работы отдельных механик и взаимодействия с объектами среды. Их устранение положительно повлияло на устойчивость системы, однако подтвердило потребность в более глубокой автоматизации тестирования и регламентировании процессов отладки.

В качестве приоритетных направлений дальнейшей разработки выделяются завершение функционала редактора уровней, реализация погодных эффектов с влиянием на геймплей, а также улучшение звуковой среды. Реализация данных аспектов будет способствовать не только увеличению реиграбельности, но и созданию более выразительной и насыщенной игровой атмосферы. Дополнительное внимание рекомендуется уделить интеграции обратной связи от пользователей, что позволит оперативно реагировать на выявленные проблемы и адаптировать продукт под запросы аудитории.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Чепурнов, Д. А. Разработка компьютерных игр: теория и практика / Д. А. Чепурнов. – Москва: КноРус, 2021. – 312 с.

Документация Unity [Электронный ресурс] / Unity Technologies. – URL: https://docs.unity3d.com/ru/2021.3/Manual/index.html (дата обращения: 12.05.2025).

IMS: система управления проектами [Электронный ресурс] / CR5 Software – URL: https://ims.cr5.space (дата обращения: 01.06.2025).

GitHub – Платформа для командной разработки ПО [Электронный ресурс] / GitHub, Inc. – URL: https://github.com (дата обращения: 16.06.2025).

(обязательное)

Интерфейс системы управления задачами

Рисунок 1 – Доска команды

(обязательное)

Протокол тестирования

Таблица 1 – Протокол тестирования

| № | Название модуля | Описание выявленной ошибки | Критичность | Статус | Дата обнаружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механика «липкого куба» | Игрок прилипает к наклонной плоскости, на которой не должен удерживаться | Средняя | Исправлено | 12.03.2025 |
| 2 | Система сохранения | Настройки не сохраняются при выходе из игры | Высокая | Исправлено | 03.04.2025 |
| 3 | Уровень 5 | Игрок может застрять между двумя подвижными платформами | Средняя | В процессе | 20.04.2025 |
| 4 | UI обучения | Некоторые подсказки появляются повторно после завершения обучения | Низкая | Исправлено | 22.04.2025 |
| 5 | Звуковое сопровождение | Звук прыжка не воспроизводится при приземлении на разрушенные блоки | Средняя | Исправлено | 02.05.2025 |
| 6 | Декорации | Разрушаемый объект не исчезает визуально, хотя коллизия отключена | Средняя | В процессе | 17.05.2025 |
| 7 | Интеграция уровней | После перехода к следующему уровню не сбрасываются состояния эффектов | Высокая | Исправлено | 19.05.2025 |