Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

Школа бакалавриата

ОТЧЕТ

По проекту

«Разработка системы нормализации текстовых данных с использованием LLM»

по дисциплине «Проектный практикум»

| Заказчик: Черноскутов Д.В. |  |
| --- | --- |
| Куратор: Черноскутов Д.В. Исследователь ИЦ UDV GROUP |  |
| Студенты команды 8th floor Федотов А.А. |  |
| Сысоев А.Е. |  |
| Мокрушин С.А. |  |
| Петрофанов Е.А. |  |
| Худяков Р.А. |  |

Екатеринбург, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 Основная часть	5

1.1 Информация о работе каждого участника команды	5

1.2 Разбор требований заказчика и пользователей к программному продукту и составление плана действий для достижения цели	6

1.3 Анализ и сопоставление аналогов разрабатываемого продукта	7

1.4 Обзор архитектуры программного продукта, обоснование выбора архитектурного решения	9

1.5 Информация о процессе разработки, отчет о результатах тестирования на промежуточных этапах, разбор выявленных ошибок	13

1.6 Методология разработки, информация о планировании деятельности, распределении задач между участниками команды разработчиков	15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	19

Приложение А (обязательное)  Ведение задач на канбан-доске	21

Приложение Б (обязательное)  Распределение задач	22

ВВЕДЕНИЕ

Целью данного проекта является разработка системы нормализации необработанных текстовых данных с использованием большой языковой модели (LLM). Под нормализацией понимается автоматическое структурирование товарных записей путём их разбиения на отдельные компоненты, соответствующие конкретным атрибутам объекта (например, «ширина профиля покрышки», «стандарт», «фирма-производитель» и др.). Основное внимание в проекте уделено применению современных open-source LLM для извлечения семантически значимой информации из неструктурированных текстов.

Задачами проекта являются:

сбор и формализация требований заказчика;

анализ доступных open-source языковых моделей с целью выбора оптимальной;

создание обучающего датасета на основе реальных товарных записей;

проведение экспериментов по подбору ключевых гиперпараметров;

разработка стратегии обучения и дообучения модели;

определение оптимальной тактики генерации ответов;

создание кода для нормализации от исходного датасета к структурированным записям;

Актуальность проекта обусловлена растущей потребностью компаний в качественной обработке больших объемов текстовых данных, содержащих разнородные описания товаров. Отсутствие единого формата записи товарных позиций затрудняет поиск, аналитику и интеграцию данных между системами. Применение LLM позволяет значительно упростить и автоматизировать процесс нормализации, обеспечивая гибкость и масштабируемость при работе с широким спектром товарных категорий. Данный подход особенно актуален для организаций, работающих с каталогами продукции, системами управления запасами и e-commerce платформами [1].

Разрабатываемая система нацелена на обработку товарных записей, представленных в виде Excel-файла объёмом в несколько тысяч строк. В качестве примеров рассматриваются записи, такие как: «Автошина 235/70R16 Cordiant Snow Cross 2 SUV шип» или «Гайка М10 ГОСТ 5915-70». Данные строки автоматически преобразуются в структурированный формат, где каждой сущности сопоставляется конкретный атрибут, даже если некоторые характеристики остаются невыясненными. Область применения программного продукта включает логистику, закупки, товарную аналитику, каталожные системы и автоматизацию электронного документооборота [2].

Ожидаемыми результатами проекта являются:

разработанный набор скриптов и Jupyter-ноутбуков, реализующих подход к нормализации данных с использованием LLM;

проведённый сравнительный анализ нескольких языковых моделей с выбором оптимальной по критериям качества, скорости и ресурсопотребления;

сформированные технические требования к системе и ограничения её использования;

рroof of Concept (POC), демонстрирующий работоспособность подхода на реальных данных, с опубликованным и протестированным кодом;

финальный Excel-файл с нормализованными записями.

По завершении проекта будет продемонстрирована практическая применимость open-source языковых моделей к задаче нормализации товарных описаний. На выходе будет получен прототип, способный автоматически преобразовывать неструктурированные текстовые записи в структурированный формат с высокой степенью точности. Данное решение можно использовать как основу для внедрения в производственные системы обработки данных, такие как каталоги товаров, системы управления запасами и аналитические платформы.

Основная часть

Информация о работе каждого участника команды

Работа над проектом велась в тесной координации и равномерном распределении задач. Каждый член команды внёс существенный вклад, охватывая как технические аспекты разработки, так и организационные и исследовательские задачи. Благодаря данному подходу удалось последовательно пройти все этапы проекта — от постановки задачи до реализации и тестирования прототипа.

Первый разработчик отвечал за разработку основного кода, обеспечивающего обучение модели. Им были реализованы архитектура взаимодействия с LLM, обеспечение устойчивой работы модели на больших объёмах данных, а также отладка и оптимизация кода для повышения скорости и стабильности работы.

Второй разработчик занимался повышением качества генерации ответов от модели. Им были разработаны вспомогательные скрипты для предобработки и постобработки результатов, что позволило существенно улучшить точность нормализации. Кроме того, им был реализован графический пользовательский интерфейс, с помощью которого пользователь загружает Excel-файл с необработанными данными и получает результат в необходимом формате. Это значительно повысило доступность решения для конечного пользователя.

Аналитик занимался исследованием гиперпараметров, определяющих поведение языковых моделей. Им была проведена серия экспериментов с различными конфигурациями с помощью которой удалось добиться улучшения качества результатов. Также им был проведен анализ существующих решений, что помогло сформировать обоснование для выбора конкретных LLM.

Третий разработчик был занят подготовкой тестового датасета. Им были разработаны вспомогательные скрипты, автоматизирующие процесс разметки, а также проведена работа по ручной аннотации записей. Это обеспечило наличие качественной тестовой выборки, необходимой для оценки работы системы.

Тимлид выполнял обязанности координатора команды. Им были организованы планирование задач, контроль выполнения этапов проекта и взаимодействие с заказчиком для учёта его требований. Также им было принято участие в исследовании языковых моделей, по применимости и эффективности в контексте поставленной задачи. Вклад тимлида обеспечил согласованность действий команды и соответствие результатов ожиданиям заказчика.

Слаженная работа всех участников позволила эффективно объединить исследовательскую, инженерную и организационную составляющие проекта, что и стало залогом успешной реализации прототипа системы нормализации данных на основе LLM.

Разбор требований заказчика и пользователей к программному продукту и составление плана действий для достижения цели

В начальной фазе проекта особое внимание было уделено сбору и анализу требований от заказчика и потенциальных пользователей программного продукта. Для этого проводились встречи, на которых обсуждались цели проекта, предполагаемый функционал, ограничения, а также сценарии использования системы конечными пользователями. Все замечания и пожелания фиксировались.

На основе данных встреч был сформирован исходный список требований:

поддержка загрузки Excel-файлов с неструктурированными записями;

автоматическое извлечение атрибутов из текста;

расчет и вывод коэффициента заполненности выделенных полей;

возможность дообучения модели под заданную предметную область;

выгрузка структурированных данных в Excel-формате;

работа на локальной машине без подключения к сторонним API.

Затем командой проводилась структуризация и приоритезация требований, разделяя их на отдельные задачи. Каждая задача описывалась по следующей схеме:

формулировка цели (что должно быть реализовано);

обоснование (почему это важно для пользователя или заказчика);

ожидаемый результат (в какой форме функция или компонент должны быть реализованы);

критерии приемки (на основе чего будет проверяться готовность задачи).

Все задачи были сведены в бэклог проекта, который представлял собой упорядоченный список задач, отсортированных по приоритету. Бэклог регулярно актуализировался — как по мере изменения требований заказчика, так и по результатам промежуточного тестирования и анализа фидбэка.

На каждой планерке перед началом спринта из бэклога выбирался набор задач, который предстоит реализовать в течение недели. Задачи переносились на канбан-доску и становились частью текущего спринта (приложение А). Данный подход обеспечивал прозрачность, четкость и гибкость в достижении целей проекта.

Таким образом, разбор требований и работа с бэклогом позволили команде выстроить управляемый процесс разработки, ориентированный на удовлетворение ожиданий заказчика и конечных пользователей.

Анализ и сопоставление аналогов разрабатываемого продукта

При выборе архитектуры и реализации решения особое внимание было уделено анализу существующих языковых моделей, которые могли бы эффективно справляться с задачей нормализации неструктурированных товарных записей (таблица 1). Рассматривались как коммерческие, так и open-source решения. Основными критериями оценки стали: качество генерации, возможность дообучения под конкретную задачу, соблюдение NDA, а также ресурсные затраты при развертывании и использовании модели.

Коммерческие модели, такие как ChatGPT, Claude, Grok и DeepSeek, продемонстрировали отличные результаты в генерации ответов — зачастую для них даже не требовалось дополнительное обучение, при условии корректной настройки промптов. Данные модели обладают высокой интеллектуальной гибкостью и легко адаптируются к различным контекстам [3]. Однако ключевым недостатком таких решений является закрытость исходного кода, невозможность локального размещения и нарушения требований по конфиденциальности (NDA). Кроме того, использование этих моделей требует финансовых затрат.

В рамках open-source решений были рассмотрены семейства моделей LLaMA (3.1, 3.2, 7B и 13B) и Mistral. Данные модели потенциально способны решать поставленную задачу при условии дообучения на специализированных датасетах. Однако такой подход требует значительных вычислительных ресурсов (высокопроизводительных GPU, большого объёма оперативной памяти), что выходит за рамки имеющихся технических возможностей. Без адаптации модели дают недостаточно стабильные или неструктурированные ответы, что снижает их применимость.

В результате анализа была выбрана оптимальная по соотношению "качество/затраты" модель — LLaMA 2 7B AWQ. Эта модель представляет собой квантизованную (AWQ — Activation-aware Weight Quantization) версию LLaMA, что значительно снижает требования к ресурсам при сохранении разумного уровня качества генерации. Хотя для данной модели требуются дообучения и более тщательная настройка промптов по сравнению с крупными LLM, её можно запускать локально, при этом полностью соответствуя требованиям по безопасности, а также демонстрируя удовлетворительное поведение при решении задачи нормализации после минимальной адаптации [4].

Данный выбор позволил соблюсти баланс между качеством результата, соблюдением NDA и ограничениями вычислительных ресурсов.

Сравнение конкурентных моделей

| Модель | Качество генерации | Не требует дообучение | Локальное размещение | Соответствие NDA | Требования к ресурсам | Статус лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ChatGPT | Отл. | Да | Нет | Нет | Высокие | Платная |
| DeepSeek | Хор. | Да | Нет | Нет | Высокие | Платная |
| Grok | Хор. | Да | Нет | Нет | Высокие | Платная |
| Claude | Отл. | Да | Нет | Нет | Высокие | Платная |
| LLaMA 3.1/3.2 (7B/13B) | Хор. | Нет | Да | Да | Средние | Open source |
| Mistral (7B) | Хор. | Нет | Да | Да | Средние | Open source |
| LLaMA 2 7B AWQ | Удовл. | Частично | Да | Да | Низкие | Open source |

Таким образом, выбор пал на LLaMA 2 7B AWQ как на наиболее сбалансированное решение, позволяющее эффективно решать поставленную задачу в условиях ограниченных вычислительных ресурсов и повышенных требований к безопасности данных.

Обзор архитектуры программного продукта, обоснование выбора архитектурного решения

Для решения поставленной задачи было решено использовать большую языковую модель LLama, а именно LLama 2 7B, которая обучена на 7 миллиардах параметров.

MODEL_NAME = "TheBloke/Llama-2-7B-Chat-AWQ"

model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(

MODEL_NAME,

torch_dtype=torch.float16,

device_map="cuda:0"

)

Также данная модель является квантованной, то есть веса модели были округлены до целых чисел, чтобы проводить вычисления было намного проще и менее затратно по ресурсам. Данный выбор был сделан из-за отсутствия больших вычислительных мощностей. Следствием этого является использование для работы над проектом Google Colab и модели, которая соответствует имеющимся мощностям – AWQ-LLama 2 7B.

Код для дообучения модели написан на языке программирования Python, так как разработка на нем быстрая и простая, а также самая популярная библиотека transformers для работы с обучением моделей совместима с данным языком [5]. Код состоит из нескольких частей:

парсинг датасета,

обучение модели,

вывод результата.

Для парсинга датасета был написан простой, но эффективный алгоритм, построчно считывающий записи из Excel-файла датасета и формирующий новую строку, пригодную для обучения [6]. Далее задаются параметры обучения и происходит его запуск.

# настройка параметров

training_args = TrainingArguments(

output_dir="./drive/MyDrive/pp_4sem/results",

per_device_train_batch_size=1,

per_device_eval_batch_size=1,

gradient_accumulation_steps=4,

num_train_epochs=15,

learning_rate=5e-4,

lr_scheduler_type="cosine",

fp16=True,

logging_dir="./logs",

logging_strategy="epoch",

report_to="tensorboard",

save_total_limit=3,

eval_strategy="epoch",

save_strategy="epoch",

load_best_model_at_end=True,

metric_for_best_model="rouge-L",

greater_is_better=True,

)

#конфигурация LoRA для дообучения модели автодополнения текста

lora_config = LoraConfig(

r=4,

lora_alpha=16,

lora_dropout=0.1,

bias="none",

task_type="CAUSAL_LM"

)

В процессе обучения применяется технология Fine-tuning, которая позволяет взять готовую (в нашем случае AWQ-LLama 2 7B) модель вместо обучения с нуля и «заморозить» несколько последних слоев, чтобы записать собственные значения весов, полученные в ходе обучения. Модель самостоятельно перебирает записи, обрабатывает их, формирует веса и считает метрики качества каждую эпоху. Эпоха – проход по всему датасету один раз, то есть после каждой итерации обучения есть возможность посмотреть на числа и сделать вывод об обучении [7].

Чтобы проверить качество обучение не только на цифрах, но и своими руками, в модель передается промпт и примеры, чтобы на их основе был выдан ответ.

examples = [

{'input': 'Автошина 205мм R16', 'output': 'Категория:Автошина/sprt/Ширина: 205мм/sprt/Радиус:R16/sprt/Сезонность:/sprt/Шипованная:/sprt/'},

{'input': 'Автошина летняя', 'output': 'Категория:Автошина/sprt/Ширина:/sprt/Радиус:/sprt/Сезонность:летняя/sprt/Шипованная:/sprt/'},

]

test_input = "Автошина 230мм шипованная"

Для улучшения качества сгенерированного ответа используется технология Few-shot, то есть в модель передается несколько примеров уже нормализованных строк для понимания того, как должна выглядеть сгенерированная строка. Данная технология значительно повышает качество обучения, особенно в условиях ограниченного объема датасета и при использовании компактной модели, как в нашем случае.

В процессе работы было решено использовать подход «дообучение с дообученного состояния», поскольку не удавалось за раз передать в модель большой объем данных. Таким образом, были решены сразу две проблемы – «Что делать, если нет вычислительных мощностей?» и «Что делать, если нужно изменить предметную область?». Оба вопроса позволяет решить используемый подход, который заключается в том, чтобы дообучать модель в цикле, передавая небольшое количество записей, условно каждый раз начиная обучение заново, и нет различия в том, используются строки того же датасета или совершенно другого. [8]

Как и при обучении любых других моделей, нужно сначала выполнить подбор параметров, чтобы качество модели было наилучшим. Для этого была проведена работа по перебору всевозможных параметров и выбраны наилучшие (таблица 2). Подобным образом, на выбранных параметрах, были перебраны размеры диапазона строк, который можно за раз передать в модель, поскольку в нашем случае недостаточно вычислительных мощностей для слишком большого количества записей.

Также в ходе обучения возникла проблема оценки качества модели, обычных метрик, таких как accuracy и loss было недостаточно. Тогда была найдена информация о том, как правильно оценивать качество моделей, которые генерируют текст, и как оценивать модели, создающие разметку датасета. Под задачи проекта больше всего подошли метрики, как известные и имеющие свои библиотеки (perplexity, rouge-L, meteor), так и малоизвестные кастомные (kv_precision, kv_recall, kv_f1). Благодаря данным метрикам удалось значительно лучше отслеживать качество модели, что способствовало более эффективному обучению.

Фрагмент исследования зависимости метрик от значений гиперпараметров

| Train_batch_size Eval_batch_size Gradient_acc_steps | Training Loss | Validation Loss | Rouge | Meteor | Kv F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1,1,1» | 0,083 | 0,087 | 0,848 | 0,839 | 0,907 |
| «4,4,1» | 0,084 | 0,088 | 0,852 | 0,829 | 0,907 |
| «1,1,2» | 0,053 | 0,129 | 0,914 | 0,835 | 0,888 |
| «8,8,2» | 0,081 | 0,111 | 0,903 | 0,826 | 0,878 |
| «1,1,4» | 0,062 | 0,116 | 0,913 | 0,831 | 0,889 |
| «2,2,4» | 0,084 | 0,108 | 0,905 | 0,825 | 0,872 |
| «1,1,8» | 0,084 | 0,107 | 0,904 | 0,824 | 0,874 |
| «8,8,8» | 0,531 | 0,523 | 0,768 | 0,617 | 0,467 |
| «2,2,16» | 0,361 | 0,523 | 0,812 | 0,702 | 0,649 |
| «4,4,16» | 0,864 | 0,847 | 0,731 | 0,411 | 0,149 |

Таким образом, выбранная архитектура на основе квантованной модели LLaMA 2 7B и технологии дообучения оказалась наиболее эффективной для решения задач нормализации в условиях ограниченных ресурсов. Она обеспечила баланс между качеством, скоростью разработки и возможностью адаптации модели к различным предметным областям.

Информация о процессе разработки, отчет о результатах тестирования на промежуточных этапах, разбор выявленных ошибок

В процессе разработки программного продукта командой была выбрана стратегия, позволяющая итерационно выстроить рабочий процесс, разбив проект на короткие недельные спринты, по завершении которых фиксировались промежуточные результаты, обратная связь и при необходимости корректировался план действий [9].

Особое внимание в ходе разработки уделялось промежуточному тестированию и анализу результатов обучения модели. Поскольку обучение происходило не на полном датасете сразу, а небольшими партиями, было принято решение получать и анализировать промежуточные результаты качества модели — например, после 500, 1000, 2500 и 5000 строк обучающего корпуса. Это позволяло своевременно отслеживать, как изменяется точность и общее поведение модели, и вовремя реагировать на отклонения.

На одном из таких этапов, было обнаружено, что выбранная методика обучения хоть и дает приемлемые результаты, но не соответствует ожидаемому уровню качества. После анализа мы приняли решение о корректировке подхода: частично изменили архитектуру обучения и переобучили модель — это дало значительное улучшение показателей.

Во время работы возникали технические ошибки, которые также становились частью общего анализа качества и устойчивости кода. В отдельных случаях выполнение ячеек в Google Colab завершалось с ошибками, вызванными некорректной реализацией — например, при неправильной генерации масок для токенов или при ошибках в процессе преобразования текста в токенизированное представление. Кроме того, механизм подстановки токенов в маски работал нестабильно и в ряде случаев требовал ручной доработки логики. Также периодические обновления зависимостей, таких как библиотеки и API, вызывали проблемы совместимости, что требовало оперативной адаптации кода и повторного тестирования отдельных компонентов.

Все ошибки, в том числе те, что были связаны с логикой предобработки входных данных, генерацией масок и внутренней реализацией модели, документировались, и на командных встречах разбирались причины их появления, также обсуждались пути предотвращения подобных сбоев в будущем. Это позволяло улучшать качество кода, избегать повторения прежних ошибок и повышать надежность разрабатываемой системы.

Методология разработки, информация о планировании деятельности, распределении задач между участниками команды разработчиков

Планирование деятельности в ходе разработки осуществлялось с опорой на принципы гибкой методологии Agile, что позволило выстроить итеративный и адаптивный рабочий процесс. Основной единицей планирования служил недельный спринт, в начале которого команда совместно с тимлидом и заказчиком формировала список задач, исходя из текущих целей проекта, приоритетов и степени готовности предыдущих компонентов системы [10].

Каждый спринт начинался с планировочной встречи, на которой:

обсуждались достигнутые результаты;

анализировались проблемы и ошибки, возникшие в предыдущем цикле;

формулировались задачи на новую итерацию;

согласовывались контрольные точки и критерии готовности задач.

Ответственным за организацию процесса был тимлид, который выполнял следующие функции:

собирал требования от заказчика;

производил декомпозицию задач на более мелкие и управляемые подзадачи;

оценивал объем и сложность каждой задачи;

назначал задачи участникам команды с учётом их компетенций и текущей загруженности.

Распределение задач между разработчиками происходило централизованно, но при этом сохранялась гибкость: при необходимости возможен был перерасчёт нагрузки или обмен задачами. Коммуникация велась в общем командном чате и через регулярные встречи.

Для визуализации процесса использовалась канбан-доска в системе WEEEK (приложение Б), где каждая задача содержала следующие атрибуты:

краткое описание и цель;

категория ("Разработка", "Работа с данными", "Аналитика");

степень приоритета (высокий, средний, низкий);

назначенные исполнители или группа исполнителей;

установленный срок выполнения задачи.

Разработка велась параллельно в нескольких направлениях: одни участники отвечали за реализацию логики модели, другие — за предобработку данных и интеграцию, третьи занимались тестированием и анализом качества (обучение модели происходило в Google Colab, где ресурсы ограничены и обновляются каждые сутки, поэтому члены команды обучали модели по очереди). Это позволяло оптимально распределять ресурсы команды и работать над проектом эффективно, не дожидаясь завершения предыдущих этапов.

Кроме того, в случае изменения требований или выявления критичных багов план корректировался на ходу — такие изменения фиксировались на встречах и отражались в доске задач. Благодаря такой системе планирования команда могла быстро реагировать на вызовы проекта, обеспечивая своевременное выполнение поставленных целей и поддержку высокого качества результата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках проекта были проведены сбор и формализация требований заказчика, включающих обязательные функции, желаемые улучшения и возможные направления дальнейшего развития продукта. Задачи оформлялись с чётким описанием и критериями приемки, что обеспечило контроль реализации и отслеживание прогресса. Разработанное решение полностью удовлетворяет ключевым требованиям: система успешно нормализует текстовые товарные записи и сохраняет результат в структурированном формате. Обеспечен информативный вывод и обеспечена возможность доработки. Продукт протестирован, соответствует пожеланиям заказчика и готов к интеграции.

Качество программного продукта оценивалось не только на финальной стадии, но и в процессе разработки с помощью регулярного тестирования модели и анализа поведения системы на разных этапах обучения. Результаты промежуточного тестирования позволили выявить, что изначально выбранная методика обучения хоть и демонстрировала рабочие результаты, но не обеспечивала полностью верной нормализации. Это стало основанием для пересмотра архитектурных решений: была доработана схема обучения, что в последствии прирост качества генерации и устойчивости модели к галлюцинациям. Обнаруженные технические ошибки (токенизации, генерации масок, несовместимость версий библиотек) позволили выработать устойчивые подходы к обработке исключений. Все ошибки фиксировались и обсуждались в команде, что способствовало накоплению опыта практического решения проблем и улучшению надёжности модели в целом.

С целью улучшения продукта следует уделить внимание нескольким аспектам: доработать графический интерфейс (GUI), позволяющий пользователю загружать ненормализованный Excel-файл и получать на выходе структурированный результат. Также целесообразно реализовать поддержку других форматов (CSV, JSON), а в перспективе — интеграцию с внешними базами данных для автоматической обработки записей. Для упрощения развёртывания в разных средах возможна контейнеризация (например, с использованием Docker). Особое внимание следует уделить внедрению модуля автоматического выявления ошибок нормализации и расширения модели за счёт дообучения на новых данных из различных предметных областей с целью ее универсализации.

В заключение, проделанная работа демонстрирует, что разработанный прототип обладает высокой прикладной ценностью, а продуманный план развития и расширения функциональности позволяет рассматривать продукт как перспективное решение для дальнейшего внедрения в промышленную эксплуатацию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Сулейкин, А. Современные тенденции и проблемы управления данными на рынке РФ: вызовы 2024 года [Электронный ресурс] / Александр Сулейкин. – Москва, 2024. – URL: https://habr.com/ru/articles/801599 (дата обращения: 25.02.2025).

Сиротич, Б. Как работают языковые модели [Электронный ресурс] / Богдан Сиротич. – Москва, 2024. – URL: https://practicum.yandex.ru/blog/yazykovye-modeli-i-kak-oni-rabotayut/ (дата обращения: 16.03.2025).

Косарев, Е. Языковые модели [Электронный ресурс] / Евгений Косарев. – Москва, 2023. – URL: https://education.yandex.ru/handbook/ml/article/yazykovye-modeli (дата обращения: 17.03.2025).

Грибанов, Н. Основы промптинга и математические возможности моделей Llama [Электронный ресурс] / Никита Грибанов. – Москва, 2024. – URL: https://habr.com/ru/companies/raft/articles/863478 (дата обращения: 24.03.2025).

Рашка, С. Машинное обучение с PyTorch и Scikit-Learn / С. Рашка, Ю. Лю, В. Мирджалили. – Астана  : Фолиант, 2024. – 688 с.

Куцев, Р. Подготовка датасета для машинного обучения: 10 базовых способов совершенствования данных [Электронный ресурс] / Роман Куцев. – Москва, 2022. – URL: https://habr.com/ru/articles/684580/ (дата обращения: 15.03.2025).

Дайзенрот, М. Математика в машинном обучении / М. Дайзенрот, А. Фейзал. – Санкт-Петербург : Питер, 2024. – 512 с.

Николенко, С. Глубокое обучение. Погружение в мир нейронных сетей / С. Николенко, А. Кадурин, Е. Архангельская. – Санкт-Петербург : Питер, 2018. – 480 с.

Беркун, С. Искусство управления IT-проектами / С. Беркун. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 432 с.

Головин, Д. Управление проектом по Agile методике [Электронный ресурс] / Дмитрий Головин. – Москва, 2023. – URL: https://habr.com/ru/companies/otus/articles/710034/ (дата обращения: 13.03.2025).

(обязательное)

Ведение задач на канбан-доске

(обязательное)

Распределение задач