Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

Школа бакалавриата

ОТЧЕТ

По проекту

«Разработка веб-сервиса для совместного заказа продуктов и канцелярии»

по дисциплине «Проектный практикум»

| Заказчик: ООО «66 Бит» |  |
| --- | --- |
| Куратор: Путинцева Т.А. финансовый директор |  |
| Студенты команды К1 Дистель Т.М. |  |
| Лещенко Н.А. |  |
| Азанов Н.А. |  |
| Васюк А.А. |  |
| Калентьев И.Ю. |  |

Екатеринбург, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 Требования заказчика и пользователей к программному продукту.	4

2 Анализ и сопоставление аналогов.	6

3 Отчет о работе дизайнера.	14

4 Отчет о работе аналитика	18

5 Отчет о работе бэкенд разработчика.	24

6 Отчет о работе фронтенд разработчика	29

7 Отчет о работе тимлида	34

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	38

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	41

Приложение A Страницы сервиса	42

ВВЕДЕНИЕ

- Проект направлен на улучшение веб-сервиса, который упростит процесс заказа продуктов и канцелярских товаров для сотрудников компании, находящихся в офисе.

- Целью проекта является разработка комплексного решения, которое обеспечит удобное управление сервисом, повысит его стабильность, безопасность и пользовательскую привлекательность.

Задачи проекта заключаются в разработке удобного веб-сервиса для совместных заказов, включая создание админ-панели, управление заказами, парсинг данных, интеграцию с поставщиками и аналитику, а также на оптимизацию производительности системы за счет улучшения архитектуры, взаимодействия микросервисов и ускорения фронтенда.

Актуальность проекта заключается в решении ключевой проблемы хаотичных офисных заказов с помощью автоматизации процесса, сокращения расходов и экономии времени сотрудников. Его важность заключается в повышении эффективности работы компании за счет централизованного управления закупками, аналитики расходов и удобного инструмента для сотрудников.

Область применения продукта: данный сервис подходит для корпоративных офисов, позволяя сотрудникам совместно заказывать еду и канцелярию с контролем бюджета.

Ожидаемые результаты и планируемые достижения: все функции управления заказами, админ панели и т.д. должны быть реализованы, пользовательский интерфейс должен быть удобен и интуитивно понятен, система должна работать стабильно под высокой нагрузкой.

Требования заказчика и пользователей к программному продукту.

Функциональные требования:

- создание админ-панели: разработка интерфейса для управления сервисом и настройка ролей и прав доступа для различных групп пользователей (администрация, менеджеры, пользователи);

- просмотр заказов: вывод списка всех созданных заказов;

- управление заказами: редактирование информации о заказе (изменение статуса, суммы, состава), удаление или отмена заказа;

- принудительный запуск парсинга: возможность запуска парсинга данных вручную для обновления информации о товарах и продуктах и автоматический запуск парсинга по расписанию;

- ручное добавление товаров: интерфейс для добавления новых товаров в базу данных вручную и поддержка загрузки изображений и описание товаров;

- возможность отключения агрегаторов: опция временного отключения отдельных поставщиков или агрегаторов и функция включения/выключения категорий товаров (например, еда, канцелярия);

- стоп-листы: создание и управление списками запрещенных товаров или пользователей и интеграция с системой уведомлений для оповещения администрации о нарушениях;

- архитектурные улучшения системы: оптимизация архитектуры веб-сервиса для повышения производительности и масштабируемости и улучшения в взаимодействии микросервисов для снижения нагрузки на серверную инфраструктуру;

- взаимодействие микросервисов: организация эффективной коммуникации между различными компонентами системы и реализация механизма оркестрации микросервисов для координации выполнения задач;

- оптимизация frontend-а: повышение скорости загрузки страниц и улучшение отзывчивости интерфейса, и применение современных методов оптимизации фронтенда;

- улучшение аналитики: сбор и анализ статистической информации о поведении пользователей (часто используемые фильтры, категории товаров);

- система уведомлений: напоминания о товарах, оставленных в корзине;

- дашборды для администраторов: панель с основными показателями деятельности сервиса (количество заказов, средний чек, популярность товаров и др.) и возможность детализации данных по периодам, категориям товаров и другим параметрам;

- "Недавно заказывали": история последних заказов пользователя с возможностью быстрого повторения заказа;

- глобальный топ часто заказываемых товаров: список наиболее популярных позиций среди всех пользователей сервиса;

- личный кабинет пользователя: избранные товары для быстрого доступа, мониторинг изменений цен на интересующие товары и статистика личных заказов.

Нефункциональные требования:

- производительность: время ответа сервера на действия пользователя должно быть не более 3 секунд, и система должна выдерживать до 10 активных пользователей одновременно без потери производительности;

- доступность: система должна быть доступна 24/7 с гарантированным временем безотказной работы не менее 99,5%;

- надежность: минимальное время простоя системы и резервное копирование данных;

- безопасность: защита персональных данных пользователей и аутентификация, и авторизация пользователей.

Анализ и сопоставление аналогов.

Выбор данных конкурентов для анализа обусловлен их значимостью и репутацией на рынке:

- Pro-katalog.ru — сервис выбора товаров и сравнения цен в российских интернет-магазинах, один из аналогов сервиса E-Catalog.

- price.ru — один из первых российских интернет-сервисов сравнения цен и подбора товаров.

- Купер — российский онлайн-сервис доставки продуктов и товаров с полок магазинов, а также готовой еды из ресторанов, бывший СберМаркет.

- Яндекс Лавка — российский сервис заказа готовой еды, продуктов и хозяйственных товаров на дом с локальных складов через мобильное приложение или веб-сайт.

- Самокат — российский сервис заказа продуктов питания и товаров для дома с доставкой из дарксторов.

- Мегамаркет – маркетплейс, на котором селлеры размещают и продают свои товары.

- Пятерочка – российская сеть продовольственных магазинов «у дома» в составе компании X5 Group

- Магнит – российская сеть розничных магазинов

- Мир тетрадей – сеть магазинов канцелярских товаров в Екатеринбурге.

- Гипермаркет ДОМ – строительный гипермаркет в Екатеринбурге.

Плюсы и минусы.

Pro-katalog

Плюсы:

- кэшбэк с покупок в магазинах партнерах;

- возможность спонсировать разработку сайта и принимать участие в модерации разделов по заявке;

- калькулятор ОСАГО и подбор более выгодной страховки;

- минимализм, отсутствие навязчивой рекламы разделов сайта;

- сервисы подбора и сравнения страховых и банковских услуг будут реализованы в будущем, что выделит сайт на фоне конкурентов.

Минусы:

- некоторые заявленные функции (оказание страховых услуг, подбор кредитов и их сравнения, пакеты операторов связи и т.д.) находятся в стадии разработки без указания конкретных сроков реализации;

- относительно небольшой ассортимент товаров, не все категории товаров заполнены;

- новинки публикуются гораздо позднее, чем у сайтов-конкурентов.

price.ru

Плюсы:

- огромный выбор интернет-магазинов и товаров;

- промокоды и подбор скидок на каждый день;

- продвижение интернет-магазинов с помощью рекламных технологий Google и содрудничества с рекламными агенствами, в том числе на площадке Яндекс Маркета;

- наличие подробной инструкции по работе с сайтом, особенности оплаты, доставки, возврата и обмена;

- статьи и обзоры по категориям товаров.

Минусы:

- сложность контролировать такое количество интернет-магазинов, некоторые из них могут быть с сомнительной репутацией;

- проблемы с поисковой системой и системой фильтров, при запросах выдаются не все товары;

- проблемы с возвратом брака.

Купер

Плюсы:

- возможность совершать заказы как для себя, так и для бизнеса;

- круглосуточная техподдержка;

- возможность заказывать блюда из ресторанов и товары любых категорий (продукты, бытовая химия, цветы, лекарства и т.д.);

- многообразие промокодов, самые выгодные промокоды на первый заказ, которые привлекают новых пользователей;

- можно частично оплачивать покупки бонусами Сбер.

Минусы:

- ограничение интервалов доставки в течение дня;

- товар, который был в наличии в момент оформления заказа, может закончиться к моменту сборки, из-за чего необходимо согласовать отказ или замену товара по телефону;

- время доставки может переноситься несколько раз.

Яндекс Лавка

Плюсы:

- доставка в более отдаленные районы города;

- кэшбек баллами Яндекс Плюса, которые можно использовать в других сервисах Яндекса;

- возможность выделить продукты по ингридиентам и питательным веществам (белки, жиры и т.д.);

- круглосуточная доставка;

- география складов более развита, чем у конкурентов.

Минусы:

- товары и блюда могут быть низкого качества;

- дорогостоящие услуги доставки, невыгодные условия получения бесплатной доставки;

- ожидание доставки может быть дольше часа.

Самокат

Плюсы:

- ожидание доставки не более 30 минут;

- услуги импорта из-за рубежа по заказу;

- низкая минимальная сумма заказа для бесплатной доставки;

- возможность пользоваться бонусами Сбер.

  - "Линия доверия".

Минусы:

- работает только до 23:00;

- доставляет не во все районы города;

- небольшое количество промокодов и скидок.

Мегамаркет

Плюсы:

- большое количество выгодных промокодов и бонусов, которые можно обменять на скидку до 99% на следующую покупку;

- возможность приобрести товары оригинальных брендов по более низким ценам, чем в официальных магазинах;

- возможность приобрести товары популярных зарубежных брендов, которых нет в свободном доступе;

- возможность получить заказ несколькими способами, в том числе в ближайшем к дому магазине или постамате, который гарантирует конфиденциальность покупателя;

- можно оформить покупку в кредит.

Минусы:

- можно столкнуться с подделками брендов;

- можно столкнуться с мошенничеством;

- доставка курьером не во все районы города и небольшое количество пунктов выдачи.

Пятерочка

Плюсы:

- скидки пенсионерам по клубной карте;

- подарочные сертификаты;

- возможность быть тайным покупателем за бонусы;

- возможность вернуть деньги без чека, если не устроило качество товара;

- вместо ожидания внезапных звонков, можно указать при оформлении заказа, что делать сборщику, если некоторых продуктов не будет в наличии.

Минусы:

- авторизация бывает временно недоступной, что делает заказ продуктов невозможным;

- адрес заказчика влияет на цены товаров, а также на стоимость доставки;

- вопросы по экспресс-доставке не решаются через сайт, только в приложении или по телефону.

Магнит

Плюсы:

- сканер цен;

- игры и розыгрыши с призами;

- разновидность сервисов (магнит аптека, магнит косметик и тд);

- в приложении можно выбрать любимые категории и получать на них скидки;

- купоны и персональные предложения;

- бесплатная доставка.

Минусы:

- нельзя оформить заказ через сайт, только в приложении;

- доставка зависит от наличия магазинов сети Магнит в районе адреса заказчика;

- перебои в работе доставки.

Мир тетрадей

Плюсы:

- 3D тур по магазину;

- сравнение товаров по характеристикам;

- возможность отправить форму, если в другом магазине нашелся товар дешевле;

- можно оформить заказ как на физическое, так и юридическое лицо;

- низкая для юридического лица минимальная сумма заказа для бесплатной доставки;

- оплата может производиться наличными или картой при получении товара в пункте самовывоза заказа;

- доставка в пределах 50 км от города;

Минусы:

- временно нет услуги доставки, только самовывоз;

- в некоторых разделах на карточках товаров не указана цена;

- нет приложения.

Гипермаркет ДОМ

Плюсы:

- при соблюдении определенных условий есть возможность вернуть 100% стоимости доставки на бонусную карту;

- возможность оплатить бонусами 100% стоимости товара;

- чат-бот телеграма поможет выбрать контакты магазина по часто задаваемым вопросам;

- раздел с полезными советами;

- предоставляет услуги по ремонту.

Минусы:

- доступный интервал зависит от зоны доставки и определяется после расчета стоимости доставки;

- в зону доставки попали только некоторые города-спутники;

- интервал доставки минимум 5 часов.

Что стоит перенять:

- возможность максимальное количество вопросов по заказу решать через сервис, а не общение со сборщиком заказа;

- удобный фильтр по названиям и категориям магазинов и ресторанов;

- подробный каталог товаров с категориями;

- возможность добавлять товары в корзину в нескольких количествах и отображать наличие;

- сортировка товаров по цене, продавцу и т.д.;

- личный кабинет пользователя;

- указание адреса пользователя и выбор интервала доставки;

- расчет итоговой суммы заказа;

- форма для решения вопросов в случае отсутствия товара в наличии;

- система поиска товаров.

Чего стоит избегать:

- проблемы с доступностью техподдержки;

- проблемы с авторизацией;

- длинные интервалы времени доставки;

- некорректная работа поиска, фильтра или сортировки.

Чем мы будем отличаться от конкурентов:

- общая корзина товаров;

- создание 2 видов корзин: для оплаты заказа компанией и для раздельной оплаты заказа группой сотрудников;

- пополнение общей корзины новыми товарами;

- ассортимент сервиса всегда содержит актуальные для заказа товары из продуктовых и канцелярских магазинов.

Отчет о работе дизайнера.

Основная цель работы заключалась в создании удобного и интуитивно понятного интерфейса, который облегчит процесс заказа товаров и продуктов в офис.

Подготовительный этап:

- исследование и анализ конкурентов:

  - изучение аналогичных решений на рынке;

  - анализ преимуществ и недостатков дизайна у конкурентов с целью выявления ключевых элементов успешного интерфейса и определения областей для улучшения.

- формирование требований к дизайну:

- совместная работа с командой разработчиков и аналитиком проекта для определения функциональных и нефункциональных требований к интерфейсу;

- создание технического задания на основе собранных данных и аналитики.

Проектирование интерфейса.

Разработка структуры и разметки для страницы с выбором позиций для заказа можно посмотреть на рисунке 1:

Рисунок 1 – Пример дизайна

Визуальный дизайн:

- подбор цветовой палитры и типографики:

- выбор цветовой схемы, соответствующей корпоративному стилю и обеспечивающей визуальную привлекательность и читаемость интерфейса;

- определение типографики для различных элементов интерфейса (заголовки, основной текст, кнопки и т.д.).

- разработка компонентов и стилей:

- изучение библиотеки компонентов в Figma, включающей кнопки, поля ввода, иконки, карточки товаров и другие элементы интерфейса;

- определение стилей для всех компонентов, включая состояния (активное, неактивное, наведенное и т.д.).

Тестирование и корректировка:

- анализ и корректировка: анализ результатов тестирования и выявление проблемных областей в интерфейсе;

- итеративный процесс улучшения: повторное тестирование и доработка дизайна до достижения оптимального уровня удобства и функциональности.

Завершение работы:

- подготовка спецификаций:

  - создание подробной документации для разработчиков, включающей спецификации по использованию компонентов, стилей и интерактивных элементов;

  - описание всех пользовательских сценариев и требований к взаимодействию с интерфейсом.

- передача проекта разработчикам:

- экспорт и передача всех необходимых файлов и ресурсов команде разработчиков;

- консультации и поддержка разработчиков на этапе внедрения дизайна;

- финальное тестирование и запуск;

- совместное тестирование готового продукта для проверки соответствия дизайна и функциональности.

Заключение

Разработка дизайна сервиса включала комплексный подход, начиная от анализа конкурентов, до создания прототипов и визуального дизайна, а также тестирования и доработки интерфейса.

Итогом работы стал интуитивно понятный и функциональный интерфейс, который обеспечивает удобство и эффективность взаимодействия пользователей с системой.

Отчет о работе аналитика

Основные задачи аналитика включали рассмотрение необходимости внедрения стоп-листов и админ-панели, а также составление основных метрик для аналитического среза потребностей пользователей.

Создание админ-панели.

Плюсы:

- централизованное управление: все функции управления сайтом собраны в одном месте, что упрощает работу администратора;

- безопасность: возможность настройки прав доступа для разных пользователей, что позволяет защитить данные от несанкционированного доступа;

- масштабируемость: легко добавлять новые функции и разделы по мере развития сервиса.

Минусы:

- сложность разработки: требует значительных временных затрат на разработку и поддержку;

- уязвимость безопасности: если панель не защищена должным образом, она может стать уязвимой.

Необходимость внедрения: административная панель необходима для эффективного управления сайтом, оптимизации рабочих процессов и обеспечения безопасность данных.

Основные причины внедрения стоп-листов.

Ограничение заказа уже имеющихся товаров (в офисе).

Его внедрение помогает:

- избежать переизбытка запасов, что ведет к снижению рисков залеживания и списания товаров.

- рационально распоряжаться бюджетом, направляя деньги на действительно необходимые закупки.

- повышать управляемость запасами, создавая дополнительную защиту от несанкционированных заказов.

Блокировка заказа отсутствующих у магазина/поставщика товаров.

В ситуациях, когда необходимая продукция отсутствует у продавца или поставщика, стоп-лист выступает своего рода предохранителем, защищающим организацию от следующих неприятностей:

- неправомерных ожиданий клиентов, если покупка невозможна в силу отсутствия товара;

- потерь времени и ресурсов, потраченных на обработку несуществующих заказов;

- репутационного ущерба, вызванного неисполнением обязательств по поставке товаров.

Сокращение числа повторных заказов в случае с "оптовыми" товарами.

Часто возникает ситуация, когда крупные партии однотипных товаров повторно заказываются без учета фактического наличия остаточных объемов.

Применение стоп-листов способно устранить эту проблему, гарантируя:

- максимальную рациональность закупок, поддерживая оптимальный баланс необходимого запаса;

- экономию бюджетных средств, исключая лишние траты на повторные закупки;

- меньшую нагрузку на склад, избегая чрезмерного заполнения площадей продукцией, которая не потребуется в ближайшее время.

Список потенциально применимых метрик.

Метрики спроса и популярности:

- количество заказов (общее, по категориям, по времени суток),

- средний чек (по пользователям, категориям товаров),

- популярные товары/категории (топ-10/20, сезонные колебания),

- частота заказов (среднее время между заказами, retention rate),

- глубина корзины (количество товаров в заказе).

Метрики предпочтений пользователей:

- топ категорий товаров/блюд – что заказывают чаще всего,

- сезонность спроса (например, рост заказов супов зимой),

- время заказов (пиковые часы, дни недели),

- предпочтения по способу оплаты (онлайн/наличные).

Метрики удобства:

- конверсия в заказ (открытие приложения/сайта → добавление в корзину → оплата),

- среднее время оформления заказа (от входа в приложение до оплаты),

- использование фильтров и поиска (какие запросы популярны, какие товары не находятся),

- процент отмененных заказов (и причины: долгая доставка, цена и т. д.).

Метрики проблем и возвратов:

- причины отмен (передумал, долгая доставка, нет товара),

- количество возвратов (по категориям, ресторанам, товарам),

- внешний рейтинг поставщиков/ресторанов (по отзывам и количеству проблем).

Метрики поведения пользователей:

- частота посещений платформы: сколько раз пользователи заходят на сайт/приложение в течение определенного периода (день, неделя, месяц);

- средняя продолжительность сессии: как долго пользователи проводят на платформе;

- количество просмотров страниц: сколько страниц просматривают пользователи за одну сессию;

- карта кликов (heatmap): какие элементы интерфейса привлекают больше всего внимания;

- CTR (Click-through rate): доля переходов на страницу продукта относительно общего числа показов;

- число уникальных покупателей: количество разных пользователей, совершивших хотя бы одну покупку;

- регулярность покупок: среднее число повторных покупок одного клиента за период;

- размер среднего чека: средняя сумма одной покупки.

Технические метрики эффективности:

- скорость загрузки страницы: Скорость отображения ключевых страниц сайта или приложения;

- ошибка 404: Частота появления ошибок типа "страница не найдена";

- сбои и downtime: Длительность возможных технических сбоев.

Географические и демографические характеристики (опционально):

- возраст и пол: основные сегменты аудитории по возрастному признаку и полу;

- доход: к какому уровню дохода относится основная масса ваших пользователей;

- тип устройства: какой девайс чаще используют покупатели (смартфон, планшет, ПК).

Рекомендации и поддержка разработки:

- формирование требований: на основе проведенных исследований аналитик сформировал требования к функциональности сервиса и сценарии тестирования, также были учтены результаты анализа конкурентов;

- поддержка команды разработчиков: аналитик тесно сотрудничал с командой разработчиков, предоставляя им всю необходимую информацию по требованиям и пользовательским сценариям;

- оценка и корректировка: аналитик участвовал в оценке промежуточных результатов разработки, проверяя соответствие требованиям и предложенным сценариям использования.

Заключение.

Работа аналитика над проектом разработки сервиса для заказа продуктов и канцелярских товаров включала улучшение аналитики через рассмотрение необходимости внедрения стоп-листов и админ-панели, а также составление основных метрик для аналитического среза потребностей пользователей.

Эти действия позволили сформировать четкие требования и рекомендации для разработки, что в итоге привело к улучшению функционала сервиса.

Отчет о работе бэкенд разработчика.

Основной задачей разработчика было создание надежного и масштабируемого серверного приложения с использованием технологий C#, ASP.NET Core, Entity Framework Core, PostgreSQL. Разработчик также работал с базой данных, выстраивал REST API и документировал его с помощью Swagger и контейнеризировал все приложение при помощи docker, настраивал оркестрацию k8s.

Подготовительный этап.

Выбор стека технологий:

- C#: статически типизированный язык, обеспечивающий повышенную надежность и читаемость кода;

- ASP.NET Core: фреймворк для создания масштабируемых серверных приложений для платформы .NET.;

- Entity Framework Core: библиотека ORM для работы с базами данных;

- PostgreSQL: надежная и масштабируемая реляционная база данных;

- Swagger: инструмент для документирования и тестирования REST API;

- Docker: платформа для контейнеризации приложений, обеспечивающая их легкую развертываемость и масштабируемость;

- Kubernetes: программное обеспечение для автоматизации развёртывания, масштабирования и управления контейнеризированными приложениями.

Работа с базой данных:

- проектирование базы данных:

  - создание схемы базы данных с учетом всех требований проекта;

  - определение сущностей (таблиц), их атрибутов и связей между ними. основные сущности включают пользователей, продукты, заказы и позиции в них

- реализация моделей с использованием Entity Framework Core:

  - создание моделей для каждой сущности с использованием Entity Framework Core;

  - определение связей между моделями (один к одному, один ко многим, многие ко многим).

- миграции и сиды:

  - создание миграций для автоматического управления изменениями в структуре базы данных;

  - создание сидов для заполнения базы данных начальными данными, необходимыми для тестирования и начальной настройки.

Выстраивание REST API:

- проектирование API:

  - определение конечных точек (endpoints) API на основе требований и user stories;

  - создание структуры контроллеров, сервисов и маршрутов в соответствии с архитектурой ASP.NET Core.

- реализация контроллеров и сервисов:

  - написание контроллеров для обработки HTTP-запросов и маршрутизации;

  - создание сервисов для реализации бизнес-логики и взаимодействия с базой данных через модели.

Обработка запросов и ответов:

- реализация методов для создания, чтения, обновления и удаления (CRUD) данных для каждой сущности;

- обработка ошибок и отправка соответствующих ответов клиенту с корректными HTTP-статусами и сообщениями об ошибках;

- реализация бизнес-логики для заказов.

Документирование API с использованием Swagger:

- интеграция Swagger в проект:

  - установка и настройка Swagger в проекте для автоматической генерации документации по API;

  - добавление декораторов и комментариев в код для описания конечных точек и их параметров.

- создание спецификации API:

  - документирование всех конечных точек, включая методы, параметры запросов, тела запросов и ответы;

  - описание моделей данных и их атрибутов;

  - тестирование и валидация документации;

  - использование встроенного интерфейса Swagger для тестирования конечных точек API.

Контейнеризация и развертывание:

- создание Dockerfile:

  - написание Dockerfile для сборки и запуска приложения в контейнере;

  - написание .gitlab-ci.yml для CI\CD и конфигурация k8s.

- развертывание и мониторинг:

  - развертывание приложения в тестовой и производственной средах с использованием Docker;

  - настройка инструментов логирования для отслеживания состояния и производительности приложения.

Реализованы функции:

- админ-панель:

- реализация ролей и прав доступа (RBAC, ACL),

- API для управления пользователями и их правами.

- просмотр заказов:

- получение данных о заказах из БД (фильтрация, сортировка на стороне сервера).

- управление заказами:

  - логика изменения статуса, суммы, состава заказа;

  - валидация данных перед сохранением в БД.

- ручное добавление товаров:

  - обработка загруженных данных (валидация, сохранение в БД),

  - загрузка и ресайз изображений.

- принудительный запуск парсинга:

  - API для ручного/автоматического запуска парсеров.

  - расписание (cron) для автоматического парсинга.

- стоп-листы:

- проверка товаров/пользователей на наличие в стоп-листах,

- интеграция с уведомлениями (отправка алертов).

- архитектурные улучшения:

- оптимизация запросов к БД,

- рефакторинг микросервисов (например, вынос парсинга в отдельный сервис).

- взаимодействие микросервисов:

- API-шлюзы, брокеры сообщений (Kafka, RabbitMQ),

- оркестрация через Kubernetes или аналоги.

- «недавно заказывали»:

- логика выборки последних заказов пользователя из БД;

- повторение заказа (копирование данных из истории).

- глобальный топ товаров: подсчет популярности товаров (агрегация данных в БД).

- личный кабинет пользователя:

- вкладка "Избранное" с товарами,

- графики изменения цен,

- история персональных заказов.

- система уведомлений:

  - отправка email/SMS/push-уведомлений (интеграция с сервисами типа SendGrid, Firebase),

  - триггеры для напоминаний (например, "корзина не оплачена").

Заключение

Работа бэкенд-разработчика над проектом включала все этапы разработки серверной части сервиса для совместного заказа еды и канцелярии компанией "66бит", начиная от проектирования базы данных и создания моделей с использованием Entity Framework Core, до реализации restful api и сложной серверной архитектуры на ASP.NET Core.

Контейнеризация приложения с использованием Docker обеспечила его легкую развертываемость и масштабируемость, а реализация CI\CD упростила производственный процесс.

Итогом работы стало надежное и масштабируемое серверное приложение, удовлетворяющее всем требованиям проекта и обеспечивающее удобный интерфейс для взаимодействия с системой.

Отчет о работе фронтенд разработчика

Основной задачей разработчика была разработка ключевых пользовательских страниц веб-приложения, включая домашнюю страницу, каталог товаров, корзину покупок, страницу со списком заказов, страницу с информацией о долгах, а также страницу авторизации. В процессе разработки активно использовались технологии React.js и TypeScript для обеспечения надежности и масштабируемости кода.

Разработка пользовательского интерфейса:

  - создание структуры и разметки страниц:

- разработка структуры и разметки для домашней страницы, страницы каталога товаров, корзины, страницы заказов, страницы долгов и страницы авторизации;

- применение принципов семантической верстки для улучшения доступности и SEO.

  - стилизация с использованием UI-кита:

  - активное использование UI-кита на базе Tailwind CSS для создания единообразного и современного внешнего вида приложения;

  - настройка и кастомизация стилей Tailwind CSS для соответствия дизайн-макетам и фирменному стилю.

  - адаптация под мобильные устройства:

  - обеспечение полной адаптивности разработанных страниц для корректного отображения на различных размерах экранов, включая мобильные устройства;

  - применение адаптивных подходов и медиа-запросов для оптимизации пользовательского опыта на разных устройствах.

Управление состоянием приложения с помощью Redux Toolkit:

  - настройка Redux Toolkit:

  - инициализация хранилища (store) Redux Toolkit для управления глобальным состоянием приложения;

  - настройка необходимых middleware для обработки асинхронных действий и потенциальной отладки.

  - создание срезов состояния:

  - определение и создание срезов (slices) состояния для управления данными, связанными с товарами, корзиной, заказами, долгами и аутентификацией пользователя;

  - разработка редьюсеров для обработки действий и обновления состояния приложения;

  - определение и реализация действий (actions) для инициирования изменений состояния.

  - интеграция с компонентами:

    - подключение React-компонентов к хранилищу Redux Toolkit с использованием хуков useSelector и useDispatch;

    - реализация логики взаимодействия компонентов с состоянием приложения, включая отображение данных, добавление товаров в корзину, оформление заказов и управление авторизацией.

Интеграция с API:

  - подключение библиотеки Axios:

  - использование библиотеки Axios для выполнения HTTP-запросов к серверному API;

  - настройка базовых параметров Axios для взаимодействия с API.

  - реализация API-запросов:

  - создание функций для выполнения различных типов API-запросов, необходимых для работы функциональности разработанных страниц;

  - обработка ответов от сервера и управление состоянием приложения на основе полученных данных.

  - обработка асинхронных операций:

  - использование возможностей Redux Toolkit для обработки асинхронных действий при взаимодействии с API;

  - реализация логики обработки состояний загрузки, успеха и ошибки при выполнении API-запросов.

Реализованы функции:

- админ-панель:

- интерфейс управления сервисом (формы, кнопки, таблицы),

- настройка ролей и прав доступа (UI для назначения прав).

- просмотр заказов:

- отображение списка заказов (фильтрация, сортировка, пагинация),

- визуализация статусов заказов (например, цветовые маркеры).

- управление заказами:

  - формы редактирования заказов (статус, сумма, состав),

  - кнопки удаления/отмены заказа.

- ручное добавление товаров:

- формы для ввода данных о товаре (название, описание, цена),

- загрузка изображений.

- стоп-листы:

- интерфейс добавления/удаления запрещенных товаров или пользователей,

- отображение списков с возможностью поиска.

- дашборды для администраторов:

- визуализация статистики (графики, таблицы, KPI),

- фильтры по периодам, категориям и т.д.

- «недавно заказывали»:

- блок с историей заказов в личном кабинете,

- кнопка "Повторить заказ".

- глобальный топ товаров: отображение списка популярных товаров (карусель, таблица).

- личный кабинет пользователя:

- вкладка "Избранное" с товарами,

- графики изменения цен,

- история персональных заказов.

- система уведомлений:

- всплывающие уведомления о действиях (например, "Товар добавлен в корзину");

- блок напоминаний о брошенных корзинах.

- оптимизация frontend:

- ленивая загрузка изображений (lazy load),

- кэширование статики.

Заключение

В результате проделанной работы были успешно разработаны ключевые пользовательские страницы веб-приложения, включая домашнюю страницу, каталог товаров, корзину, страницу заказов, страницу долгов и страницу авторизации, админ-панель, стоп-листы, управление заказами и др.

Применение React.js и TypeScript обеспечило надежную основу для приложения, а использование UI-кита на базе Tailwind CSS позволило создать современный и единообразный интерфейс. Управление состоянием приложения с помощью Redux Toolkit и интеграция с API посредством Axios обеспечили необходимую функциональность для взаимодействия с данными и сервером.

Адаптация под мобильные устройства гарантирует удобство использования приложения на различных типах устройств. Разработанный функционал предоставляет пользователям необходимые инструменты для навигации по сайту, просмотра товаров, управления корзиной, просмотра своих заказов и долгов, а также для безопасной аутентификации.

Отчет о работе тимлида

Тимлид отвечал за организацию и координацию работы команды, связь с куратором проекта, распределение задач, ведение доски в YouTrack, создание и отправку видеопрезентаций по контрольным точкам, мониторинг дедлайнов и оказание помощи команде на всех этапах разработки сервиса для заказа продуктов и канцелярских товаров для сотрудников офиса.

Организация работы команды:

  - формирование команды:

  - определение необходимых ролей в проекте (бэкенд-разработчик, фронтенд-разработчик, аналитик);

  - подбор студентов с соответствующими навыками и опытом.

  - постановка целей и задач:

- проведение вводных встреч для объяснения целей проекта и ожидаемых результатов;

- определение ключевых этапов проекта и создание роадмапа.

  - настройка каналов коммуникации:

- создание рабочих пространств в мессенджерах и корпоративных коммуникационных платформах (telegram);

- установление регулярных встреч для синхронизации работы команды (еженедельные созвоны).

Ведение доски задач в YouTrack:

  - создание и настройка доски:

  - настройка структуры доски для управления задачами;

  - определение правил и процедур для работы с доской (как создавать задачи, назначать ответственных, перемещать задачи между колонками).

  - распределение задач:

  - определение приоритетных задач и их распределение среди членов команды в зависимости от их специализации и загрузки;

  - постоянный мониторинг выполнения задач и своевременное переназначение задач в случае необходимости.

  - мониторинг прогресса:

  - регулярное обновление статусов задач и контроль за соблюдением сроков выполнения;

  - ведение отчетности о прогрессе работы и выявление узких мест.

Взаимодействие с куратором проекта:

  - постоянная связь с куратором:

- общение с куратором для обсуждения хода проекта, текущих проблем и возможных рисков;

- обеспечение прозрачности и предоставление полной информации о состоянии проекта.

  - обратная связь и корректировка курса:

  - получение обратной связи от куратора и внесение необходимых изменений в план проекта;

  - корректировка приоритетов и задач в соответствии с указаниями куратора.

Создание и отправка видеопрезентаций по контрольным точкам:

  - подготовка материалов:

- сбор необходимой информации и данных для создания видеопрезентаций;

- подготовка сценария и структуры презентации, чтобы обеспечить логичное и последовательное изложение информации.

  - запись и монтаж видеопрезентаций:

- запись видео с помощью инструментов для создания презентаций (PowerPoint);

- монтаж видео для соответствия предъявленным требованиям.

  - отправка презентаций и получение обратной связи:

- своевременная отправка видеопрезентаций проверяющим;

- получение обратной связи и внесение необходимых коррективов.

Мониторинг дедлайнов и помощь команде:

  - установление дедлайнов:

- определение реальных и достижимых сроков выполнения задач и этапов проекта;

- координация работы команды для соблюдения установленных сроков.

  - контроль за соблюдением сроков:

- постоянный мониторинг выполнения задач в соответствии с установленными дедлайнами;

- принятие оперативных мер в случае возникновения задержек или проблем.

  - поддержка команды:

- оказание помощи членам команды в решении возникающих проблем и устранении препятствий;

- организация дополнительных встреч и тренингов для повышения квалификации команды и улучшения взаимодействия.

Заключение

Работа тимлида над проектом включала все аспекты организации и координации работы команды, взаимодействие с куратором, распределение задач, мониторинг выполнения задач и поддержка команды. Тимлид обеспечивал эффективную коммуникацию, контролировал соблюдение сроков и вносил необходимые коррективы в план работы.

Благодаря слаженной работе команды под руководством тимлида, проект был выполнен в соответствии с поставленными целями и требованиями, что позволило создать надежный и функциональный сервис для заказа продуктов и канцелярских товаров для сотрудников офиса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проект разработки сервиса по заказу продуктов и канцелярских товаров для офисных сотрудников был успешно завершен. Все поставленные задачи выполнены в соответствии с планом и требованиями.

В данном разделе представлены результаты проекта, достигнутые цели и ключевые достижения.

Основные достижения:

  - разработка и внедрение серверной части:

  - создано надежное и масштабируемое серверное приложение с использованием стека технологий (TypeScript, React.js, PostgreSQL, Entity Framework Core и т.д.);

  - реализованы все необходимые модели данных, миграции и сиды для корректного функционирования системы;

  - построен REST API, обеспечивающий взаимодействие фронтенда с сервером.

  - создание пользовательского интерфейса:

- применение React.js и TypeScript обеспечило надежную основу для приложения, а использование UI-кита на базе Tailwind CSS позволило создать современный и единообразный интерфейс;

- управление состоянием приложения с помощью Redux Toolkit и интеграция с API посредством Axios обеспечили необходимую функциональность для взаимодействия с данными и сервером;

- разработаны ключевые пользовательские страницы веб-приложения, включая домашнюю страницу, каталог товаров, корзину, страницу заказов, страницу долгов и страницу авторизации, админ-панель, управление заказами, стоп-листы и т.д.

  - контейнеризация и развертывание:

- контейнеризация приложения с использованием Docker обеспечила его легкую развертываемость и масштабируемость, а реализация CI\CD упростила производственный процесс.

  - документирование API:

  - реализована полная документация REST API с использованием Swagger, обеспечивающая простоту использования и тестирования API для разработчиков и интеграторов;

  - проведено тестирование и валидация документации для обеспечения ее полноты и точности.

  - координация работы команды и взаимодействие с куратором:

- обеспечена эффективная координация работы команды, регулярные встречи и синхронизации позволили своевременно выявлять и устранять проблемы;

- успешно проведены видеопрезентации по контрольным точкам, получены и учтены замечания куратора проекта.

Достижения в работе команды:

  - эффективное распределение задач:

- задачи были четко распределены среди членов команды, что позволило каждому сосредоточиться на своей специализации и максимально эффективно использовать свои навыки;

- использование доски задач в YouTrack обеспечило прозрачность и контроль за выполнением задач, что способствовало своевременному завершению всех этапов проекта.

  - поддержка и развитие членов команды:

- регулярные тренинги и обмен знаниями внутри команды способствовали повышению квалификации всех участников проекта;

- тимлид оказывал постоянную поддержку и помощь членам команды, что способствовало созданию благоприятной рабочей атмосферы и эффективной командной работы.

Итоговые результаты:

  - надежность и масштабируемость серверного приложения.

  - создано надежное и масштабируемое серверное приложение с использованием стека технологий (TypeScript, React.js, PostgreSQL, Entity Framework Core и т.д.).

  - удобство и эффективность работы:

- обеспечено удобное и интуитивно понятное взаимодействие с системой через современный и адаптивный пользовательский интерфейс.

  - документированное и легко масштабируемое решение:

- система снабжена полной документацией по API, что облегчает дальнейшее развитие и интеграцию;

- контейнеризация всех компонентов системы с использованием Docker обеспечивает легкость развертывания и масштабирования решения.

Проект разработки сервиса по заказу продуктов и канцтоваров для офисных сотрудников завершен с достижением всех поставленных целей и требований. Полученные результаты демонстрируют высокий уровень профессионализма команды и эффективность выбранного подхода к разработке

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Pro-каталог: каталог товаров и услуг [Электронный ресурс]. – URL: https://pro-katalog.ru/ (дата обращения: 14.03.2025).

Price.ru: сравнение цен в Екатеринбурге [Электронный ресурс]. – URL: https://ekaterinburg.price.ru/ (дата обращения: 12.02.2025).

Купер: интернет-магазин товаров для дома [Электронный ресурс]. – URL: https://kuper.ru/ (дата обращения: 11.02.2025).

Яндекс Лавка: доставка продуктов [Электронный ресурс]. – URL: https://lavka.yandex.ru/ (дата обращения: 10.02.2025).

Самокат: сервис доставки продуктов [Электронный ресурс]. – URL: https://samokat.ru/ (дата обращения: 10.02.2025).

Мегамаркет: онлайн-гипермаркет [Электронный ресурс]. – URL: https://megamarket.ru/ (дата обращения: 09.02.2025).

5ка: магазин у дома [Электронный ресурс]. – URL: https://5ka.ru/ (дата обращения: 08.02.2021).

Магнит: розничная сеть [Электронный ресурс]. – URL: https://magnit.ru/ (дата обращения: 07.02.2025).

Мир Тетрей: онлайн-торговая площадка [Электронный ресурс]. – URL: https://mirtetradey.ru/ (дата обращения: 06.02.2025).

Гипермаркет Дом: товары для дома и ремонта [Электронный ресурс]. – URL: https://gipermarketdom.ru/ (дата обращения: 04.02.2025).

Страницы сервиса

Рисунок 2 - Страница авторизации

Рисунок 3 - Страница магазинов

Рисунок 4 - Выбор товаров

Рисунок 5 - Выбор корзины

Рисунок 6 - Просмотр заказов

Рисунок 7 - Просмотр долгов

Рисунок 8 - Админ-панель

Рисунок 9 - Просмотр заказов админом

Рисунок 10 - Статистика по количеству заказов

Рисунок 11 - Статистика по среднему чеку

Рисунок 12 - Статистика по популярным товарам за период времени