Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

Школа бакалавриата

ОТЧЕТ

По проекту

«Разработка веб-системы для прохождения теста MMPI с визуализацией результатов»

по дисциплине «Проектный практикум»

| Заказчик: Фамилия И.О. | Денисюк В.В. |
| --- | --- |
| Куратор: Фамилия И.О. ученая степень, ученое звание, должность | Денисюк В.В. |
| Студенты команды BrainWave Фамилия И.О. | Власенко В.А. |
| Фамилия И.О. | Воробьева И.А. |
| Фамилия И.О. | Нетесанова А.Е. |
| Фамилия И.О. | Родионова К.В. |
| Фамилия И.О. | Султанбекова А.Д. |

Екатеринбург, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 Основная часть	6

1.1 Информация о работе каждого участника	6

1.2 Разбор требований заказчика и пользователей к программному продукту, составление плана действий (backlog)	8

1.3 Анализ и сопоставление аналогов разрабатываемого продукта	9

1.4 Обзор архитектуры программного продукта	10

1.5 Методология разработки, процесс и промежуточные тесты	11

1.6 Планирование и распределение задач	12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	14

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	16

ВВЕДЕНИЕ

Цель и задачи проекта:

Цель проекта — разработка веб-приложения, позволяющего проходить личностный опросник MMPI, состоящий из 566 вопросов, с последующим построением достоверного графика результатов, пригодного для печати и анализа.

Задачи проекта:

Изучение методологии и структуры теста MMPI, в том числе шкал и алгоритмов расчёта результатов.

Сбор, верификация и корректная нумерация всех 566 вопросов теста.

Разработка архитектуры и пользовательского интерфейса веб-приложения с учётом UX- и UI-требований.

Реализация логики прохождения теста, отображения прогресса и валидации полноты ответов.

Автоматизация построения графика результатов на основе открытых формул, с возможностью печати на листе A4.

Обеспечение сохранности данных, отправки результатов на почту и доступности формул подсчёта на отдельной странице сайта.

Актуальность и важность проекта:

Несмотря на широкую известность и распространение MMPI, множество доступных онлайн-версий опросника вызывают сомнения у специалистов. Причинами являются:

искажённые или пропущенные вопросы;

неправильные или непрозрачные алгоритмы расчёта результатов;

отсутствие проверки данных и возможности достоверной интерпретации результатов.

На фоне растущего интереса к психологическому самотестированию, особенно в стрессовых и неопределённых социально-экономических условиях, создание качественного, проверяемого и открытого веб-приложения для прохождения MMPI приобретает особую значимость.

Проект также решает внутреннюю задачу компании “66 бит” — предоставить сотрудникам и кураторам удобный инструмент для работы с тестом. Дополнительно, такой сервис может быть востребован среди практикующих психологов, студентов и образовательных учреждений.

Область применения программного продукта:

Разрабатываемая система предназначена для применения в сфере психологии. Целевой аудиторией являются:

Психологи и психотерапевты, использующие MMPI в работе с клиентами;

Организации, проводящие психодиагностику сотрудников или кандидатов;

Отдельные пользователи, желающие пройти тест самостоятельно по рекомендации или в рамках самопомощи.

Система может быть внедрена в образовательных учреждениях, компаниях, занимающихся HR-оценкой, а также использоваться частнопрактикующими специалистами.

Ожидаемые результаты и планируемые достижения:

Ожидаемый результат первого этапа проекта:

Веб-приложение, предоставляющее возможность пройти тест MMPI онлайн;

Корректная реализация всех 566 вопросов с логикой ответа “Да/Нет”;

Проверка полноты прохождения теста и вывод графика результата по шкалам;

Печатаемая версия графика в формате A4 (5 бланков);

Хранение результатов, отправка на электронную почту пользователя и куратора;

Открытый доступ к формулам расчёта результатов.

Критерии успеха:

100% соответствие вопросника оригиналу (по тексту и нумерации);

Возможность прохождения теста без перезагрузки страницы и потери данных;

Поддержка графика, соответствующего стандартам интерпретации MMPI (границы нормы: 30–70);

Реализация интерфейса, не требующего лишних действий от пользователя;

Тест не может быть завершён без ответа на все вопросы.

В дальнейшем планируется добавить интерпретацию результатов, поддержку бумажных бланков и поведенческий анализ при прохождении теста.

Основная часть

Информация о работе каждого участника

Ирина (Тимлид)

Задачи:

Постановка и формализация задач на основе требований заказчика. Координация работы команды, контроль сроков и статусов задач. Поддержание коммуникации между участниками проекта. Обновление и ведение общего плана в Miro, затем — в Jira. Формирование и сопровождение backlog.

Отчёт о работе:

Ирина на протяжении всего семестра исполняла обязанности тимлида. Она систематизировала требования заказчика, превратила их в конкретные задачи, составила план действий и обеспечила его исполнение. Её усилия позволили команде оперативно выявлять и устранять риски, сохранить темп работы и достичь поставленных целей в срок. Переход на Jira значительно повысил прозрачность работы и контроль над процессами.

Ксения (Аналитик)

Задачи:

Изучение теоретической базы психологического опросника. Составление алгоритма работы теста, расчёта баллов. Описание построения результирующего графика. Анализ конкурентов, разбор требований заказчика. Составление требований к продукту. Написание User Flow, технического задания и отчёта.

Отчёт о работе:

Ксения подробно изучила необходимую теоретическую базу для понимания работы психологического опросника MMPI. Составила чёткий алгоритм работы тестирования. Описала функциональные и нефункциональные требования. Написала User Flow для наглядности взаимодействия пользователя с сайтом и техническое задание для постановки чётких требований к разработке.

Анна (UI/UX-дизайнер)

Задачи:

Разработка дизайна и структуры пользовательского интерфейса. Создание макетов всех страниц (главная, регистрация, тест, результаты). Проектирование логики отображения ошибок. Подготовка макетов и компонентов в Figma для всей команды.

Отчёт о работе:

Анна разработала визуальную концепцию проекта: от wireframe до финальных макетов. Учла требования к доступности, удобству и целевой аудитории. Особое внимание уделено логике отображения ошибок и взаимодействию с пользователем. Все артефакты были оформлены в Figma, что обеспечило эффективную совместную работу команды.

Аделя (Frontend-разработчик)

Задачи:

Верстка страницы регистрации с валидацией. Реализация страницы с вопросами и авто-переходом между ними. Создание страницы с результатами и интеграция графика. Настройка отправки данных на сервер и отображение ответов.

Отчёт о работе:

Аделя реализовала клиентскую часть проекта. Все компоненты были сверстаны по макетам, с учётом UX-логики. Добавлена поддержка отображения ошибок при регистрации, реализована логика прохождения теста без лишних действий пользователя. Все элементы были протестированы и интегрированы в общую систему.

Влад (Backend-разработчик)

Задачи:

Создание и документирование API. Настройка хранения и обработки данных в БД. Генерация графика результатов и передача его на фронт. Реализация логики тестирования и связи между модулями.

Отчёт о работе:

Влад спроектировал и реализовал серверную часть приложения. Им были созданы все необходимые маршруты для взаимодействия с клиентом, а также построена база данных. Он обеспечил корректное хранение данных, генерацию графика на бэке и взаимодействие с фронтендом по REST-архитектуре.

Разбор требований заказчика и пользователей к программному продукту, составление плана действий (backlog)

Основные требования заказчика:

Функциональные:

Возможность прохождения 566 вопросов MMPI.

Автоматическая проверка на наличие всех ответов.

Вывод результата в виде графика с обозначением норм.

Поддержка печатной версии результатов на A4 (5 бланков).

Запрос данных пользователя (пол, дата рождения, email).

Хранение и отправка результатов на почту пользователя/психолога.

Показ формул расчета на отдельной открытой странице.

Нефункциональные:

Удобство прохождения (без необходимости навигации по страницам).

Устойчивость к перезагрузке.

Адаптивность под формат A4.

Прозрачная архитектура и доступность формул.

User Flow расположен по ссылке: схема в Miro

Backlog расположен по ссылке: Backlog Google Sheets

Основные задачи в backlog:

Анализ требований

Разработка архитектуры

Создание дизайна и прототипов

Верстка страниц

Реализация API

Тестирование

Отладка и улучшение

Статус задач обновляется в Jira по описанной логике (Новые → Уточнение требований → План → В процессе → Сделано → Проверено).

Анализ и сопоставление аналогов разрабатываемого продукта

Таблица 1 – Анализ конкурентов

| Веб-сайт конкурента | psytests.org | clinli.ru | labinfluences.ru | Создаваемый сайт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие описания | Только инструкция | Инструкция и описание | Инструкция и описание | Планируется инструкция и описание |
| Персональные данные | Пол | Пол | Пол, электронная почта | Пол, возраст, электронная почта |
| Шкала прогресса | Да | Нет | Нет | Да |
| Количество вопросов | 1 на странице | 1 на странице | 566 на странице | 10 на странице |
| Результирующий график | Да | Нет (только платно) | Нет (только платно) | Да |
| Интерпретация результатов | Да | Краткая (платно расширенная) | Нет | Нет |
| Доп. действия для перехода | Нет | Да | Нет | Да |
| Возможность пропуска | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Печать графика | Нет | Нет | Нет | Да |
| Потеря результатов при обновлении | Нет | Да | Да | Нет |
| Завершение теста заранее | Нет | Нет | Нет | Нет |

Вывод:
Наш проект отличается наличием прогресса, удобством ввода данных с дополнительной информацией, возможностью печати результатов и надежным сохранением данных без их потери при обновлении страницы. Это улучшает пользовательский опыт и обеспечивает большую надежность.

Таблица конкурентов находится по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A1UMxXQYiKuc4ItR-kyQbNXbA-FCtU9v28oFc2rBJdg/edit?gid=0#gid=0

Обзор архитектуры программного продукта

Архитектура:

Frontend (React + TypeScript + Vite):

Макеты: по Figma

Регистрация, прохождение теста, график результата

Axios для общения с API

Backend (Django + Pandas + Matplotlib):

Обработка данных, генерация графиков

API (регистрация, статус, продолжение)

База: PostgreSQL

Взаимодействие:

Пользователь вводит данные → отправка через Axios

Backend сохраняет данные в PostgreSQL

После прохождения теста генерируется график → передаётся на фронт

Пользователь видит результат

Обоснование выбора:

Django: мощный, безопасный, встроенная админка

Pandas/Matplotlib: удобно строить графики

PostgreSQL: ACID-согласованность, хранение JSONB

React + Vite + TypeScript: современно, быстро, удобно типизировать

Методология разработки, процесс и промежуточные тесты

Выбранная методология:

Scrum (адаптированный под учебный процесс):

Разработка велась итерациями (спринтами) продолжительностью ~2 недели.

В рамках каждого спринта происходили:

Обсуждение текущих задач

Постановка новых целей

Ретроспектива проделанной работы

Организация процесса:

Коммуникация:

Еженедельные обсуждения задач в чате

Групповые синки (встречи) каждые две недели

Оперативные уточнения между фронтом и бэком (Аделя и Влад)

Трекинг задач:

Ведение задач и прогресса в Jira

Тимлид (Ирина) регулярно обновляла статусы, добавляла комментарии, проверяла закрытие задачек

Тестирование:

Промежуточные тесты проводились на каждом этапе разработки:

Таблица 2 – Промежуточные тесты

| Этап | Тип теста | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Верстка форм | Визуальное тестирование, UX-проверка | Аделя + Ирина | Исправлены отступы, улучшена логика кнопки "Продолжить" |
| Интеграция API | Интеграционные тесты | Влад + Аделя | Исправлены баги с регистрацией, неверные статусы |
| График результатов | Проверка отображения | Влад | Исправлена ось координат, улучшен масштаб графика |
| Общий UX | Финальное тестирование перед сдачей | Команда | Исправлены мелкие ошибки, уточнены формулировки, проверено поведение при сбоях сети |

Контроль качества:

Визуальные баги устранялись по мере обнаружения на тестовых пользователях

Регулярное ручное тестирование в браузере

Логика прохождения теста проверялась по сценариям (user flow из Miro)

Вывод:
Даже несмотря на учебный формат, команда внедрила принципы Scrum, обеспечила регулярную коммуникацию и контроль за качеством на всех этапах. Благодаря промежуточному тестированию удалось избежать критичных ошибок к моменту финальной сдачи.

Планирование и распределение задач

Планирование велось с использованием Miro для визуализации пользовательских сценариев и схем (Miro board).

Для трекинга задач и их статусов использовалась Jira с прозрачной структурой: новые задачи → уточнение → план → процесс → сделано → проверено.

Распределение задач:

Ирина — координация, контроль, проверка дизайна.

Аня — дизайн и прототипирование.

Аделя — фронтенд-разработка.

Влад — бэкенд-разработка.

Примерный график работ с указанием ответственных и сроков (пример):

Таблица 3 – Примерный график работ

| № | Название задачи | Ответственные | Длительность | Дата начала | 1 нед | 2 нед | 3 нед | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Определение проблемы | Воробьева И.А., Родионова К.В. | 1 неделя | 10.03 | X |  |  |  |
| 1.2 | Сбор требований от заказчика | Воробьева И.А., Родионова К.В. | 1 неделя | 10.03 | X |  |  |  |
| 1.3 | Анализ функционала конкурентов | Родионова К.В. | 1 неделя | 17.03 |  | X |  |  |
| 1.4 | Анализ дизайна конкурентов | Нетесанова А.Е. | 1 неделя | 17.03 |  | X |  |  |
| 1.5 | Выбор названия продукта | Воробьева И.А. | 1 неделя | 17.03 |  | X |  |  |
| 1.6 | Определение стека разработки | Нетесанова А.Е., Власенко В.А. | 1 неделя | 17.03 |  | X |  |  |
| 1.7 | Формулирование требований к MVP | Воробьева И.А. | 1 неделя | 24.03 |  |  | X |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Оценка соответствия программного продукта требованиям заказчика и пользователей

Разработанный продукт полностью реализует основные требования заказчика и пользователей, обеспечивая стабильное и удобное прохождение MMPI-теста в онлайн-формате. Пользователи получают доступ к функционалу прохождения теста, отображению прогресса и базовой интерпретации результатов, что соответствует целям проекта и ожиданиям заказчика.

Перечисленные дополнительные функции, такие как отправка результатов на электронную почту, расширенная интерпретация с учетом взаимосвязи шкал, распознавание ответов на бумажных бланках, мониторинг поведения пользователя и присвоение индивидуальных номеров с автоматической рассылкой результатов — не были реализованы в текущей версии продукта. Однако они не являются критичными для запуска и планируются к внедрению в следующих этапах разработки, что позволит постепенно расширять возможности и улучшать качество продукта.

Таким образом, текущая версия полностью удовлетворяет основные цели и требования, а перспективные функции будут реализованы в будущих обновлениях.

2. Оценка качества программного продукта на основе тестирования

Текущий продукт продемонстрировал хорошую стабильность и удовлетворительное качество работы на этапе тестирования. Основные функции выполняются корректно, интерфейс удобен, а взаимодействие с серверной частью происходит без существенных задержек.

Обнаруженные в ходе тестирования мелкие ошибки не оказывают значимого влияния на функциональность и могут быть исправлены в ходе дальнейшей доработки. Это подтверждает готовность продукта к эксплуатации и дальнейшему развитию.

3. Предложения по улучшению и развитию продукта

Для дальнейшего развития рекомендуется реализовать дополнительные функции, запланированные на следующий этап проекта:

Автоматическую отправку результатов теста на электронную почту пользователя.

Усовершенствованную интерпретацию результатов с учётом взаимозависимостей между шкалами.

Возможность распознавания ответов с бумажных бланков и их автоматическую обработку.

Мониторинг поведения пользователя во время теста для улучшения анализа.

Присвоение индивидуальных номеров пользователям и отправку их результатов на заданную почту.

Внедрение этих функций позволит значительно расширить функционал продукта, повысить его удобство и точность анализа, а также улучшить взаимодействие с заказчиком.

Итоговый вывод

Основные задачи проекта успешно решены, что делает продукт готовым к использованию в текущем виде. Дополнительные функции, планируемые к реализации в будущем, обеспечат развитие и повышение конкурентоспособности продукта без ущерба для его текущей стабильности и функциональности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Собчик Л. Н. СМИЛ (566) / MMPI. Методика "Миннесотский многоаспектный личностный опросник": стандартизированный многомерный метод исследования личности [Электронный ресурс]. – URL: https://psycabi.net/testy/472-smil-566-mmpi-test-metodika-minnesotskij-mnogoaspektnyj-lichnostnyj-oprosnik-standartizirovannyj-mnogofaktornyj-metod-issledovaniya-lichnosti-sobchik-l-n?start=2 (дата обращения: 25.03.2025).

- Методика психологического тестирования [Электронный ресурс] // Psytests.org. – URL: https://psytests.org/result?v=mmsF9RzSBqz9iFBLtiKODQEy8ZOX_Zntaftez4CjjJwFs2kha7vblpigEim14VlrCXdO7xC0zrWPfG_NucsrNO7s6jcyYCdPaF6jAwnljvoQMOmsWmbi5AAek3VwCTTDGx7IM36yZw_ZOSSZJ4w69O9ySZ (дата обращения: 30.03.2025).