Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

Школа бакалавриата

ОТЧЕТ

По проекту

«Разработка цифрового помощника для адаптации студентов»

по дисциплине «Проектный практикум»

| Заказчик: Куклин И.Э. |  |
| --- | --- |
| Куратор: Хрушков А.Е. |  |
| Студенты команды: Родионов И.Ю. |  |
| Бабаева А.О. |  |
| Патракеева М.А. Жижин С.А. Котлов С.Я. |  |

Екатеринбург, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 Распределение ролей и задач в команде	6

2 Требования заказчика к разрабатываемому продукту	10

3 Анализ и сопоставление аналогов разрабатываемого продукта	12

4 Архитектура программного продукта	15

5 Методология разработки	17

6 Планирование деятельности и распределение задач в команде	19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	21

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	23

ВВЕДЕНИЕ

Адаптация студентов к университетской среде часто сопровождается трудностями в понимании процедур ликвидации академических задолженностей. Одной из наиболее острых проблем является нехватка доступной и структурированной информации о порядке закрытия долгов и сложности в навигации по внутренним образовательным ресурсам.

Несмотря на наличие таких инструментов, как электронный личный кабинет студента и студенческие группы в социальных сетях, эти каналы не обеспечивают персонализированной и оперативной поддержки. Информация в них зачастую разрознена и требует активного поиска со стороны студента. При этом ошибки в понимании сроков и процедур могут привести к пропуску пересдач и, в итоге, к отчислению.

Целью проекта является разработка цифрового помощника – Telegram-бота, направленного на поддержку студентов в вопросах ликвидации академической задолженности. Данный бот предоставляет структурированную, персонализированную и своевременную информацию, необходимую студенту для успешного закрытия долгов.

Задачи проекта:

Предоставление студентам структурированной информации о процессе ликвидации академической задолженности [1];

Обеспечение быстрого доступа к типовым ответам на часто возникающие вопросы, связанные с академической успеваемостью и пересдачами;

Информирование студентов о расписании и формате консультаций преподавателей [2][3];

Автоматическое распознавание и интерпретация причин академической задолженности на основе визуальных данных (изображения);

Поддержка подготовки студентов к пересдачам с применением технологий искусственного интеллекта, с учетом индивидуальных требований преподавателей.

Актуальность проекта обусловлена растущей потребностью в цифровых инструментах, повышающих прозрачность образовательных процедур и снижающих стресс студентов при взаимодействии с университетской системой. В условиях цифровизации образования и увеличения объемов информации, интеллектуальные помощники становятся эффективным решением для поддержки учащихся. Разработка Telegram-бота позволяет обеспечить быстрый, доступный и интуитивно понятный способ получения необходимой информации, повысить вовлеченность студентов и снизить риск пропуска важных академических сроков.

Область применения программного продукта в рамках данного семестра включает одно высшее учебное заведение – Уральский федеральный университет (УрФУ), в частности Институт радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ). Telegram-бот может быть использован как самим образовательным учреждением, так и студенческими сообществами для улучшения коммуникации, навигации по академическим процедурам и повышения общей информированности студентов. Продукт будет особенно полезен для первокурсников, иностранных студентов и студентов, находящихся в сложных учебных ситуациях.

На первоначальном этапе продукт ориентирован именно на ИРИТ-РТФ, однако в перспективе планируется расширение охвата – на другие институты УрФУ, а затем и на другие высшие учебные заведения.

Ожидаемые результаты и планируемые достижения:

- Создание работоспособного Telegram-бота, доступного для студентов в любое время;

Повышение осведомленности студентов о процедурах пересдачи и требованиях преподавателей;

Снижение количества пропущенных пересдач за счет своевременных уведомлений и пояснений;

Рост самостоятельности студентов в решении вопросов, связанных с академической задолженностью;

В перспективе – возможность масштабирования решения на другие вузы и расширения функционала бота.

Распределение ролей и задач в команде

Команда проекта состояла из пяти участников, каждый из которых выполнял персональную роль в реализации цифрового помощника – Telegram-бота для помощи студентов в ликвидации академических задолженностей. В команду вошли:

Родионов И.Ю. – тимлид;

Бабаева А.О. – аналитик;

Патракеева М.А. – дизайнер;

Жижин С.А. – frontend-разработчик;

Котлов С.Я. – backend-разработчик.

Такое распределение ролей обеспечило комплексный подход к разработке, включающий организацию командной работы, анализ требований, дизайн и программирование. Рассмотрим роль и вклад каждого члена команды [4].

- Родионов И.Ю. – тимлид.

Задачи включали руководство и координацию работы команды, планирование и организацию проекта. Особое внимание уделялось проведению интервью с преподавателями для сбора экспертной информации по процедурам пересдач, учебным требованиям и рекомендациям по подготовке студентов. Также в задачи входили анализ проблем проекта, формирование функционала бота и систематизация полученных от преподавателей данных в виде датасета.

Список опрошенных преподавателей ИРИТ-РТФ [5][6]:

Белоусов Иван Николаевич;

Белоусова Вероника Игоревна;

Герасимов Максим;

Кащенко Надежда Михайловна;

Кизилова Елена Вадимовна;

Кныш Алла Александровна;

Ливадний Екатерина Дмитриевна;

Расин Олег Вениаминович;

Чуксина Наталия Владимировна;

Каюмова Юлия Евгеньевна;

Маркина Анна Сергеевна;

Чащина Вера Геннадиевна;

Мельников Юрий Борисович;

Шапарь Юлия Викторовна;

Янковская Анастасия Викторовна.

Проделанная работа над интервью обеспечила глубокую экспертизу и адаптацию бота под реальные запросы и особенности образовательного процесса.

- Бабаева А.О. – аналитик.

Основной вклад заключался в сборе и анализе информации, необходимой для формирования функциональных требований к боту. Выполнялась работа по исследованию тем курсов и предметов [7], а также анализу возможных функций цифрового помощника и источников данных для их реализации. Особое внимание уделялось разработке пользовательских сценариев (User Flow), параллельно велась систематизация списка часто задаваемых вопросов [8]. Кроме того, в задачи входил поиск и каталогизация контактных данных преподавателей, что способствовало установлению эффективной коммуникации с экспертами и формированию базы для проведения интервью.

Патракеева М.А. – дизайнер.

В задачи входила разработка визуального оформления Telegram-бота, начиная с подготовки референсов и создания первичных WireFrame. В процессе работы были адаптированы WireFrame для обеспечения удобства и логичности взаимодействия. Особое внимание уделялось структуре шаблонных сообщений для более живого и естественного общения с пользователями. Были созданы дизайн-макеты страниц с часто задаваемыми вопросами, списком преподавателей и контактной информацией. Работа над дизайном велась детально, с проработкой элементов интерфейса для улучшения пользовательского опыта. Также в рамках проекта разрабатывались варианты названия цифрового помощника и логотипы, отражающие его суть и назначение.

Жижин С.А. – frontend-разработчик.

Отвечал за клиентскую часть Telegram-бота. В процессе разработки была реализована структура взаимодействия с пользователем, включая шаблонные сообщения, навигацию по разделам и обработку пользовательских запросов. Произведена интеграция с веб-интерфейсом, включающим страницы с часто задаваемыми вопросами, перечнем преподавателей и их контактными данными.

Разработана и поддерживалась база данных преподавателей, к которой бот обращается динамически в зависимости от запроса пользователя. Внедрена интеграция с нейросетевой моделью и OCR-модулем для распознавания информации с изображений, позволяющая обрабатывать скриншоты с задолженностями. Автоматизировано обновление базы данных преподавателей на основе информации с сайта УрФУ, включая актуальное расписание консультаций по математическим дисциплинам ИРИТ-РТФ. Все изменения проходили системное тестирование, обеспечившее стабильность работы клиента и корректную обработку пользовательских сценариев.

Котлов С.Я. – backend-разработчик.

Отвечал за серверную часть проекта. В сферу задач входило развертывание и тестирование различных нейросетевых решений, а также анализ их производительности, устойчивости и применимости в рамках проекта. Особое внимание было уделено интеграции нейросети с OCR-модулем: реализована обработка изображений с преобразованием полученной информации в понятный и удобный для пользователя формат. Проводилось исследование возможности обучения нейросети на собственном датасете для повышения точности ответов. В процессе работы совершенствовались алгоритмы обработки данных и обеспечивалась стабильная работа backend-компонентов, отвечающих за интеллектуальный анализ запросов пользователей и генерацию ответов в режиме реального времени.

Требования заказчика к разрабатываемому продукту

В ходе работы над проектом были выявлены ключевые требования заказчика к создаваемому цифровому помощнику. Основное внимание уделялось разработке функционального и доступного сервиса, направленного на помощь студентам в навигации по вопросам академической успеваемости, в частности – ликвидации задолженностей.

Согласно требованиям заказчика, программный продукт должен:

Помогать студентам определять наличие академических задолженностей;

Предоставлять пошаговый алгоритм их закрытия, учитывая внутренние процедуры института;

Отображать актуальное расписание консультаций по преподавателям;

Предоставлять контактную информацию преподавателей для оперативной связи;

Интегрировать нейросетевые технологии для автоматизации обработки обращений;

Содержать встроенную ИИ-модель, обученную на собранных данных от преподавателей и учебных материалов.

Дополнительно, на основе анализа потребностей целевой аудитории, а также анализа текущих трудностей в процессе пересдач и взаимодействия с учебной частью, был сформирован начальный бэклог проекта. В него вошли следующие ключевые направления работы:

Проведение интервью с преподавателями и сбор информации о требованиях к пересдачам;

Формирование базы знаний (вопросы, ответы, материалы, рекомендованная литературы);

Разработка структуры Telegram-бота: логика общения, шаблоны сообщений, структура диалога;

Создание базы данных преподавателей, расписания их пар и консультаций;

Интеграция искусственного интеллекта и OCR-модуля для обработки текстовой и визуальной информации.

Анализ и сопоставление аналогов разрабатываемого продукта

Анализ существующих решений проводился для обоснования необходимости создания специализированного Telegram-бота, способного решать задачи, поставленные заказчиком. Главной целью анализа стало определение, насколько текущие сервисы удовлетворяют требованиям студентов и преподавателей, а также выявление функциональных пробелов, которые остаются неохваченными аналогами. Это позволяет убедиться в целесообразности разработки нового программного продукта.

Все рассмотренные решения были разделены на две группы:

- Внутривузовские: Личный кабинет студента, студенческая группа в VK;

Внешние: Telegram-боты других вузов – в частности, боты НИЯУ МИФИ и НИУ ВШЭ («Окей, Вышка»).

Основной акцент в анализе был сделан на внутривузовских решениях, так как они непосредственно затрагивают процессы взаимодействия студентов с университетской средой (таблица 1).

- Личный кабинет студента.

Предоставляет доступ к основным образовательным данным – успеваемости, расписанию, результатам экзаменов. Однако не предоставляет персональных рекомендаций или алгоритмов закрытия академических задолженностей. Взаимодействие происходит исключительно в формате просмотра данных, без возможности вести диалог или получать помощь по типичным вопросам.

- Студенческая группа в VK.

Является площадкой для информирования студентов о консультациях, сроках сессий и других событиях. В группе иногда размещается упрощенный алгоритм закрытия долгов. Возможность обратной связи ограничена комментированием. Важно отметить, что обновление информации осуществляется вручную и нерегулярно.

- Telegram-боты вузов (НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ).

Основной функционал – отображение расписания, новости, ответы на часто задаваемые вопросы. Такие боты удобны в использовании благодаря чату Telegram, однако не ориентированы на решение проблем академических задолженностей, не содержат ИИ и не дают персонализированных рекомендаций.

Сравнение аналогов

| Критерий | Личный кабинет студента | Telegram-боты вузов | Студенческая группа (VK) |
| --- | --- | --- | --- |
| Актуальные данные по наличию академических долгов | Да | Нет | Нет |
| Пошаговый алгоритм закрытия задолженности | Нет | Нет | Да |
| Расписание консультаций преподавателей | Нет | Нет | Да |
| Контактные данные преподавателей | Частично | Нет | Частично |
| Интеграция с ИИ | Нет | Нет | Нет |
| Включает встроенную ИИ модель | Нет | Нет | Нет |
| Удобный интерфейс (чат в Telegram) | Нет | Да | Нет |

Проанализированные решения демонстрируют наличие отдельных полезных функций, однако ни одно из них не охватывает все потребности, обозначенные заказчиком. Основные дефициты существующих продуктов:

Отсутствие актуальной, персонализированной информации о наличии и типах академических задолженностей;

Недостаток автоматизированных пошаговых инструкций по устранению задолженностей;

Отсутствие расписания пар и консультаций в удобной форме;

Неинтегрированность ИИ, который дает осмысленные ответы на частые вопросы;

Отсутствие единого, интуитивного интерфейса на привычной платформе (например, в Telegram).

Таким образом, можно сделать вывод, что специализированный Telegram-бот, предлагаемый к разработке, не имеет полного функционального аналога среди существующих решений и обладает высокой ценностью для целевой аудитории.

Архитектура программного продукта

Архитектура разрабатываемого Telegram-бота построена на принципах модульности и расширяемости, что позволяет эффективно решать задачи, связанные с обработкой пользовательских запросов, взаимодействием с базой данных, подключением искусственного интеллекта и последующим масштабированием проекта. Все компоненты системы взаимосвязаны и обеспечивают стабильную работу продукта в реальном времени.

Основные компоненты архитектуры:

- Клиентская часть (Telegram-бот на Aiogram).

Основана на фреймворке Aiogram, который обеспечивает асинхронную обработку входящих сообщений. Это критически важно при высокой нагрузке и большом количестве одновременно поступающих запросов. Aiogram предоставляет нативную интеграцию с Telegram API, включая поддержку reply- и inline-клавиатур, что позволяет создавать интуитивно понятный интерфейс взаимодействия.

СУБД SQLite.

В качестве хранилища данных используется SQLite, подходящий для легковесных приложений. Это решение позволяет избежать необходимости в отдельном сервере базы данных, упрощает развертывание проекта и обеспечивает быструю интеграцию с Python благодаря встроенному модулю sqlite3. СУБД хранит сведения о преподавателях, расписании консультаций и другой справочной информации.

LLM-модуль (Gemini 2 Flash Lite).

Для распознавания информации с изображений и генерации ответов используется локально развернутая LLM-модель Gemini 2 Flash Lite. Ранее функциональность OCR осуществлялась отдельным модулем, однако на текущем этапе она была интегрирована в промптинг LLM. Модель принимает изображения в формате base64, распознает содержащийся текст и формирует на его основе информативный ответ. Это обеспечивает как гибкость обработки нестандартизированных входов, так и высокое качество взаимодействия с пользователем.

Связи между компонентами.

Telegram-бот принимает входящие запросы от пользователя, направляет их через обработчики сообщений к нужному компоненту. При необходимости получения данных о преподавателях или расписании осуществляется запрос к базе данных SQLite. Если пользователь прикрепляет изображение, оно преобразуется в base64 и передаётся в LLM-модуль для анализа и генерации ответа. Ответ возвращается обратно в чат в формате диалога.

Выбранная архитектура обусловлена необходимостью:

поддерживать асинхронную высоконагруженную работу бота (Aiogram);

иметь простую и надёжную СУБД для хранения структурированной справочной информации (SQLite);

использовать гибкие и точные алгоритмы распознавания и генерации текста (Gemini 2 Flash Lite);

обеспечить локальное развертывание всех компонентов, минимизируя внешние зависимости и сохраняя контроль над данными.

Благодаря модульной архитектуре каждый из компонентов может быть доработан, масштабирован или заменен без необходимости полной переработки системы, что делает решение устойчивым и пригодным для дальнейшего развития.

Методология разработки

Для реализации цифрового помощника в формате Telegram-бота была выбрана итеративная методология разработки, близкая к принципам Agile. Такой подход позволил эффективно адаптироваться к изменениям требований, выявлять и устранять ошибки на разных этапах, а также обеспечил тесную коммуникацию между членами команды и заказчиком.

Основные этапы разработки:

- Анализ требований и постановка задачи.

На первом этапе были уточнены цели проекта, собраны и проанализированы требования заказчика. Результатом стал сформированный бэклог задач, разделенных по приоритетам и сложности.

Проектирование архитектуры.

Разработчики выбрали подходящую технологическую архитектуру и распределили ключевые компоненты: клиентская часть на Aiogram, база данных SQLite, локальная LLM (Gemini 2 Flash Lite) и механизмы их интеграции.

Итерационная реализация функционала.

В рамках отдельных итераций команда разрабатывала и тестировала отдельные блоки:

Создание Telegram-бота, шаблонов сообщений, команд и сценариев взаимодействия;

Интеграция с базой данных преподавателей;

Добавление страницы с частыми вопросами, контактов и расписания консультаций;

Разработка модуля взаимодействия с нейросетью;

Обработка изображений и внедрение функционала интеллектуального распознавания через LLM.

Интеграционное тестирование.

После реализации всех ключевых компонентов команда провела тестирование их взаимодействия, проверяя корректность логики, стабильность обработки запросов, работу с базой и качество ответов от ИИ.

Используемые инструменты и подходы:

Система контроля версий: Git;

Менеджмент задач: Yougile (ведение бэклога, установка дедлайнов и отслеживание статуса);

Коммуникации: Telegram;

Методика взаимодействия: еженедельные синхронизации, отчетность по результатам спринтов, ревью ключевых решений тимлидом.

Выбранная методология показала свою эффективность в условиях учебного проекта с ограниченными сроками. Разработка шла с учетом возможных расширений и поддержки, что позволило достичь высокой степени готовности и стабильности решения на данный момент. Такая организация работы может быть рекомендована для будущих проектов аналогичного масштаба.

Планирование деятельности и распределение задач в команде

Проект был реализован в условиях ограниченного времени, поэтому особое внимание уделялось планированию и распределению задач между участниками команды. На старте работы были определены ключевые направления разработки: техническая реализация (backend, frontend), аналитика, дизайн и управление проектом.

Процесс планирования осуществлялся по следующим этапам:

- Выявление и формализация требований на основе пожеланий заказчика;

Разделение проекта на функциональные модули (бот, ИИ, OCR-модуль, интерфейс, база преподавателей, расписание);

Формирование бэклога – список задач, сгруппированных по этапам реализации (аналитика, проектирование, реализация, защита);

Определение сроков на каждый этап и контроль их соблюдения;

Еженедельные синхронизации команды для обсуждения прогресса, выявления проблем и принятия решений по доработке.

Каждому участнику проекта была назначена определенная роль и зона ответственности (таблица 2):

Роли и зоны ответственности в команде

| Участник | Роль | Основные задачи |
| --- | --- | --- |
| Родионов И.Ю. (тимлид) | Руководство и организация | Планирование, координация, интервью с преподавателями, сбор требований, документация |
| Бабаева А.О. (аналитик) | Анализ и логика работы | Сценарии, роли, пользовательские запросы, Flow-модели, обоснование темы |
| Патракеева М.А. (дизайнер) | Визуальное оформление | WireFrame, референсы, проработка интерфейса Telegram и мини-приложения |

| Жижин С.А. (frontend) | Клиентская часть | Telegram-бот, интеграция с ботом, UI, логика взаимодействия |
| --- | --- | --- |
| Котлов С.Я. (backend) | Сервер и ИИ-интеграция | Выбор стека, API, запуск нейросети и OCR, интеграция ИИ, работа с данными |

Работа велась через систему коллективного взаимодействия (GitHub, Yougile, Telegram), что позволяло:

отслеживать прогресс и статусы задач;

проводить оперативные обсуждения;

фиксировать решения и архитектурные изменения;

синхронизировать работу фронтенда и бэкенда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе разработки программного продукта была реализована основная цель проекта – создание цифрового помощника в виде Telegram-бота, ориентированного на поддержку студентов в процессе закрытия академических задолженностей. Проведенный анализ функциональных требований заказчика и пользователей показал, что разработанный продукт соответствует ключевым ожиданиям:

реализована возможность определить наличие задолженностей и получить пошаговый алгоритм их закрытия;

обеспечен доступ к расписанию консультаций по математическим дисциплинам;

предоставлены контактные данные преподавателей;

интегрирована нейросетевая модель и OCR-модуль для обработки изображений с анализом задолженности;

реализован интуитивный, диалоговый интерфейс на базе Telegram-бота.

Программный продукт охватывает все базовые функции, заявленные заказчиком. На этапе проведения интервью была подтверждена актуальность реализованных сценариев, особенно в части персонализированных рекомендаций и доступности информации в удобной форме. Отмечена высокая востребованность таких функций, как:

структурированные инструкции по пересдаче;

автоматическое распознавание наличия задолженности с изображений;

быстрый доступ к контактам и консультациям.

Таким образом, продукт продемонстрировал высокую степень соответствия функциональным требованиям.

Тестирование, проводимое на различных этапах разработки, выявляло как технические, так и логические ошибки:

на ранних стадиях встречались ошибки в интерпретации данных с изображений (OCR-модуль);

наблюдались трудности с корректной маршрутизацией диалогов в Telegram-боте;

отдельные проблемы касались актуализации базы данных преподавателей и расписаний.

После доработок, тестирования и интеграции всех компонентов большинство выявленных ошибок было устранено. Продукт показал стабильную работу при типичных сценариях использования. Оставшиеся малозначимые баги не влияют критично на функциональность и не мешают основной логике взаимодействия с ботом.

Полученный опыт разработки позволил выделить направления для дальнейшего развития:

Расширение функциональности: добавить модули для работы с другими дисциплинами и факультетами;

Интеграция с официальными системами вуза: автоматическое получение данных из личных кабинетов и расписаний;

Развитие ИИ-компонента: обучение модели на большем количестве данных от преподавателей;

Поддержка мультиязычности: реализация интерфейса на английском языке для иностранных студентов;

Web-версия или мобильное приложение: создание полноценного кроссплатформенного решения на базе Mini App.

В целом, реализацию проекта можно считать успешной: достигнуты заявленные цели, создан функциональный и востребованный цифровой инструмент, обеспечивающий поддержку студентов в одной из наиболее сложных академических ситуаций – работе с задолженностями. Полученные результаты могут быть использованы как основа для масштабирования и развития аналогичных решений в других образовательных учреждениях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Информация о пересдачах. УрФУ – URL: https://rtf.urfu.ru/resident-learning/retake/.

Расписание пар преподавателей. УрФУ – URL: https://urfu.ru/ru/students/study/schedule/#/teachers.

Расписание консультаций преподавателей. УрФУ – URL: https://rtf.urfu.ru/resident-learning/consulting/.

Инструмент для ведения задач. YouGile – URL: https://en.yougile.com/board/3bp3ftmkiafg.

Преподавательский состав УрФУ – URL: https://urfu.ru/ru/about/personal-pages/.

Преподавательский состав кафедры высшей математики. УрФУ – URL: https://info.urfu.ru/ru/departures/higher-mathematics/.

Учебные планы по дисциплинам. Прикладная информатика – URL: https://programs.edu.urfu.ru/ru/9796/documents/2024/.

Часто задаваемые вопросы. УрФУ – URL: https://urfu.ru/ru/feedback/learning/top/.