Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

Школа бакалавриата

ОТЧЕТ

По проекту

«Название проекта»

по дисциплине «Проектный практикум»

| Заказчик: Пинженин П.С. |  |
| --- | --- |
| Куратор: Новиков М.Ю. Доцент, Директор (начальник) подразделения |  |
| Студенты команды ______________ Горский И.А. |  |
| Воробьева А.А. |  |
| Минеева В.Н. |  |

Екатеринбург, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 Основная часть	7

1.1 Информация о работе каждого участника команды	7

1.1.1 Вклад Горского Ивана Артёмовича (Ведущий разработчик Backend, Тимлид на начальном этапе)	7

1.1.2 Вклад Воробьевой Александры Андреевны (UX/UI Дизайнер)	8

1.1.3 Вклад Минеевой Валентины Николаевны (Аналитик, Тимлид на основном этапе)	9

1.2 Разбор требований заказчика и пользователей	9

1.3 Анализ и сопоставление аналогов разрабатываемого продукта	11

1.4 Архитектура программного продукта	13

1.5 Описание методологии и процесса разработки	16

1.6 Информация о планировании деятельности в ходе разработки и распределении задач между участниками команды разработчиков	19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	22

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	25

ВВЕДЕНИЕ

Современное общество предъявляет высокие требования к коммуникативным способностям личности. Умение четко излагать свои мысли, убедительно выступать перед аудиторией и эффективно взаимодействовать в команде являются ключевыми факторами успеха как в профессиональной, так и в личной жизни. В связи с этим, организации, специализирующиеся на развитии гибких навыков, таких как публичные выступления и риторика, нуждаются в эффективных инструментах для привлечения участников, управления сообществом и систематизации своей деятельности.

Целью настоящего проекта является разработка многофункционального веб-портала «Лига Речи», предназначенного для организации и управления сообществом людей, занимающихся развитием гибких навыков, с акцентом на навыки публичного выступления и риторики. Портал призван стать единой цифровой платформой, обеспечивающей как привлечение новых участников, так и эффективное взаимодействие внутри существующего сообщества.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

Создание публичной «витрины» сайта для информирования о деятельности «Лиги Речи» и привлечения новых участников.

Разработка системы личных кабинетов («аккаунтов участников») с градуированной системой уровней доступа и функциональности в зависимости от роли пользователя в сообществе («Гость», «Активист», «Тренер», «Куратор», «Лидер»).

Реализация административной панели («админки сайта») для централизованного управления контентом, настройками портала и данными пользователей.

Организация системы управления мероприятиями, включая их создание, анонсирование и регистрацию участников.

Структурирование сообщества по уровням участия с возможностью отслеживания достижений и прогресса каждого участника.

Формирование экосистемы, объединяющей различные проекты и сообщества-резиденты под эгидой «Лиги Речи».

Обеспечение масштабируемости системы для возможности запуска отдельных копий портала для разных городов.

Актуальность проекта «Лига Речи» обусловлена растущим спросом на развитие «мягких» навыков (soft skills) в условиях динамично меняющегося рынка труда и социальных взаимодействий [1, 2]. Навыки эффективной коммуникации, публичных выступлений, аргументации и лидерства становятся неотъемлемой частью профессиональной компетентности специалистов в самых разных областях. Существующие платформы и сообщества часто либо разрознены, либо не предоставляют комплексного инструментария для систематического развития и отслеживания прогресса.

Создание централизованного портала «Лига Речи» решает проблему отсутствия у организации современного интернет-ресурса, способного эффективно привлекать новую аудиторию и улучшать коллективную работу над развитием гибких навыков. Важность проекта заключается в его потенциале не только для конкретной организации, но и для формирования более широкой культуры осознанного развития коммуникативных компетенций в обществе. Портал позволит стандартизировать процессы, повысить вовлеченность участников и создать устойчивую платформу для обмена опытом и знаниями.

Веб-портал «Лига Речи» предназначен для использования широким кругом лиц и организаций, заинтересованных в развитии гибких навыков:

Индивидуальные пользователи: люди, стремящиеся улучшить свои навыки публичных выступлений, риторики, ведения дебатов, самопрезентации и других коммуникативных компетенций. Это могут быть студенты, начинающие специалисты, опытные профессионалы, а также все, кто хочет преодолеть страх сцены и повысить уверенность в себе.

Тренеры и коучи: специалисты в области развития гибких навыков, которые могут использовать портал для анонсирования своих тренингов, набора групп, получения обратной связи и отслеживания прогресса своих учеников.

Сообщества и клубы по интересам: тематические группы (например, клубы дебатов, ораторского мастерства, импровизации), которые могут стать резидентами портала, размещать информацию о своей деятельности и привлекать новых членов.

Проекты «Лиги Речи»: внутренние инициативы и мероприятия организации, требующие координации, информирования и вовлечения участников.

Администраторы «Лиги Речи»: сотрудники организации, ответственные за управление контентом, пользователями, мероприятиями и общими настройками портала в различных городах.

Географически система изначально ориентирована на города Екатеринбург и Астана, с заложенной возможностью масштабирования и запуска независимых копий портала для других городов.

По завершении проекта ожидается получение полнофункционального веб-портала «Лига Речи», соответствующего всем заявленным требованиям. Ключевые ожидаемые результаты включают:

Две функционирующие копии сайта: одна для «Лиги Речи» в Екатеринбурге и одна для «Лиги Речи» в Астане.

Реализованная «Витрина сайта»: публичная часть портала, предоставляющая исчерпывающую информацию о «Лиге Речи», ее мероприятиях, проектах и сообществах, с интуитивно понятной навигацией и современным дизайном.

Функционирующая «Админка сайта»: закрытая часть портала, позволяющая уполномоченным лицам управлять контентом витрины, настройками портала для конкретного города, пользователями и их ролями, а также основными каталогами системы (награды, навыки, проекты и т.д.).

Разработанные «Аккаунты участников»: система личных кабинетов с пятью уровнями доступа («Гость», «Активист», «Тренер», «Куратор», «Лидер»), каждый из которых обладает специфическим набором функций и возможностей для взаимодействия с порталом и сообществом.

Система управления мероприятиями: инструменты для создания, анонсирования мероприятий, регистрации участников и управления ими.

Механизм отслеживания прогресса: функционал для фиксации достижений участников, полученных наград и развитых навыков.

Базовая система монетизации: реализована возможность добровольных пожертвований с отображением спонсорских регалий (ссылка на внешнюю систему донатов и ручное/административное управление информацией о поступивших донатах).

Масштабируемая архитектура: заложены основы для легкого развертывания новых копий портала для других городов с минимальными доработками.

Подготовленная документация: включая руководство пользователя, руководство администратора и техническую документацию по API и структуре базы данных.

Планируется, что разработанный портал станет ключевым инструментом для развития и масштабирования деятельности «Лиги Речи», повысит ее узнаваемость и эффективность работы с участниками.

Основная часть

Информация о работе каждого участника команды

Разработка портала «Лига Речи» осуществлялась командой «NoWater», состоящей из трех специалистов, каждый из которых внес значительный вклад в достижение поставленных целей. Распределение ролей и обязанностей позволило эффективно использовать сильные стороны каждого участника и обеспечить комплексный подход к созданию продукта.

Вклад Горского Ивана Артёмовича (Ведущий разработчик Backend, Тимлид на начальном этапе)

Иван Артёмович отвечал за разработку серверной части (backend) портала «Лига Речи» и координацию команды на начальном этапе проекта.

В его задачи входило проектирование и реализация архитектуры базы данных. На основе анализа технического задания заказчика была разработана и имплементирована структура базы данных, содержащая более 30 моделей, описывающих ключевые сущности портала: пользователи, их профили, мероприятия, проекты, сообщества, навыки, награды, донаты и настройки портала.

Ключевым направлением работы стала разработка программного интерфейса приложения (API). С использованием Django REST Framework был создан комплексный RESTful API, обеспечивающий связь между серверной и клиентской частями портала [15]. Было реализовано свыше 45 эндпоинтов, покрывающих функционал «Витрины сайта» и «Личных кабинетов» всех пяти уровней пользователей. Это включает механизмы аутентификации и регистрации (в том числе через Telegram), управление профилями с загрузкой медиафайлов, отображение и управление мероприятиями, взаимодействие с проектами и сообществами, отслеживание прогресса пользователей, функционал нетворкинга, получение настроек сайта, а также специализированные функции для «Кураторов» и «Лидеров».

Также была реализована основная бизнес-логика портала, включая систему автоматического обновления уровней аккаунтов, обработку информации о донатах с присвоением регалий и логику модерации контента. Для управления всеми сущностями портала была сконфигурирована и кастомизирована административная панель Django.

Помимо непосредственной разработки, Иван Артёмович занимался настройкой серверной инфраструктуры и развертыванием приложения. Была выполнена первоначальная настройка Docker-окружения и разработана спецификация для развертывания инфраструктуры в Yandex Cloud с использованием Terraform. Был настроен процесс сборки образа виртуальной машины с помощью Packer и обеспечено функционирование dev-версии бэкенда [18].

На начальном этапе проекта Иван Артёмович также выполнял функции тимлида, осуществляя планирование, организацию взаимодействия с заказчиком и куратором, и техническую поддержку команды, впоследствии передав эти обязанности для более глубокого фокуса на разработке.

Вклад Воробьевой Александры Андреевны (UX/UI Дизайнер)

Александра Андреевна отвечала за разработку визуальной концепции, пользовательских интерфейсов (UI) и пользовательского опыта (UX) портала «Лига Речи».

Ее работа началась с предпроектного исследования, включающего изучение ТЗ заказчика, его эскизов и анализ существующего лендинга «Лиги Речи». На основе этого был осуществлен поиск референсов и разработана общая стилистика портала, включая цветовую гамму. Важной частью работы стало создание подробного UI Kit, стандартизирующего все основные компоненты интерфейса для обеспечения визуального единства.

Далее были разработаны адаптивные каркасные модели для всех ключевых страниц «Витрины сайта» и «Личных кабинетов», учитывающие различные типы устройств. На основе утвержденных каркасов и UI Kit были созданы полноцветные дизайн-макеты, с особым вниманием к интуитивности навигации и удобству пользователя.

В завершение, все графические элементы и макеты были подготовлены и переданы фронтенд-разработчику. Александра Андреевна также активно участвовала в командных обсуждениях функционала и пользовательских сценариев.

Вклад Минеевой Валентины Николаевны (Аналитик, Тимлид на основном этапе)

Валентина Николаевна выполняла аналитические задачи на начальном этапе проекта, а в дальнейшем приняла на себя роль руководителя команды (тимлида).

В рамках аналитической работы было проведено углубленное изучение деятельности организации «Лига Речи». Первоначальное техническое задание от заказчика было детально проанализировано, переработано и дополнено, что привело к формированию уточненных требований. Также был осуществлен поиск и анализ более десяти веб-порталов-аналогов, результаты которого использовались при проектировании портала. Валентина Николаевна подготовила ключевые проектные документы, включая уточненное ТЗ и описание структуры данных.

На основном этапе проекта, в роли тимлида, Валентина Николаевна отвечала за детальное планирование задач и спринтов в Яндекс.Трекере, распределение задач, отслеживание прогресса, организацию командных встреч и коммуникации с заказчиком и куратором. В ее обязанности также входило управление рисками, координация процесса тестирования и сбор обратной связи. Для более эффективного управления разработкой было проведено изучение основного стека технологий проекта. Кроме того, она занималась подготовкой отчетных материалов и презентаций, а также поддержкой командного взаимодействия.

Разбор требований заказчика и пользователей

Работа над проектом «Лига Речи» началась с детального изучения и анализа требований, изложенных заказчиком, Пинжениным Павлом Сергеевичем (ООО ИД «ЦРМ»), в предоставленном техническом задании (ТЗ). Первоначальное ТЗ представляло собой объемный документ, описывающий общее видение портала, его основные сущности и желаемый функционал.

Командой «NoWater» был проведен тщательный разбор этих требований. На первом этапе основное внимание уделялось пониманию ключевых целей проекта: создание современной интернет-платформы для привлечения аудитории, улучшения коллективной работы над развитием гибких навыков и обеспечения масштабируемости решения для различных городов. Были выделены основные группы пользователей (Гости, Активисты, Тренеры, Кураторы, Лидеры, Администраторы) и их предполагаемые сценарии взаимодействия с порталом.

В процессе анализа первоначального ТЗ были выявлены области, требующие уточнения и детализации. Команда провела несколько рабочих встреч с заказчиком для прояснения функциональных ожиданий, приоритетов и технических аспектов. Результатом этой работы стало создание переработанного, более структурированного внутреннего технического задания. В этом документе были формализованы основные сущности системы, их атрибуты и взаимосвязи, что легло в основу проектирования базы данных. Также были четко определены три ключевых компонента системы: «Витрина сайта», «Админка сайта» и «Аккаунты участников», с описанием их основного наполнения и функционала.

Особое внимание было уделено требованиям к масштабируемости, так как портал изначально планировался для запуска в двух городах (Екатеринбург и Астана) с перспективой дальнейшего расширения. Это повлияло на архитектурные решения, в частности, на необходимость поддержки мультитенантности на уровне данных и конфигураций для каждого города.

На основе проанализированных и уточненных требований был сформирован план действий и первоначальный backlog проекта. Задачи декомпозировались на более мелкие, оценивались по сложности (с использованием системы story points) и распределялись по спринтам в системе управления проектами Яндекс.Трекер. Backlog формировался с учетом очередности разработки, указанной заказчиком. В результате были сформированы три очереди:

Реализация «Витрины сайта» и базовой «Админки сайта». Это включало разработку основных публичных страниц, отображение календаря мероприятий, информации о проектах и сообществах, а также создание административного интерфейса для управления базовым контентом и настройками.

Разработка функционала «Аккаунтов участников», включая систему регистрации и авторизации, создание личных кабинетов с базовым набором функций, соответствующим начальным уровням пользователей («Гость», «Активист»).

Поэтапное расширение функционала личных кабинетов для более высоких уровней пользователей («Тренер», «Куратор», «Лидер»), внедрение дизайна, системы донатов и прочих функций, описанных в ТЗ.

Backlog регулярно пересматривался и дополнялся в ходе проекта на основе обратной связи от заказчика, результатов тестирования и уточнения требований. Такой подход позволил гибко реагировать на изменения и обеспечивать планомерное движение к достижению основной цели проекта.

Анализ и сопоставление аналогов разрабатываемого продукта

Для обеспечения конкурентоспособности и учета лучших практик при разработке портала «Лига Речи» был проведен анализ существующих на рынке аналогичных платформ и веб-сервисов. Данное исследование было направлено на выявление функциональных особенностей, дизайнерских решений, моделей монетизации и общих подходов к организации сообществ в сфере образования, развития гибких навыков и проведения мероприятий.

В ходе анализа было рассмотрено более десяти различных ресурсов. К ним относились образовательные платформы, веб-сайты тренинговых центров, онлайн-сообщества по интересам и системы управления мероприятиями. Из общего числа для более детального изучения и последующего сопоставления были отобраны шесть наиболее релевантных аналогов. Три из них, а именно Vozdukh.center, Zenclass и «Академия мягких навыков», были выделены как ключевые для сравнения ввиду их узкой специализации или значительного сходства с задачами, решаемыми порталом «Лига Речи».

Процесс анализа включал сбор информации о функционале, целевой аудитории, стоимости услуг и отзывах пользователей для каждого из отобранных аналогов. Проводилось функциональное сравнение, в рамках которого сопоставлялся набор функций, предлагаемых аналогами, с планируемым функционалом портала «Лига Речи». Особое внимание при этом уделялось системам регистрации пользователей, структуре и возможностям личных кабинетов, реализации календарей мероприятий, а также инструментам, предназначенным для поддержки сообществ и сбора обратной связи. Кроме того, выполнялся анализ пользовательского опыта (UX) и пользовательских интерфейсов (UI), включающий оценку удобства использования, логики навигации, визуального оформления и адаптивности интерфейсов аналогов для различных устройств. На основе собранной информации были определены сильные и слабые стороны каждого из рассмотренных решений.

По результатам проведенного анализа была составлена подробная сравнительная таблица и подготовлен вспомогательный аналитический документ. Сделанные выводы подтвердили конкурентоспособность предложенной концепции портала «Лига Речи». Многоуровневая система аккаунтов, интеграция проектов и сообществ, а также фокус на развитии конкретных гибких навыков были оценены как актуальные и обладающие потенциалом для привлечения целевой аудитории. Прямых аналогов, полностью повторяющих весь спектр запланированного функционала, в ходе исследования выявлено не было.

Анализ также подчеркнул важность интуитивно понятного интерфейса и визуальной привлекательности для успешных платформ [3]. Это привело к решению сделать акцент на создании чистого, современного и адаптивного дизайна для портала «Лига Речи», избегая излишней перегруженности интерфейса элементами. Была отмечена гибкость настроек у некоторых аналогов, что подтвердило значимость заложенной в «Лигу Речи» возможности детального управления контентом и конфигурациями через административную панель для каждого города. Успешные платформы также активно используют элементы геймификации [4] и инструменты для нетворкинга [5], что укрепило решение о внедрении системы уровней, наград, регалий и доски объявлений. Касательно монетизации, анализ показал разнообразие подходов, что оставляет пространство для возможного развития первоначальной модели, ориентированной на добровольные пожертвования.

Результаты анализа аналогов были учтены на этапах проектирования и разработки портала. В частности, были заимствованы некоторые удачные подходы к визуальному представлению информации и организации пользовательского взаимодействия с целью повышения интуитивности и удобства будущего портала. Существенных отклонений от первоначального плана разработки, продиктованных анализом конкурентов, не потребовалось.

Архитектура программного продукта

Архитектура программного продукта «Портал Лига Речи» проектировалась с учетом требований к масштабируемости, надежности, удобству разработки и последующей поддержки. Было принято решение использовать трехуровневую архитектуру, включающую клиентский уровень (frontend), серверный уровень (backend) и уровень хранения данных (база данных), с развертыванием в облачной инфраструктуре Yandex Cloud.

Основным компонентом серверной части (backend) является веб-приложение, разработанное на языке программирования Python с использованием фреймворка Django [6]. Выбор Django обусловлен его богатой экосистемой, наличием встроенных инструментов для быстрой разработки (включая ORM для работы с базой данных и административную панель), а также высоким уровнем безопасности и масштабируемости. Для создания API используется Django REST Framework, предоставляющий гибкие инструменты для построения RESTful веб-сервисов.

База данных, используемая в проекте, – PostgreSQL [7]. Данная СУБД была выбрана за ее надежность, поддержку сложных запросов, транзакционность и хорошие возможности для масштабирования, что особенно важно для проекта с перспективой роста числа пользователей и объема данных. Управление базой данных осуществляется через Yandex Managed Service for PostgreSQL, что упрощает администрирование и обеспечивает резервное копирование.

Клиентская часть (frontend), представляющая собой «Витрину сайта» и «Личные кабинеты» пользователей, разработана как одностраничное приложение (SPA) с использованием фреймворка React и языка JavaScript (с применением HTML и CSS/Tailwind CSS для верстки и стилизации) [16, 21]. React был выбран благодаря его компонентному подходу, высокой производительности и обширному сообществу, что упрощает разработку интерактивных пользовательских интерфейсов. Взаимодействие между frontend и backend осуществляется по протоколу HTTP(S) через разработанный RESTful API. Формат обмена данными – JSON.

Инфраструктура проекта развернута в облаке Yandex Cloud и управляется с помощью инструмента Infrastructure as Code – Terraform [11, 17]. Это обеспечивает декларативное описание всех облачных ресурсов (виртуальные машины, сети, базы данных, балансировщики нагрузки, объектное хранилище) и позволяет автоматизировать их создание, изменение и удаление, а также гарантирует повторяемость и версионируемость инфраструктуры. Образы виртуальных машин для backend-приложения подготавливаются с использованием инструмента Packer, который позволяет автоматизировать процесс создания кастомизированных образов с предустановленным программным обеспечением (ОС, Docker, зависимости приложения).

Приложение backend контейнеризировано с использованием Docker, что обеспечивает изоляцию окружения, портативность и упрощает процесс развертывания [19]. Docker-контейнеры с приложением запускаются на группе виртуальных машин (Yandex Compute Instance Group), управляемой Application Load Balancer. Балансировщик нагрузки распределяет входящий трафик между экземплярами приложения, обеспечивает отказоустойчивость и SSL-терминирование.

Для хранения статических файлов (CSS, JavaScript, изображения для оформления сайта) и медиафайлов (загружаемые пользователями аватары, резюме, видеовизитки, логотипы проектов/сообществ, афиши) используется Yandex Object Storage. Это решение обеспечивает надежное и масштабируемое хранение файлов с возможностью их раздачи через CDN (неявно через сам Object Storage).

Аутентификация пользователей на портале реализована с использованием JWT (JSON Web Tokens) через библиотеку dj_rest_auth и rest_framework_simplejwt. Также предусмотрена возможность социальной аутентификации через Telegram с использованием django-allauth [20]. Авторизация и управление доступом к различным функциям портала осуществляется на основе ролевой модели и уровней аккаунтов пользователей.

Взаимодействие между основными компонентами системы можно описать следующим образом:

Пользователь через веб-браузер обращается к frontend-приложению.

Frontend-приложение запрашивает данные и выполняет действия через API, обращаясь к backend-приложению, развернутому на виртуальных машинах за балансировщиком нагрузки.

Backend-приложение обрабатывает запросы, взаимодействует с базой данных PostgreSQL для чтения/записи данных и с Yandex Object Storage для работы с файлами.

Backend возвращает frontend-приложению данные в формате JSON.

Администраторы управляют контентом и настройками через встроенную административную панель Django.

Выбранное архитектурное решение с разделением на frontend и backend, использованием Django, PostgreSQL, Docker, и развертыванием в управляемой облачной среде Yandex Cloud с применением Terraform и Packer, обеспечивает необходимый уровень гибкости для разработки, масштабируемости для будущего роста, надежности и удобства администрирования портала «Лига Речи».

Описание методологии и процесса разработки

Процесс разработки портала «Лига Речи» был организован с использованием гибкой методологии Agile, что позволило команде эффективно адаптироваться к уточняющимся требованиям и обеспечивать регулярную поставку работающего функционала [8]. Управление задачами и отслеживание прогресса осуществлялось с помощью системы Яндекс.Трекер.

Работа была разделена на итерации (спринты), длительность которых варьировалась, но в среднем составляла около трех недель, что соответствовало периодам между контрольными точками проекта. Каждый спринт включал этапы планирования, непосредственной разработки, тестирования и демонстрации результатов. В начале каждого спринта команда совместно с заказчиком (при необходимости) обсуждала и уточняла приоритетные задачи из общего бэклога продукта.

Коммуникация внутри команды и с заказчиком осуществлялась регулярно через мессенджер Telegram и посредством запланированных онлайн-встреч. Это обеспечивало своевременное решение возникающих вопросов и согласование ключевых аспектов разработки. Исходный код проекта версионировался с использованием системы контроля версий Git, репозиторий размещался на платформе GitLab [9].

Процесс разработки включал следующие ключевые этапы, отраженные в первоначальном плане и ТЗ заказчика:

- Инициация: анализ требований, планирование, создание начальной документации, настройка окружения.

Разработка базовой функциональности (Этапы 1-3 по ТЗ): создание «Витрины сайта», «Админки сайта», реализация системы аккаунтов участников с базовым функционалом.

Расширение функций аккаунтов и реализация основного бизнес-функционала (Этапы 3-4 по ТЗ): разработка личных кабинетов для всех пяти уровней пользователей, включая управление мероприятиями, проектами, сообществами, систему наград, нетворкинг.

Внедрение дизайна и интерфейсных решений.

Интеграция с внешними сервисами (почтовый сервер, Telegram для авторизации, система донатов – ссылка на ВК).

Тестирование и отладка.

Подготовка к развертыванию и финальная документация.

Тестирование программного продукта проводилось на нескольких уровнях и этапах. Разработчик (Горский И.А.) осуществлял модульное тестирование компонентов бэкенда в процессе их написания. После реализации значимых блоков функционала проводилось интеграционное тестирование взаимодействия между frontend и backend компонентами, а также проверка корректности работы API эндпоинтов через инструменты Swagger UI и Postman/curl [10].

На промежуточных этапах, соответствующих контрольным точкам, проводилось демонстрационное тестирование разработанного функционала членами команды и заказчиком. Обратная связь от заказчика играла важную роль в корректировке и доработке продукта.

В ходе тестирования после второй контрольной точки (КТ2) заказчиком были выявлены следующие замечания и ошибки, которые были проанализированы и устранены командой:

Проблема с регистрацией новых пользователей через форму и отсутствием писем-подтверждений на email. Причиной оказалась некорректная конфигурация почтового SMTP-сервера после развертывания инфраструктуры. Проблема была решена путем перенастройки параметров SMTP-сервера и тестирования отправки писем.

Ошибка при попытке добавить пожертвование от нового пользователя (не «Иван Горский»). Данная ошибка была связана с некорректной обработкой идентификатора пользователя в модуле донатов и была исправлена в коде бэкенда.

Некорректная сортировка событий в «Календаре» на фронтенде. Была произведена доработка логики сортировки на стороне frontend для корректного отображения мероприятий по дате.

Неработающая кнопка «Донаты» на витрине. Ссылка была исправлена для корректного перехода к механизму донатов (ссылка на группу ВК для сбора средств, информация о донатах вносится администратором).

Замечания по работе с временем мероприятий. Была доработана система для учета часовых поясов: в настройки города (CitySiteSettings) добавлен параметр часового пояса, и все мероприятия отображаются с учетом этого местного времени.

Неработающая ссылка «открыть сайт» в админке. Ссылка была скорректирована.

Непонимание некоторых модулей админки (Impersonate, Token Blacklist). Была проведена реструктуризация отображения моделей в админке для большего удобства, технически необходимые модули были сгруппированы ниже основных контентных разделов. Также была начата подготовка документации для администратора.

Сложность редактирования блока «О нас». Были предоставлены уточненные инструкции и рассмотрены варианты улучшения интерфейса админки для данного блока в рамках последующих доработок по удобству использования.

Помимо этого, в процессе разработки команда столкнулась с рядом технических вызовов:

Блокировка некоторых внешних ресурсов и сервисов на территории РФ потребовала поиска альтернативных решений или настройки VPN для доступа к необходимой документации и инструментам.

Настройка SMTP-сервера для отправки почты заняла дополнительное время из-за особенностей конфигурации и необходимости отладки.

Описание всей облачной инфраструктуры через Terraform, хотя и является лучшей практикой для IaC, оказалось достаточно трудоемким процессом для первоначальной настройки, но обеспечило надежность и воспроизводимость окружения.

Выбор и согласование цветовой гаммы и общих UI-решений потребовали нескольких итераций обсуждений с заказчиком для достижения оптимального результата.

К моменту подготовки финального отчета, основные функции портала, включая «Витрину сайта» и «Личные кабинеты» для всех ролей пользователей, были реализованы и протестированы. Было реализовано более 45 API эндпоинтов, проведено более 50 тестовых сценариев, охватывающих основные пользовательские пути. Все критические ошибки, выявленные заказчиком и командой, были устранены. Продукт достиг состояния MVP (минимально жизнеспособного продукта), готового к дальнейшему тестированию на реальных пользователях и последующим доработкам.

Информация о планировании деятельности в ходе разработки и распределении задач между участниками команды разработчиков

Планирование деятельности и распределение задач в ходе разработки портала «Лига Речи» осуществлялись на основе принципов гибкой методологии Agile и были направлены на обеспечение эффективного использования ресурсов команды и своевременное достижение целей проекта.

На начальном этапе проекта, после детального изучения и переработки технического задания от заказчика, был сформирован общий бэклог продукта. Этот бэклог включал все основные функциональные и нефункциональные требования к порталу. Задачи в бэклоге были декомпозированы на более мелкие, что позволяло точнее оценивать их трудоемкость и отслеживать прогресс. Для оценки сложности задач использовалась система относительных оценок (story points), где задачам присваивались значения, отражающие их объем и сложность (например, 1, 3 или 5 условных единиц).

Управление задачами, бэклогом и спринтами производилось в системе Яндекс.Трекер. Данный инструмент был выбран за его гибкость, возможности для Agile-планирования и интеграцию с другими сервисами. Для каждой задачи в трекере определялись исполнитель, описание, критерии приемки и, при необходимости, связи с другими задачами.

Работа над проектом была разделена на несколько ключевых этапов (спринтов), синхронизированных с контрольными точками образовательного процесса. Перед каждым спринтом проводилось планирование, на котором команда совместно определяла цели спринта и выбирала задачи из бэклога для реализации. Приоритезация задач осуществлялась с учетом требований заказчика, очередности разработки, указанной в ТЗ, и технических зависимостей между задачами.

Распределение задач между участниками команды происходило в соответствии с их основными ролями и компетенциями:

Горский Иван Артёмович, как ведущий backend-разработчик, отвечал за реализацию серверной логики, проектирование и создание API, работу с базой данных, а также за настройку инфраструктуры и развертывание приложения.

Воробьева Александра Андреевна, как UX/UI дизайнер, занималась всеми аспектами визуального проектирования: от исследования и создания UI Kit до разработки каркасов и финальных дизайн-макетов для всех частей портала.

Минеева Валентина Николаевна, как аналитик, была ответственна за работу с требованиями, анализ конкурентов и подготовку проектной документации. Впоследствии, в роли тимлида, она координировала весь процесс разработки, управляла бэклогом, отслеживала сроки и обеспечивала коммуникацию.

Несмотря на четкое разделение основных ролей, команда практиковала тесное взаимодействие и взаимопомощь. Регулярно проводились командные встречи (созвоны) для обсуждения текущего прогресса, возникающих проблем и планирования дальнейших шагов. Такой подход позволял оперативно решать возникающие вопросы и обеспечивать синхронизацию работы всех участников.

В ходе проекта возникали ситуации, требующие корректировки планов и перераспределения усилий, например, в связи с непредвиденными обстоятельствами, влиявшими на доступность членов команды. В таких случаях тимлид (Минеева В.Н.) совместно с командой пересматривала приоритеты задач и сроки их выполнения, стараясь минимизировать влияние на общий ход проекта. Опыт планирования и гибкость методологии Agile позволили успешно справляться с подобными вызовами.

Таким образом, планирование деятельности и распределение задач были организованы таким образом, чтобы обеспечить планомерную и эффективную разработку портала «Лига Речи» в соответствии с поставленными целями и требованиями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения проекта командой «NoWater» был разработан веб-портал «Лига Речи», предназначенный для организации и управления сообществом людей, занимающихся развитием гибких навыков. Программный продукт соответствует основным целям и задачам, поставленным в техническом задании, и предоставляет платформу для привлечения новых участников, систематизации мероприятий, отслеживания прогресса и формирования экосистемы проектов.

Разработанный портал в значительной степени отвечает требованиям, выдвинутым заказчиком и предполагаемым пользователям. Были реализованы ключевые компоненты системы: публичная «Витрина сайта», предоставляющая информацию о деятельности «Лиги Речи»; многофункциональная «Админка сайта» для управления контентом и настройками; а также система «Аккаунтов участников» с пятью уровнями доступа, обеспечивающая различные сценарии взаимодействия с порталом. Функционал личных кабинетов позволяет пользователям просматривать и регистрироваться на мероприятия, отслеживать свой прогресс в развитии навыков, получать награды, участвовать в нетворкинге, а пользователям с ролями «Куратор» и «Лидер» – управлять своими сообществами и проектами соответственно. Архитектура системы закладывает основы для масштабирования и запуска отдельных копий портала для различных городов, что соответствует стратегическим целям заказчика.

Оценка качества программного продукта проводилась на основе результатов функционального тестирования, выполненного командой разработчиков, а также на основе обратной связи, полученной от заказчика на промежуточных этапах. В ходе тестирования проверялись основные пользовательские сценарии, корректность работы API эндпоинтов и взаимодействие компонентов системы. Выявленные на этапе разработки и тестирования ошибки и недочеты, такие как проблемы с регистрацией через форму, некорректная работа почтового сервиса на начальном этапе развертывания, ошибки в логике обработки донатов и сортировки мероприятий, были успешно устранены. По результатам доработок система демонстрирует стабильную работу основного заявленного функционала. Интеграция с внешними сервисами (Yandex Cloud для инфраструктуры, Telegram для авторизации, ссылка на VK для донатов) функционирует в соответствии с проектными решениями.

Для дальнейшего развития и улучшения портала «Лига Речи» можно предложить следующие направления. Во-первых, целесообразно рассмотреть полноценную интеграцию с одной из платежных систем для автоматизации приема и учета донатов, что повысит удобство для пользователей и снизит административную нагрузку. Во-вторых, возможно расширение функционала личных кабинетов за счет внедрения более глубоких инструментов аналитики личного прогресса, системы рекомендаций мероприятий и курсов на основе интересов и развиваемых навыков пользователя. Также перспективным направлением является развитие мобильной адаптации или создание отдельного мобильного приложения для повышения доступности портала. С точки зрения удобства администрирования, можно продолжить работу над улучшением интерфейса административной панели, сделав его еще более интуитивно понятным для пользователей с разным уровнем технической подготовки.

В ходе работы над проектом команда «NoWater» успешно решила поставленные задачи, создав программный продукт, готовый к дальнейшему тестированию на реальных пользователях и последующему внедрению. Разработанный портал обладает потенциалом стать важным инструментом для развития сообщества «Лига Речи» и продвижения культуры развития гибких навыков. Структурированные выводы по итогам работы над проектом подтверждают достижение основных целей и демонстрируют жизнеспособность выбранных технических и организационных решений. Рекомендуется провести этап опытной эксплуатации с привлечением целевой аудитории для сбора дополнительной обратной связи и выявления областей для дальнейшего совершенствования продукта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Кеннеди, Дэн. Жесткий менеджмент  / Кеннеди, Дэн. – Москва : Альпина Паблишер, 2018. – 329 с.

Гоулман, Дэниел. Эмоциональный интеллект / Гоулман, Дэниел. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 539 с.

Петроченков А.С. Идеальный Landing Page. Создаем продающие веб-страницы / А.С. Петроченков, Е.С. Новиков. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 320 с.

Игрофикация в бизнесе и в жизни: преврати рутину в игру! / Иван Нефедьев, Мирослава Бронникова. — Москва : Издательство «АСТ», 2019. — 448 с.

Нетворкинг для разведчиков. Как извлечь пользу из любого знакомства / Елена Вавилова, Андрей Безруков. — Москва : Эксмо, 2023. — 256 с.

Django for APIs. Build web APIs with Python and Django / William S. Vincent. – WelcomeToCode, 2022. – 201 с.

Моргунов Е. П. PostgreSQL. Профессиональный SQL : учеб. пособие / Е. П. Моргунов; под ред. Е. В. Рогова. — М.: ДМК Пресс, 2025. — 444 с.

Постигая Agile. Ценности, принципы, методологии / Дженнифер Грин, Эндрю Стеллман. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 448 с.

Git: контроль версий. 3-е изд. / Понуторай П., Лолигер Д. – Санкт-Петербург : Питер, 2025. – 512 с.

Тестирование веб-API / Марк Винтерингем. – Санкт-Петербург : Питер, 2024. – 304 с.

Terraform: инфраструктура на уровне кода. 3-е межд. изд. / Брикман Е. – Санкт-Петербург : Питер, 2024. – 464 с.

Креативная лаборатория VOZDUKH Center [Электронный ресурс] / VOZDUKH Center. – Москва, 2025. – URL: https://vozdukh.center/ (дата обращения: 20.05.2021).

Zenclass – платформа для создания онлайн-школы и обучения [Электронный ресурс] / Zenclass. – Москва, 2025. – URL: https://zenclass.ru/ (дата обращения: 20.05.2021).

Академия мягких навыков: Онлайн-тренинги по софт-скилс для компаний [Электронный ресурс] / Академия мягких навыков – Москва, 2025. – URL: https://академиямягкихнавыков.рф/ (дата обращения: 20.05.2021).

Django REST framework: Home [Электронный ресурс] / encode. –2025. – URL: https://www.django-rest-framework.org/ (дата обращения: 20.05.2021).

Начало работы Vite [Электронный ресурс] / vitejs – 2025. – URL: https://vite-docs-ru.vercel.app/guide/ (дата обращения: 20.05.2021).

Yandex Cloud Provider - Terraform Registry [Электронный ресурс] / HashiCorp – 2025. – URL: https://registry.terraform.io/providers/yandex-cloud/yandex/latest/docs (дата обращения: 20.05.2021).

Начало работы с Packer | Yandex Cloud - Документация [Электронный ресурс] / ООО «Яндекс.Облако» – 2025. – URL: https://yandex.cloud/ru/docs/tutorials/infrastructure-management/packer-quickstart (дата обращения: 20.05.2021).

Почти все, что вы хотели бы знать про Docker [Электронный ресурс] / cyberia_studio – 2025. – URL: https://habr.com/ru/articles/822707/ (дата обращения: 20.05.2021).

Django-аутентификация: просто о сложном [Электронный ресурс] / badcasedaily1 – 2024. – URL: https://habr.com/ru/articles/855086/ (дата обращения: 20.05.2021)

Что такое SPA, и нужно ли оно вашему проекту? [Электронный ресурс] / sibdev – Красноярск2024. – URL: https://sibdev.pro/blog/articles/chto-takoe-spa-prilozhenie-i-nuzhno-li-ono-vashemu-proektu (дата обращения: 20.05.2021)