Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

Школа бакалавриата

ОТЧЕТ

По проекту

«Разработка игрового ПО для персонального компьютера в жанре RTS»

по дисциплине «Проектный практикум»

| Заказчик: Исаков Дмитрий Николаевич |  |
| --- | --- |
| Куратор: Исаков Дмитрий Николаевич ученая степень, ученое звание, должность |  |
| Студенты команды ______________ Медников М. О. |  |
| Сидоров К. А. |  |
| Стерхов М. К. Холстинин Е.А. |  |

Екатеринбург, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 Основная часть	7

1.1 Информация о работе каждого участника	7

1.2 Требования заказчика и пользователей, план действий (backlog)	7

1.3 Анализ и сопоставление аналогов продукта	8

1.4 Обзор архитектуры программного продукта	10

1.5 Методология разработки, процесс разработки, результаты	12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	13

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	15

Приложение A (обязательное)  Название приложения	16

ВВЕДЕНИЕ

Разработка игрового программного обеспечения в жанре RTS (Real-Time Strategy) является актуальной и востребованной задачей в современной IT-индустрии. Жанр RTS остается популярным среди игроков благодаря своей динамичности, стратегической глубине и соревновательной составляющей. Такие игры, как StarCraft, Age of Empires и Warcraft, доказали долгосрочную жизнеспособность жанра, а современные проекты, такие как Company of Heroes 3 и Age of Empires IV, подтверждают устойчивый интерес аудитории. В связи с этим создание новой RTS-игры открывает возможности для изучения передовых технологий в области игрового развития, включая работу с искусственным интеллектом, сетевым взаимодействием и оптимизацией производительности.

С технической точки зрения, разработка RTS-игры требует решения множества сложных задач, таких как управление юнитами, реализация физики и коллизий, проектирование баланса игровых механик и создание интуитивно понятного интерфейса. Это делает проект отличной практикой, так как позволяет применить знания в области алгоритмов, объектно-ориентированного программирования, компьютерной графики и работы с базами данных. Кроме того, подобный проект способствует развитию навыков командной работы, использования систем контроля версий (Git) и знакомства с игровыми движками, такими как Unity.

С коммерческой и культурной точек зрения игровая индустрия продолжает расти, а RTS-игры занимают в ней устойчивую нишу. Успешная реализация проекта может стать первым шагом в карьере гейм-девелопера или послужить основой для более масштабных инициатив. Таким образом, разработка игрового ПО в жанре RTS не только соответствует современным трендам в IT, но и представляет собой ценный опыт для профессионального роста будущего специалиста в области информационных технологий.

Так, наша команда определила целью проекта разработку игрового ПО «Aegis Core: Last Stand» для персонального компьютера в жанре RTS на игровом движке Unity, которое сможет подарить ощущение приключения в волшебном мире, а также потребует от игрока задействование умственных способностей.

Задачами проекта являются:

Анализ существующих RTS-игр и определение ключевых механик;

Проектирование архитектуры игрового ПО;

Разработка базовых игровых механик;

Создание пользовательского интерфейса (UI/UX);

Оптимизация производительности;

Тестирование и отладка;

Создание контента (графика, звук, анимации);

Документирование и подготовка релиза.

- Разрабатываемое игровое программное обеспечение в жанре RTS обладает широким спектром потенциальных областей применения, выходящих за рамки развлекательного геймплея. Прежде всего, данный продукт может использоваться в качестве коммерческой игровой платформы для распространения через цифровые магазины, такие как Steam или Epic Games Store, ориентируясь на аудиторию любителей стратегий в реальном времени.

- Помимо этого, проект имеет образовательную ценность, так как может применяться в учебных заведениях для демонстрации принципов алгоритмизации, искусственного интеллекта и параллельных вычислений на примере игровых механик.

- В профессиональной сфере подобное ПО может служить тестовым полигоном для отработки технологий управления ресурсами, принятия решений в условиях неопределенности и анализа больших потоков данных, что актуально для таких областей, как логистика, управление проектами и даже военное моделирование.

- Для киберспортивной индустрии игра может стать платформой для проведения турниров, если будет обладать сбалансированным геймплеем и развитой сетевой составляющей. Гибкость архитектуры позволяет рассматривать данный продукт как основу для модификаций и пользовательских сценариев, что повышает его привлекательность для сообщества моддеров.

- Таким образом, разрабатываемая RTS-игра представляет собой не просто развлекательный продукт, а многофункциональную платформу с потенциалом применения в образовании, науке, бизнесе и киберспорте.

- По завершении проекта ожидается создание полностью функционирующего игрового продукта в жанре RTS, обладающего стабильным геймплеем, продуманным балансом и привлекательным визуальным оформлением. В результате реализации проекта будет разработано программное обеспечение, включающее базовые механики жанра – управление юнитами, систему ресурсов, строительство базы, технологическое развитие и тактические сражения в реальном времени. Важным достижением станет интуитивно понятный интерфейс, обеспечивающий комфортное взаимодействие с игрой.

- Планируется, что проект продемонстрирует эффективное применение современных технологий разработки игр, включая работу с игровыми движками, алгоритмами поиска пути и сетевыми решениями в случае реализации мультиплеера. В качестве достижений можно отметить не только готовый программный продукт, но и приобретенные в процессе разработки компетенции – углубленное понимание принципов ООП, оптимизации кода, работы с графикой и звуком, а также навыки командной работы и проектного управления.

- Если проект будет доведен до стадии релиза, возможным достижением станет его публикация на игровых платформах, что позволит получить обратную связь от игроков и протестировать продукт в реальных условиях. В перспективе игра может стать основой для дальнейшего расширения – добавления новых фракций, кампаний, модификаций или даже превращения в обучающий симулятор. Таким образом, завершенный проект не только подтвердит профессиональные навыки разработчика, но и может стать отправной точкой для более масштабных инициатив в игровой индустрии.

Основная часть

Информация о работе каждого участника

Информация о работе каждого участника

| № | ФИО | Роль | Задачи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медников Матвей Олегович | Тимлид | - Координирует действия команды; - Ходит на встречи с заказчиком; - Ставит задачи; - Готовит отчеты; - Создает презентации для защит. |
| 2 | Стерхов Максим | Разработчик | - Создает игру на движке Unity; - Выполняет поставленные тимлидом задачи; - Дают обратную связь по дизайну; - Исправляет возникающие ошибки. |
| 3 | Холстинин Егор | Разработчик | - Создает игру на движке Unity; - Выполняет поставленные тимлидом задачи; - Дают обратную связь по дизайну; - Исправляет возникающие ошибки. |
| 4 | Сидоров Кирилл | Дизайнер | - Рисует спрайты для игры; - Вносит правки в соответствии с обратной связью. |

Требования заказчика и пользователей, план действий (backlog)

Целевой аудиторий проекта являются геймеры – любители жанра RTS и ищущие в нём что-то новое.

Также мы выделили второстепенную целевую аудиторию, а именно людей, которые интересуются медиа в жанре научной фантастики, в частности играми.

Пользователи (игроки) ожидают от RTS глубокий и сбалансированный геймплей, интуитивное управление и разнообразие стратегических возможностей. Ключевые требования включают:

- Четкую и отзывчивую систему управления (точный контроль юнитов, удобные горячие клавиши, минимизацию "механики кликов");

- Баланс между фракциями/расами – отсутствие "имбовых" тактик, обеспечивающее честную конкурентную среду;

- Интересную экономическую систему – продуманные механизмы добычи ресурсов, строительства и развития базы;

- Глубину тактических решений – разнообразие юнитов, ландшафта и возможностей для нестандартных стратегий;

- Визуальную ясность – удобный интерфейс, читаемую миникарту, эффекты, не мешающие восприятию боя;

Так как игра включает сюжетную кампанию, то пользователи ожидают увлекательный нарратив, миссии с уникальными условиями и качественную озвучку. Для мультиплеера критически важны стабильная работа сети, система рейтингов и защита от читеров.

Таким образом, игра разрабатывалась на игровом движке Unity, потому что Unity предоставляет гибкие инструменты для работы, а также в свободном доступе можно найти множество гайдов по его использованию.

Вся графика выполнена в программе Aseprite. Данный графический редактор позволил нашему дизайнеру создать отличную графическую составляющую игры в стиле пиксель-арт.

Для общения команды и донесения целей до участников использовался Discord.

Для хранения файлов был выбран репозиторий GitHub, а также Google Drive.

Анализ и сопоставление аналогов продукта

Проект «Aegis Core: Last Stand» представляет собой гибрид RTS и Wave Defense с элементами контроля точек, вдохновленный рядом успешных игр жанра. Ниже приведен анализ ключевых аналогов и их влияния на дизайн проекта.

Сопоставление аналогов «Aegis Core: Last Stand»

| № | Название аналога | Различия | Сходства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | StarCraft 2 (Кооперативные миссии) | - В SC2 упор сделан на масштабные сражения и базу, тогда как в "Aegis Core" фокус на компактной арене и управлении небольшим отрядом. - Нет системы захвата точек для ресурсов (в SC2 ресурсы добываются традиционно). | - Защита ключевого объекта (аналог Aegis Core) от волн врагов. - Разнообразие типов противников и их комбинаций в волнах. - Акцент на способностях юнитов и тактическом микроконтроле. - Sci-Fi сеттинг с технологичными элементами. |
| 2 | Warcraft 3 (Пользовательские карты Hero Defense/Survival) | - В Warcraft 3 чаще встречаются фэнтези-сеттинги и герои-одиночки, тогда как "Aegis Core" использует Sci-Fi и отрядную систему. - Отсутствие механики контроля точек в классических Hero Defense. | - Волновая структура атак с нарастающей сложностью. - Получение ресурсов за убийства (вместо добычи). - Управление ограниченным числом юнитов с уникальными способностями. |
| 3 | Dawn of War II: The Last Stand | - В DoW II акцент на героях, а не на отрядах. - Нет механики захвата ресурсных точек. | - Кооперативный режим выживания на арене. - Отсутствие базы и строительства — только управление юнитами. - Прогрессия между волнами (апгрейды/способности). |
| 4 | Company of Heroes (механика контроля точек) | - CoH — классическая RTS с упором на реализм и масштабные сражения, тогда как "Aegis Core" ближе к аркадному Wave Defense. | - Захват стратегических точек для получения ресурсов. - Тактическое позиционирование юнитов. |
| 5 | They Are Billions | - They Are Billions включает строительство базы и глобальную стратегию, а "Aegis Core" фокусируется на тактическом управлении отрядом. | - Напряженная защита ключевого объекта от орд врагов. - Визуализация массовых атак (волны из десятков/сотен противников). |
| 6 | Halo Wars | - Halo Wars — полноценная RTS с базой и масштабными битвами, тогда как "Aegis Core" компактнее и динамичнее. | - Упрощенное управление для быстрого геймплея. - Sci-Fi-эстетика и глобальные способности. |

Таким образом, «Aegis Core: Last Stand» комбинирует лучшие элементы Wave Defense и RTS, заимствуя из StarCraft 2 — дизайн волн и Sci-Fi-атмосферу, из Warcraft 3/DoW II — динамику выживания с малым числом юнитов, из Company of Heroes — механику контроля точек, из They Are Billions — ощущение масштабной угрозы.

При этом проект предлагает уникальный микс: тактический контроль отряда, защита ядра и захват ресурсных точек, что отличает его от прямых аналогов. Это делает игру перспективной как для фанатов RTS, так и для любителей напряженного Wave Defense.

Обзор архитектуры программного продукта

Архитектурная модель проекта построена на принципе Entity-Component с использованием Unity, дополненная слоем собственных фасадов для минимизации связности и упрощения тестирования. В основе доменной области лежит класс Unit, объединяющий функциональность здоровья через HealthComponent, перемещения через UnitMove и боевых возможностей через AttackComponent. Статичные объекты, такие как Building и его наследники (Throne, Barrack, EnergySource), взаимодействуют с системой ресурсов: при уничтожении EnergySource уведомляет EnergyManager, одновременно обновляя визуальное представление. Система ресурсов централизована в EnergyManager, который управляет накоплением энергии, включая пассивный прирост и бонусы за контроль точек, а UnitStore обеспечивает механизм найма юнитов через Barrack.

Командная модель реализована через интерфейс IUnitCommand и его реализации (MoveCommand, AttackCommand, AttackMoveCommand), что позволяет гибко управлять действиями юнитов через метод Unit.SetCommand, обеспечивая прозрачность выполнения и отмены операций. Боевая подсистема основана на AttackComponent, который обрабатывает атаки, создает снаряды и инициирует события, такие как OnAttackPerformed, в то время как HealthComponent, реализующий IDamageable, реагирует на урон и смерть, генерируя события для UI без жестких зависимостей.

Для перемещения используется обертка UnitMove над AIPath из A* Pathfinding Project, оптимизирующая маршрутизацию и предоставляющая методы контроля движения, такие как StopAndHoldPosition. Визуализация пути обеспечивается компонентом PathDisplay, реагирующим на изменения команд. Игровой процесс управляется WaveSpawner, который реализует конечный автомат состояний (Pregame, Spawning, Victory и др.) и координирует спавн врагов на основе WaveDefinition. Поражение наступает при уничтожении Throne, что активирует TriggerPlayerDefeat_BaseDestroyed и переводит игру в состояние Defeat.

Система ввода и UI включает SelectionManager для обработки выделения юнитов и команд, а также HealthBarUI, PauseMenuManager и ScreenFader, интегрированные через World-space Canvas для единообразия отображения. Такая архитектура позволяет независимо развивать подсистемы (бой, экономика, UI), а применение событий и интерфейсов (IDamageable, IUnitCommand) снижает связность компонентов, упрощая их тестирование и модификацию.

Методология разработки, процесс разработки, результаты

Для реализации проекта «Aegis Core: Last Stand» была выбрана гибкая методология Agile, которая идеально подходит для итеративной разработки игрового ПО. Основные принципы методологии включали:

- Спринты: Работа была разбита на двухнедельные спринты, каждый из которых заканчивался демонстрацией рабочего прототипа.

- Backlog: Все задачи фиксировались в бэклоге, приоритизировались и распределялись между участниками команды.

- Ежедневные стендапы: Краткие встречи в Discord для обсуждения прогресса, проблем и планов на день.

Использование Unity как игрового движка позволило быстро прототипировать механики, а GitHub обеспечил эффективный контроль версий и совместную работу. Для управления задачами применялся Trello.

Календарный план

| № | Этап | Срок | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планирование и анализ | 1-2 недели | - Определение ключевых механик на основе анализа аналогов (StarCraft 2, Warcraft 3). - Создание дизайн-документа и бэклога задач. |
| 2 | Прототипирование | 3-4 недели | - Реализация базовых систем: управление юнитами, волновая механика, ресурсы. - Тестирование основных игровых циклов (защита ядра, захват точек). |
| 3 | Разработка MVP | 5-8 недели | - Интеграция графики (пиксель-арт из Aseprite). - Настройка баланса волн врагов и экономики. - Создание UI, панель управления, HealthBar. |
| 4 | Тестирование и отладка | 9-10 недели | - Внутреннее тестирование на критические ошибки. |

В процессе разработки было проведено комплексное тестирование всех ключевых систем игры. На этапе прототипирования выявились проблемы с отзывчивостью управления - юниты иногда запаздывали с выполнением команд, особенно при массовом выделении. Анализ показал, что это связано с нагрузкой на систему pathfinding и недостаточной оптимизацией кода UnitMove. После рефакторинга и настройки A* Pathfinding Project задержки значительно сократились.

В системе ресурсов обнаружилась критическая ошибка: EnergyManager не получал уведомлений при уничтожении EnergySource. Это нарушало экономический баланс игры. Проблема была решена внедрением событийной модели взаимодействия между Building и EnergyManager.

Среди других значимых проблем:

Десинхронизация анимаций, исправленная через систему Animation Events.

Ошибки выделения юнитов, решенные переработкой SelectionManager.

Проблемы с коллизиями при атаке, которые удалось исправить тонкой настройкой AttackComponent.

Тестирование баланса выявило необходимость более глубокой проработки прогрессии - вместо линейного роста характеристик врагов было решено вводить новые типы противников с уникальными способностями и слабостями. Это значительно улучшило тактическое разнообразие геймплея.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный прототип игры "Aegis Core: Last Stand" в целом соответствует ключевым требованиям, заложенным в дизайн-документе. Основные ожидания — создание работоспособного MVP с механиками Wave Defense, контроля точек и управления юнитами — были выполнены. Игра предоставляет базовый геймплейный цикл: защиту ядра, захват реле, управление ресурсами и отражение волн врагов. Однако некоторые аспекты, такие как глубина тактических решений и баланс сложности, требуют дальнейшей доработки для полноценного соответствия ожиданиям пользователей.

Со стороны пользователей критически важными были:

интуитивное управление — достигнуто за счет стандартной RTS-механики (выделение, A-move), но требует улучшения в части отзывчивости юнитов;

сбалансированность — волны врагов работают, но их сложность растет неравномерно, а поздние стадии могут казаться чрезмерно трудными из-за недостаточной продуманности комбинаций противников;

визуальная ясность — интерфейс функционален, но некоторые элементы (например, мини-карта) нуждаются в оптимизации для лучшего восприятия в динамичном бою.

Таким образом, проект успешно закрывает базовые требования MVP, но для коммерческого релиза потребуется доработка баланса, геймплейной глубины и пользовательского опыта.

Результаты тестирования показали, что ядро игры стабильно: механики защиты, захвата точек и система ресурсов работают без критических сбоев. Однако выявлены следующие дефекты и их влияние на продукт:

отсутствие оптимизации приводит к падению FPS при спавне крупных волн;

не все звуковые и визуальные эффекты синхронизированы корректно (например, задержки в воспроизведении анимаций способностей).

Эти ошибки не блокируют прохождение, но снижают удовлетворенность игроков и требуют исправления для повышения качества игры.

Для превращения MVP в полноценный продукт рекомендуется:

- Добавление новых типов юнитов и врагов для увеличения тактического разнообразия.

Введение системы апгрейдов между волнами (улучшения для юнитов/ядра).

Ребалансировка волн и экономики: пересчет стоимости юнитов, настройка спавна врагов.

Оптимизация кода и рендеринга для стабильной работы на слабых ПК.

Добавление системы сохранений и настроек графики.

Режим кооператива (PvE) для 2-4 игроков.

Кампания с сюжетом и уникальными миссиями.

Поддержка моддеров через инструменты для создания карт/юнитов.

Таким образом, проект «Aegis Core: Last Stand» успешно реализует задуманный геймплейный цикл, но требует итеративной доработки для выхода на уровень коммерческих аналогов. Ключевые направления для будущих итераций — баланс, полировка и оптимизация. При должной доработке игра имеет потенциал занять нишу компактных, но насыщенных тактических RTS с уклоном в кооперативный режим. Опыт, полученный при разработке MVP стоит учесть в следующих проектах для минимизации аналогичных рисков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Cоздание базы RTS игры на юнити. Сайт. // URL: https://youtu.be/-GfdKB_7mrY?si=htT0nCsAtMweRgI4

Официальная документация Unity. Сайт. // URL: https://docs.unity3d.com/ru/530/Manual/index.html

3d анимация на Unity. Сайт.  // URL: https://youtu.be/vApG8aYD5aI?si=5mStaJD4gELMFcBJ

Почему Warcraft 3 до сих пор популярен. Сайт.  // URL: https://dzen.ru/a/XZjNMBGNfwCthfCR

Как StarCraft покорил пространство, время и наши сердца. Сайт.  // URL: https://dtf.ru/retro/2056694-istoriya-kompyuternyh-strategii-kak-starcraft-pokoril-prostranstvo-vremya-i-nashi-serdca

Десять заповедей создания RTS. Сайт.  // URL: https://dtf.ru/u/31295-yaroslav/2469313-desyat-zapovedei-sozdaniya-rts-i-istoriya-razrabotki-age-of-empires