Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

Школа бакалавриата

ОТЧЕТ

По проекту

«Создание игрового ПО в жанре Tower Defense»

по дисциплине «Проектный практикум»

| Заказчик: Шестеров М.А. |  |
| --- | --- |
| Куратор: Шестеров М.А. ученая степень, ученое звание, должность |  |
| Студенты команды 21/ЛКП-5226-2025 Романов И.А. |  |
| Маскалев Г.А. |  |
| Смирнов А.В. |  |

Екатеринбург, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 Основная часть	5

1.1 Работа участников команды	5

1.2 Разбор требований и составление плана действий (Backlog)	8

1.3 Анализ и сопоставление аналогов	9

1.4 Архитектура программного продукта	10

1.5 Методология и процесс разработки	10

1.6 Тестирование и разбор ошибок	11

1.7 Планирование и организация разработки	11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	15

Приложение A Диаграмма Ганта	16

Приложение B Замечания к релизу от модерации Яндекс Игр	17

ВВЕДЕНИЕ

Целью данного проекта является разработка оригинальной видеоигры в жанре Tower Defense, действие которой разворачивается в фэнтезийной вселенной «магического леса». Игра сочетает классические механики стратегической обороны с динамичными элементами управления, предоставляя игроку возможность не только размещать оборонительные сооружения, но и активно взаимодействовать с ними в процессе боя с помощью управляемого персонажа — бельчонка-защитника. Основная задача игрока заключается в грамотном перемещении и улучшении обороны для отражения последовательных волн противников, обладающих высокой живучестью и устойчивостью к различным типам урона.

Актуальность и важность проекта обусловлены устойчивым интересом к жанру стратегий, особенно в инди-сегменте игрового рынка. В современных реалиях игроки ожидают от подобных проектов не только проработанного визуального стиля и увлекательного геймплея, но и наличие новых механик, выходящих за рамки стандартных решений. В этом контексте внедрение активного перемещения оборонительных сооружений, взаимодействия с центральной мастерской и адаптивного поведения противников делает проект востребованным и конкурентоспособным. Кроме того, интеграция элементов монетизации через просмотр рекламного контента отражает современные тренды развития free-to-play моделей.

Область применения программного продукта включает в себя развлекательную индустрию: игра представлена на цифровых платформах Яндекс Игры. Благодаря визуальной привлекательности, доступному управлению и проработанному игровому циклу проект ориентирован как на широкую аудиторию, так и на фанатов жанра Tower Defense.

Ожидаемыми результатами реализации проекта являются:

Полнофункциональная 2.5D-игра с уникальной механикой динамической обороны;

Визуальный стиль, вдохновлённый настольной игрой Эверделл, с элементами 2D-графики;

Интерактивная мастерская, позволяющая игроку в реальном времени приобретать оборонительные сооружения;

Система монетизации, обеспечивающая получение внутриигровой валюты за просмотр рекламы;

Система персонажей с дружественными и враждебными юнитами, основанная на образах животных;

Гибкая архитектура на игровом движке Unity с применением языка C# и средствами дизайна Figma.

Реализация проекта позволит получить ценный опыт в разработке игровых продуктов, проектировании геймплейных механик, построении архитектуры программного обеспечения, а также создании уникального визуального стиля. По завершении проекта планируется провести тестирование, сбор пользовательских отзывов и подготовку продукта к выпуску на выбранных платформах.

Основная часть

Работа участников команды

Проект был выполнен в команде из трёх человек, каждый из которых внёс значимый вклад в разработку игрового программного продукта.

Романов Илья (тимлид и помощник разработчика):

- В рамках проекта выполнял функции руководителя команды разработки. Отвечал за организацию рабочего процесса, контроль сроков и качества выполнения задач, а также за документооборот и отчетность по контрольным точкам. На всех этапах проекта занимался распределением задач, вёл планирование спринтов и оценку достигнутых результатов (рисунок 1). Помимо управленческих функций, активно участвовал в разработке функциональной части игры. Реализовал магазин для покупки оборонных сооружений (рисунок 2), разработал механику перемещения юнитов, а также принимал участие в проработке экономики игры, включая игровую валюту.

Планирование четвертого спринта

Экран магазина для покупки пушек

Маскалёв Глеб (разработчик):

Отвечал за реализацию технической части игры. Разработал систему управления игровым персонажем, настроил коллизии объектов и взаимодействие с игровым миром. Была создана карта и реализован полный игровой цикл: от начала уровня до его завершения (рисунок 3). Также внедрил поведение врагов, систему нанесения урона и взаимодействие с защитными сооружениями. Помимо этого, проводил тестирование всех ключевых компонентов, выявлял и исправлял ошибки, обеспечивая стабильную работу проекта.

Завершение первой волны (первого цикла)

Смирнов Артём (дизайнер):

Занимался разработкой визуального оформления проекта. Создал уникальные ассеты и анимации, прорисовывал детали окружения (кусты, деревья, природные элементы), а также подбирал и адаптировал спрайты для персонажей и врагов (рисунок 4). Кроме этого, занимался озвучкой и подбором музыкального сопровождения, создавал визуальные элементы интерфейса и проработал экран загрузки и главный экран игры (wireframe) (рисунок 5). Благодаря вкладу дизайнера игра приобрела цельную и атмосферную стилистику, погружающую игрока в магический лес.

Основные ассеты и спрайты игры

Wireframe магазина и главного экрана

Разбор требований и составление плана действий (Backlog)

Требования заказчика и пользователей:

Создать 2.5D игру в жанре Tower Defense;

Разработать уникальную механику перемещения оборонительных сооружений;

Реализовать управление активным персонажем, взаимодействующим с башнями и картой;

Проработать визуальный стиль «магического леса» с фэнтезийными элементами;

Добавить прогрессию в виде покупки новых башен;

Обеспечить плавный и интересный игровой цикл с волнами врагов и масштабированием сложности;

Реализовать внутриигровую монетизацию через просмотр рекламы;

Обеспечить стабильную работу игры и возможность публикации на Яндекс.Играх.

Составленный план действий (Backlog):

Построение архитектуры проекта;

Разработка прототипа карты и перемещения персонажа;

Реализация системы врагов и волн;

Создание механики оборонительных сооружений;

Разработка экономики (игровая валюта, лавка, апгрейды);

Интеграция активного персонажа и взаимодействия с башнями;

Создание интерфейса пользователя;

Добавление визуальных и аудиоматериалов;

Подключение системы монетизации;

Проведение тестирования и исправление ошибок;

Подготовка к публикации и прохождение модерации.

Анализ и сопоставление аналогов

В рамках подготовки проекта был проведён анализ существующих решений в жанре Tower Defense. Мы выделили два основных референса:

Kingdom Rush:

Один из самых популярных представителей жанра, отличающийся качественным визуалом и проработанным интерфейсом. Из этой игры мы позаимствовали:

Общую структуру уровней;

Размещение элементов UI;

Концепции башен с различными видами урона.

Bloons Tower Defense:

Простая, но интересная игра с множеством башен и динамикой. Вдохновила нас следующими идеями:

Разнообразие эффектов атак башен;

Поведение врагов и их постепенное усиление;

Система торговли и игровая экономика.

На основе изученных аналогов была сформирована концепция игры с уникальной механикой перемещения сооружений и активным участием игрового персонажа.

Архитектура программного продукта

Выбор технологий:

Игровой движок: Unity (наиболее подходящий для 2D);

Язык программирования: C#;

Графика и дизайн: Figma и ручная отрисовка ассетов;

Платформа публикации: Яндекс.Игры.

Архитектурное решение:

- Игра построена по модульному принципу с разделением логики на следующие ключевые компоненты:

- Игровой движок — основа, отвечающая за управление сценами, обновление состояния объектов, взаимодействие с интерфейсом.

- Игровой цикл — контролирует волны врагов, их поведение, завершение уровней.

- Персонаж игрока — реализует перемещение, взаимодействие с объектами, доступ к мастерской.

- Система башен — отвечает за установку и перемещение оборонных сооружений.

- Мастерская — магазин.

- Экономика — управление игровой валютой, ценами, монетизацией.

- Визуальный модуль — отвечает за отрисовку, анимации, музыку и интерфейс.

Это решение позволило нам организовать гибкую и расширяемую структуру, что важно для дальнейшей доработки и поддержки проекта.

Методология и процесс разработки

Для реализации проекта была выбрана итерационная методология разработки (Agile) с разделением работы на недельные спринты.

Инструменты управления:

Вся работа велась с использованием доски задач в Miro;

Для визуализации общего плана использовалась диаграмма Ганта, составленная в первой контрольной точке (приложение А);

Были выделены 7 спринтов, каждый из которых имел основную цель и список задач.

Тестирование и разбор ошибок

На каждом этапе проводилось тестирование созданных компонентов. Итоговая сборка игры была завершена и отправлена на модерацию на платформу Яндекс Игры. Однако проект не прошёл первичную модерацию, и мы получили ряд комментариев и правок от платформы, которые сейчас активно внедряются.

Среди выявленных замечаний (приложение Б):

необходимость доработки UX отдельных интерфейсных элементов;

улучшение адаптации под различные разрешения экранов;

ошибки в отображении рекорда.

В настоящий момент команда занимается устранением этих замечаний с целью скорейшей публикации игры.

Планирование и организация разработки

Организация командной работы была одним из ключевых факторов успешной реализации проекта. Для этого:

С первой недели была составлена диаграмма Ганта, отображающая все этапы проекта по неделям;

Каждую неделю проводились митинги, на которых оценивалось текущее состояние задач, выявлялись риски и планировались следующие действия;

Все задачи заносились в Miro-доску, где отслеживался их статус: «в работе», «на тестировании», «завершено»;

Каждый участник имел свой набор задач, соответствующий его роли и компетенциям.

Такой подход позволил сохранить прозрачность, контроль и гибкость в процессе разработки, обеспечив успешное достижение поставленных целей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка соответствия программного продукта требованиям:

Разработанный программный продукт в целом соответствует основным требованиям, поставленным заказчиком и целевой аудиторией. Игра реализована в выбранном жанре Tower Defense, включает все ключевые механики: управление персонажем, размещение и перемещение башен, систему волн врагов, экономику и лавкой. Визуальное оформление соответствует заявленной стилистике «магического леса» что положительно влияет на вовлечённость игроков.

Особо стоит отметить успешную интеграцию активного персонажа в игровой процесс, что отличает нашу игру от большинства аналогов и придаёт ей уникальность. Механики взаимодействия с башнями и лавкой реализованы понятно и интуитивно, а внутриигровая экономика сбалансирована так, чтобы стимулировать стратегическое мышление у игрока.

Таким образом, программный продукт выполняет как функциональные, так и нефункциональные требования, обеспечивая как стабильную работу, так и привлекательное визуальное оформление.

Оценка качества продукта и анализ тестирования:

В процессе промежуточного и итогового тестирования была зафиксирована высокая стабильность работы ядра игры. Основные компоненты — игровой цикл, логика взаимодействия объектов, экономика, интерфейс — функционируют корректно.

Обнаруженные ошибки носили локальный характер и касались, в основном, нюансов интерфейса и кроссплатформенной адаптации.

После отправки проекта на модерацию Яндекс Игр были получены замечания, которые позволяют сделать вывод о том, что:

несмотря на высокое качество внутренней логики, внешние требования к продукту также должны учитываться заранее (например, совместимость с мобильными браузерами или навигация без мыши);

доработка интерфейса, адаптивность и оптимизация визуальных ресурсов — важные аспекты, влияющие на финальную приемку продукта.

Таким образом, качество программного продукта находится на высоком уровне, однако требует дополнительной проработки в части соответствия внешним стандартам платформы размещения.

По результатам проекта сформированы следующие предложения по улучшению и развитию продукта:

Интерфейс и адаптивность: провести более детальное тестирование на различных устройствах и разрешениях экранов.

Углубление геймплея: добавить прогрессию и уровни сложности, новые типы башен и врагов, возможности улучшения персонажа.

Монетизация: реализовать дополнительные формы монетизации (например, бонусы за рекламу или покупки косметических улучшений).

Платформенная интеграция: учесть требования платформы размещения (в данном случае Яндекс Игры) на раннем этапе, чтобы исключить повторные правки и ускорить релиз.

Сбор обратной связи от игроков: после релиза — добавить аналитику, отслеживать поведение игроков и на этой основе вносить улучшения.

Выводы:

Работа над проектом позволила команде не только реализовать функциональный и визуально привлекательный продукт, но и пройти полный цикл разработки: от идеи до финального релиза. Особую ценность имел опыт распределённой работы в команде, планирования и итеративного улучшения.

Основными факторами успеха стали:

Чёткое распределение ролей;

Использование спринтов и диаграммы Ганта;

Комбинация технической и визуальной реализации;

Активное тестирование и готовность к доработкам.

К потенциальным проблемам можно отнести недооценку требований со стороны платформы размещения, что отложило релиз. Однако это стало полезным опытом, который команда учтёт в следующих проектах.

В целом, результат проекта можно считать успешным, с потенциалом для дальнейшего развития и масштабирования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Ironhide Game Studio. Kingdom Rush [Электронный ресурс] / Ironhide Game Studio. – Монтевидео, 2011. – URL: https://www.kingdomrush.com (дата обращения: 25.05.2025).

Ninja Kiwi. Bloons Tower Defense [Электронный ресурс] / Ninja Kiwi. – Окленд, 2007. – URL: https://ninjakiwi.com/Games/Tower-Defense/ (дата обращения: 25.05.2025).

Яндекс Игры – платформа для публикации HTML5-игр [Электронный ресурс] / Яндекс. – Москва, 2020. – URL: https://yandex.ru/games (дата обращения: 25.05.2025).

Trello – онлайн-сервис управления проектами [Электронный ресурс] / Atlassian. – Сан-Франциско, 2011. – URL: https://trello.com (дата обращения: 25.05.2025).

Miro – доска для командной работы [Электронный ресурс] / RealtimeBoard Inc. – Амстердам, 2011. – URL: https://miro.com (дата обращения: 25.05.2025).

Диаграмма Ганта

| № | Задача | Ответственный | Длительность |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Аналитика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Генерация идей | Вся команда | 1 неделя |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Создание дизайн документа | Романов И.А. | 2 недели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обучение работе в выбранных ПО | Вся команда | 1 неделя |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мудборд и поиск референсов | Смирнов А.В. | 2 недели |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Анализ конкурентов | Романов И.А. | 1 неделя |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Отрисовка персонажа, карты, окружения | Смирнов А.В. | 2 недели |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Написание кода для персонажа, базовые механики | Маскалев Г.А. | 2 недели |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Реализация взаимодейсвия оборонных сооружений и врагов | Маскалев Г.А. | 3 недели |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Тест альфа версии | Вся команда | 2 недели |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание анимация | Смирнов А.В. | 2 недели |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Внедрение экономики | Романов И.А. | 1 неделя |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Создание финальной сборки | Маскалев Г.А. | 2 недели |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Тестировка и исправление багов | Вся команда | 2 недели |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Публикация игры на площадке Яндекс Игры | Вся команда | 1 неделя |  |  |  |  |  |  |  |

Замечания к релизу от модерации Яндекс Игр

В ходе проверки были обнаружены следующие замечания:

- Согласно п. 8.2.3 все тексты в полях, которые меняются в зависимости от языка, должны быть переведены на соответствующий язык. Десктопные скриншоты [ru]: Язык текста не соответствует черновику

Вложения:

https://avatars.mds.yandex.net/get-games/10152950/2a00000196f2ab6f49ebbe4020fe1104af08/orig

https://avatars.mds.yandex.net/get-games/1881364/2a00000196f2ab6ec20beeced96b1e15bf81/orig

https://modgames.s3.yandex.net/85bbb21b-ec6a-4e52-82c6-4f05f2b18da6

https://modgames.s3.yandex.net/b542883c-6a60-4a11-8db8-514d6408c10e

Согласно п. 1.6.2.3 Требований платформы, при изменении размеров окна элементы игры не должны обрезаться/выходить за границу окна браузера на десктопе. Обрезается табличка магазина.

Вложения:

https://modadvert.s3.yandex.net/modgames/dfd15a88-ff23-467e-bd16-0512f1e14db5

Согласно п. 1.15 игра не должна находиться в процессе разработки или предварительного тестирования. Сбрасывается рекорд при выходе в меню.

Вложения:

https://modadvert.s3.yandex.net/modgames/b8ac6e67-ec96-4fe5-b599-8fb6d9432370

Согласно п. 8.3.1 Требований платформы медиаматериалы принимаются только хорошего технического качества, без визуальных артефактов (пиксельные артефакты сжатия, избыточное затемнение, полностью одноцветные кадры и т. п.). В качестве промоматериалов не может быть использован полностью одноцветный кадр. В том числе и градиентная заливка. Обложка: используется не специально созданное для игры изображение.