Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

Школа бакалавриата

ОТЧЕТ

По проекту

«Разработка образовательной платформы для микрообучения»

по дисциплине «Проектный практикум»

| Заказчик: Фамилия И.О. | Акмалетдинов Д.С. |
| --- | --- |
| Куратор: Фамилия И.О. ученая степень, ученое звание, должность | Харисов А.Р. Доцент, кандидат технических наук |
| Студенты команды | p0kolenie 4udes |
| Фамилия И.О. | Смирнов И.С. |
| Фамилия И.О. | Чепчугов А.С. |
| Фамилия И.О. | Адриановский С.А. |
| Фамилия И.О. | Лоскутов Н.С. |

Екатеринбург, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	3

1 Основная часть	5

1.1 Целевая аудитория приложения «Разработка образовательной платформы для микрообучения»	5

1.1.1 Что? (What?)	5

1.1.2 Кто? (Who?)	5

1.1.3 Почему? (Why?)	5

1.1.4 Когда? (When?)	5

1.1.5 Где? (Where?)	6

1.2 Анализ аналогов	6

1.3 Календарный план проекта	7

1.4 Стек для разработки	8

1.5 Прототипирование	9

1.6 Индивидуальная часть работы Тимлида	9

1.7 Индивидуальная часть работы Дизайнера	9

1.8 Индивидуальная часть работы Разработчика	10

1.9 Индивидуальная часть работы Аналитика	11

1.10 Требования к продукту и к MVP	12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	14

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	16

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)  Таблица тем и подтем, подготовленных для MVP	17

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное)  Пример микроурока с тестом	18

ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное)  Таблица с анализом конкурентов	21

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (обязательное)  Прототип приложения	22

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире из-за переизбытка информации активно развивается обучение «порциями». И у студентов, и у профессионалов не всегда бывает возможность выделить подряд большое количество времени для изучения сложных материалов. Проект призван исправить эту проблему: цель проекта «Разработки образовательной платформы для микрообучения» состоит в том, чтобы создать приложение для эффективного усвоения учебных материалов. Чтобы достигнуть поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:

- Напоминания каждый день: чтобы вы не забывали про учёбу и выработали полезную привычку.

- Выбор темы на любой вкус: можно выбрать случайную тему или конкретную, а внутри каждой темы – подтемы разной сложности.

- Быстрые тесты после каждого урока: чтобы сразу проверить, что вы усвоили, и подстроить следующие уроки под вас.

- Бесплатный доступ и система поощрений: Два микроурока в день бесплатно! А за выполнение заданий и за то, что вы регулярно занимаетесь, будете получать баллы.

- Хранилище пройденного материала: чтобы можно было повторить старое и углубиться в то, что вам интересно.

Почему это важно?

В наше время информации так много, что традиционные методы обучения уже не так эффективны. Сложно сосредоточиться, сложно всё запомнить. Микрообучение решает эту проблему: разбивает сложные темы на понятные кусочки, повышает вовлечённость за счёт интересных заданий и игр, и позволяет учиться даже в короткие перерывы. Это особенно хорошо подходит для дистанционного обучения и мобильного обучения, когда важно самому себя мотивировать и следить за прогрессом без помощи преподавателя.

Где это можно будет использовать?

- В вузах и колледжах: для поддержки очного и дистанционного обучения, как дополнение к основным курсам.

- В компаниях: для корпоративного обучения и повышения квалификации сотрудников.

- В самостоятельном обучении: для освоения новых навыков и подготовки к экзаменам.

Что мы ожидаем получить в итоге?

- Активных пользователей: Мы рассчитываем, что у нас будет не меньше 30% активных пользователей (которые заходят в приложение каждый день или месяц), благодаря напоминаниям и игровым механикам.

- Рост успеваемости: Средний балл в тестах должен вырасти минимум на 20% по сравнению с традиционными форматами обучения.

- Внутриигровая экономика: Баллы будут активно использоваться для открытия новых уроков и уровней сложности.

- Готовый продукт: Удобный интерфейс, понятный контент, который легко адаптировать под разные учебные заведения.

- Основная часть

  - Целевая аудитория приложения «Разработка образовательной платформы для микрообучения»

    - Что? (What?)

Наше приложение представляет собой систему микрообучения, предоставляющую пользователю ежедневные напоминания, выбор темы (случайной или конкретной), пошаговое изучение подтем разного уровня сложности с обязательными тестами и гибкую систему получения и траты баллов.

    - Кто? (Who?)

- Студенты и школьники, ищущие дополнительный источник знаний и удобный формат подготовки к экзаменам и контрольным.

- Взрослые люди, заинтересованные в постоянном профессиональном и личностном развитии в свободное время.

- Пожилые пользователи, стремящиеся поддерживать умственную активность и расширять кругозор.

    - Почему? (Why?)

- Фрагментированный формат позволяет учиться даже при нехватке времени.

- Геймификация и система баллов стимулируют регулярность занятий и удержание мотивации.

- Адаптивная сложность материалов обеспечивает комфортное обучение пользователям с разными начальными знаниями.

    - Когда? (When?)

- В перерывах между занятиями в школе и университете.

- Во время ожидания транспорта или коротких пауз на работе.

- Вечером или по выходным, когда есть свободное время для самосовершенствования.

- При подготовке к важным мероприятиям: экзаменам, собеседованиям, презентациям.

    - Где? (Where?)

- На личных устройствах: смартфонах и планшетах, что обеспечивает доступ «на ходу».

- На домашних компьютерах и ноутбуках для более глубокого погружения в материал.

- В общественных местах — библиотеках, коворкингах, кафе — где удобно учиться вне дома.

  - Анализ аналогов

Цель нашего приложения – помогать пользователям ежедневно изучать новые темы и получать новые навыки через последовательное освоение подтем разной сложности, закрепляя знания тестами, мотивируя продолжать обучение балловой системой и предоставляя возможность возвращаться к пройденному материалу. Рассмотрим прямых и косвенных конкурентов, в данный момент удерживающих эту нишу.

- Прямые конкуренты:

- Duolingo

- Quizlet

- Косвенные конкуренты:

- Memrise

- Образовательные платформы (OpenEdu, Яндекс Практикум, Coursera)

Из полного анализа конкурентов (приложение В) можно сделать вывод, что существующие решения обладают рядом сильных сторон, среди которых — бесплатный доступ к материалам, систематизированный и широкий спектр тем, возможность выбора уровня сложности, а также наличие особого коэффициента при получении баллов, который способствует повышению мотивации пользователей. Вместе с тем у большинства конкурентов присутствуют и слабые стороны, в частности — ограничение на выбор интересующей пользователя темы, что снижает уровень персонализации обучения.

Таким образом, несмотря на наличие серьёзных конкурентов, разрабатываемое приложение имеет определённые преимущества и демонстрирует высокий потенциал на рынке образовательных технологий.

  - Календарный план проекта

Таблица 1 - Календарный план проекта

| № Итерация. неделя | Название | Ответственный | Дата начала |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Разработать UserFlow приложения | Аналитик | 7–13 апреля |
| 2.1 | Подготовить дизайн приложения (внешний вид, иконки, кнопки, цветовая гамма) | Дизайнер | 7–13 апреля |
| 2.1 | Выбрать 2 темы. Подготовить материалы (Текст + тест) для выбранных тем (в каждую тему включить 5-10 подтем с материалом) | Тимлид | 7–13 апреля |
| 2.1 | Создать репозиторий в Git. Реализовать регистрацию и аутентификацию пользователей. | Разработчик | 7–13 апреля |
| 2.2 | Выбрать 2 темы. Подготовить материалы (Текст + тест) для выбранных тем (в каждую тему включить 5-10 подтем с материалом) | Аналитик | 14–20 апреля |
| 2.2 | Frontend-разработка - Функционал выбора пользователем темы и подтемы, прохождение теста, начисление баллов за тест. | Дизайнер | 14–20 апреля |
| 2.2 | Выбрать 2 темы. Подготовить материалы (Текст + тест) для выбранных тем (в каждую тему включить 5-10 подтем с материалом) | Тимлид | 14–20 апреля |
| 2.2 | Backend-разработка - Функционал выбора пользователем темы и подтемы, прохождение теста, начисление баллов за тест. | Разработчик | 14–20 апреля |
| 2.3 | Создать Value Proposition. Создать слайд(ы) о необходимости / актуальности приложения (1-3 слайда). | Аналитик | 21–27 апреля |
| 2.3 | Frontend-разработка - Разработка хранилища пройденных тем. | Дизайнер | 21–27 апреля |
| 2.3 | Разработка профиля и настроек в приложении. | Тимлид | 21–27 апреля |
| 2.3 | Backend-разработка - Разработка хранилища пройденных тем. Разработка функции покупки подтемы за накопленные баллы. | Разработчик | 21–27 апреля |

  - Стек для разработки

Для Android-приложения на Kotlin в Android Studio выбрана многослойная архитектура на базе Clean Architecture и MVVM. Это разделяет ответственность, упрощает тестирование и масштабирование.

- Android Studio.

Официальная IDE от Google для разработки под Android. Поддержка Kotlin, встроенные профилировщики, эмуляторы и интеграция с Git.

- Kotlin.

Современный статически типизированный язык, полностью совместимый с Java. Лаконичный синтаксис и расширенные возможности для обработки асинхронных задач.

- Разбиение на отдельные @Composable-функции.

Каждый экран оформлен самостоятельной функцией — это соответствует слою Presentation в MVVM и упрощает тестирование UI. Preview-аннотация (@Preview) для быстрого просмотра экрана в Android Studio.

- Использование NavHost и NavController.

Централизованное управление переходами между экранами через NavHost. Переходы описаны в одном месте — легко добавлять новые экраны и настраивать параметры навигации.

  - Прототипирование

Для демонстрации пользовательского интерфейса разработаны основные экраны мобильного приложения (приложение Г), которые включают экран регистрации и входа (рисунок 5, рисунок 6), экран выбора темы (рисунок 4), экран профиля пользователя (рисунок 3) и экран прохождения теста (рисунок 1, рисунок 2).

  - Индивидуальная часть работы Тимлида

Индивидуальная часть работы тимлида была обширной, так как он взял на себя не только организационные функции, но и частичную разработку приложения.

В самом начале работы тимлид организовал рабочие пространства команды в таких инструментах, как Telegram, Miro и Figma, что позволило значительно упростить совместную деятельность. На основании целей проекта и задач каждого этапа он составил подробные еженедельные планы работы для второго этапа, учитывая роли остальных участников в команде.

Одной из ключевых задач тимлида была работа над разделами приложения. Он провел сбор данных для тем для изучения и составлял тестовые вопросы для проверки усвоенного материала (приложение Б). Таким образом удалось собрать материал для 4 тем, в каждой из которых по 6 подтем с тестами (приложение А). Затем разработал функционал Настроек и Профиля в приложении.

Благодаря его усилиям в приложении появился материал для изучения, тесты для самоконтроля, профиль и настройки.

  - Индивидуальная часть работы Дизайнера

В начале работы дизайнер исследовал текущие тренды в UX/UI дизайне. Полученные данные послужили основой для дальнейшей разработки визуального стиля приложения.

На следующем этапе дизайнер начал работу над созданием концептуальных макетов. Используя полученные рекомендации аналитика и тимлида, он сформулировал основные требования к дизайну. Сделал цветовую палитру, шрифты и графические элементы, а также различные иконки в приложении. Данное время также было потрачено на создание нескольких вариантов интерфейса для разных разделов приложения, что позволило команде выбрать наиболее удачные решения.

После утверждения концептов дизайнер перешел к созданию интерактивного прототипа. Для этого использовалась платформа Figma, что позволило визуализировать пользовательский опыт и протестировать интерфейс на ранних этапах разработки. Дизайнер работал над тем, чтобы обеспечить интуитивность навигации и удобство использования, опираясь на схемы UserFlow, подготовленные аналитиком.

Завершив разработку дизайна, дизайнер приступил к Frontend-разработке таких экранов приложения, как регистрация, вход, главный экран, экран выбора темы и экран хранилища пройденных тем. Итогом работы стал и визуально привлекательный продукт, который отвечает потребностям пользователей и современным стандартам дизайна.

  - Индивидуальная часть работы Разработчика

В начале своей работы разработчик определил стек технологий и настроил единую среду разработки. Для этого он инициировал репозиторий на GitHub. Выбрал IDE Android Studio и язык программирования Kotlin.

Следующим этапом разработчик реализовал регистрацию и аутентификацию пользователей в приложении. Разработал функционал выбора пользователем темы и подтемы, логику прохождения тестов. Распределил начисление баллов за каждую подтему и создал систему хранения и учета баллов. Была разработана Backend часть хранилища пройденных тем и логика перехода между экранами в приложении.

Разработчик внес наибольшее влияние в создание приложения. Результатом стала стабильная система, готовая к масштабированию и дальнейшему развитию.

  - Индивидуальная часть работы Аналитика

В начале проекта аналитик провел анализ конкурентов в сфере микрообучения, составив текстовый документ с обзором существующих решений, их функциональных возможностей и способностей. Это позволило команде выявить сильные и слабые стороны аналогов и сформировать базу для проектирования собственного продукта.

На втором этапе работы аналитик разработал UserFlow, ставший основой для построения логики интерфейса. Также он провел сбор данных для тем для изучения и составлял тестовые вопросы для проверки усвоенного материала (приложение Б). Таким образом удалось собрать материал для 2 тем, в каждой из которых по 7 подтем с тестами (приложение А).

Кроме того, аналитик сформулировал уникальное ценностное предложение продукта, акцентировав внимание на ключевых преимуществах. Также им были подготовлены презентационные материалы, отражающие актуальность и необходимость наличия платформы с опорой на современные образовательные тренды и запросы целевой аудитории.

Работа аналитика способствовала выработке четкой концепции продукта, формированию требований и повышению убедительности проекта при его представлении заинтересованным сторонам.

  - Требования к продукту и к MVP

- Требования клиентов

- Студенты, школьники и взрослые пользователи, стремящиеся к быстрому освоению знаний в формате микроуроков.

- Преподаватели и наставники, желающие предоставлять и контролировать короткие учебные модули.

- Администраторы платформы (в перспективе) для добавления новых тем и анализа активности.

Главная цель — предоставить простую, интуитивную систему ежедневного микрообучения с геймификацией, напоминаниями и тестами.

- Функциональные требования

- Регистрация нового пользователя по e-mail и паролю.

- Вход/выход из аккаунта, восстановление пароля.

- Просмотр текущего уровня, набранных баллов, пройденных уроков и историй тестирования.

- Настройка времени ежедневного напоминания.

- Выбор темы (случайным образом или из списка категорий).

- Пошаговое прохождение подтем с интерактивными элементами (текст, картинки).

- Обязательные контрольные вопросы после каждой подтемы.

- Начисление баллов за правильные ответы и за ежедневное посещение.

- Возможность тратить баллы на разблокировку дополнительных тем уже по выбору пользователя.

- Уведомления о новом дне обучения в заданное пользователем время.

- Нефункциональные требования

- Удобство использования: минималистичный интерфейс с понятной навигацией.

- Производительность: мгновенная загрузка страниц, быстрый отклик на действия.

- Масштабируемость: гибкая архитектура (Clean Architecture + MVVM) для лёгкого добавления новых модулей.

- Поддерживаемые форматы контента: текст, изображения (PNG, JPEG), в перспективе – видео и аудио.

Все требования получили высокий приоритет для обеспечения качества MVP и сбора обратной связи перед расширением функционала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанное мобильное приложение полностью удовлетворяет ключевым требованиям заказчика и пользователей: реализованы регистрация и авторизация, микрокурсы с интерактивными тестами, система начисления и расхода баллов, push-уведомления о новых уроках, а также минималистичный интерфейс. Архитектура Clean Architecture + MVVM обеспечивает масштабируемость и удобство поддержки, что соответствует ожиданиям по производительности и расширяемости.

В рамках пользовательского тестирования приложение было передано группе представителей целевой аудитории: студентам. По итогам опросов и интервью 88 % участников отметили понятность навигации и удобство интерфейса, а 92 % оценили формат микроуроков как мотивирующий и эффективный для ежедневного обучения. На основании комментариев пользователей были скорректированы тексты уведомлений для повышения их информативности. Регулярный сбор качественной обратной связи позволил оперативно устранять выявленные пункты неудобства и подтвердил соответствие приложения ожиданиям аудитории.

Предложения по улучшению продукта и предпосылок по его развитию:

- Персонализация контента: внедрить машинное обучение для автоматического подбора тем и уровня сложности на основе статистики пользователя.

- Расширение форматов: добавить поддержку аудио- и видеоуроков с адаптивным стримингом.

- Социальные функции: запустить форумы и группы по интересам для совместного обучения, добавить рейтинги и челленджи.

Соблюдение требований, высокая степень автоматизации тестирования и чёткий план дальнейшего развития закладывают прочный фундамент для масштабного внедрения и эволюции продукта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Андреев, А. А. Микрообучение: концепция, технологии и практика применения в современном образовании / А. А. Андреев // Образовательные технологии и общество. – 2021. – № 3. – С. 45–52.

- Воронкова, Л. А. Мобильные образовательные приложения: тенденции развития / Л. А. Воронкова // Информационные технологии в образовании. – 2020. – № 2. – С. 18–24.

- Капустин, И. М. Геймификация в образовательных платформах: мотивация и вовлечение / И. М. Капустин // Вестник цифрового образования. – 2022. – № 1(11). – С. 33–40.

- Сидоров, П. Н. Проектирование пользовательского интерфейса мобильных приложений / П. Н. Сидоров. – СПб. : Питер, 2019. – 256 с.

- Руководство по архитектуре Android – Clean Architecture и MVVM // Официальная документация Android Developers. – URL: https://developer.android.com/ (дата обращения: 18.05.2025).

- Kotlin Programming Language – Официальный сайт. – URL: https://kotlinlang.org/ (дата обращения: 18.05.2025).

- (справочное)

Таблица тем и подтем, подготовленных для MVP

Таблица 2 - Список тем и подтем, подготовленных для MVP

| № | Название темы | Количество подтем | Наличие тестов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Космос | 6 | Да |
| 2 | Интересные факты | 6 | Да |
| 3 | История традиционной медицины | 6 | Да |
| 4 | Малоизвестные научные достижения и технологии | 6 | Да |
| 5 | География мира | 7 | Да |
| 6 | Экономика и финансы | 7 | Да |

- (справочное)

Пример микроурока с тестом

Тема 5: «География мира»

1 Подтема: «Самые большие океаны Земли»

Текст:

Океаны покрывают большую часть нашей планеты — около 71% всей поверхности Земли. Всего выделяют пять крупнейших океанов: Тихий, Атлантический, Индийский, Южный и Северный Ледовитый океан.

Тихий океан является крупнейшим и глубочайшим среди всех океанов. Его площадь составляет почти половину площади всех мировых океанов вместе взятых. Здесь расположена самая глубокая точка планеты — Марианская впадина глубиной около 11 километров.

Атлантический океан, второй по величине, соединяет Европу и Африку с Америкой. Именно этот океан сыграл важную роль в истории мореплавания и торговли между континентами.

Индийский океан омывает берега Африки, Азии и Австралии. Этот регион богат биоразнообразием, а также важными торговыми путями.

Южный океан окружает Антарктиду и известен своими холодными водами и ледниками. Это относительно молодой океан, лишь недавно признанный международными организациями как отдельный.

И наконец, самый маленький — Северный Ледовитый океан. Расположенный возле Северного полюса, он покрыт льдом значительную часть года и имеет важное значение для изучения многовековых изменений климата.

Каждый из океанов уникален своей экосистемой, климатическими условиями и влиянием на жизнь человечества.

Тест (5 вопросов)

Вопрос 1. Сколько процентов поверхности Земли занимают океаны?

Вариант A: Около 50%

Вариант B: Около 71% [Верный ответ]

Объяснение: Океаны покрывают большую часть нашей планеты — около 71% всей поверхности Земли.

Вариант C: Около 88%

Вопрос 2. Какой океан является самым большим?

Вариант A: Атлантический

Вариант B: Тихий [Верный ответ]

Объяснение: Тихий океан является крупнейшим и занимает почти половину площади всех мировых океанов.

Вариант C: Индийский

Вопрос 3. Где находится самая глубокая точка Земли?

Вариант A: Марианская впадина [Верный ответ]

Объяснение: Самая глубокая точка планеты — Марианская впадина глубиной около 11 километров.

Вариант B: Берингов пролив

Вариант C: Точка Немо

Вопрос 4. Какой океан играет ключевую роль в торговле между Европой и Америкой?

Вариант A: Индийский

Вариант B: Атлантический [Верный ответ]

Объяснение: Именно Атлантический океан связывает Европу и Америку и играет важнейшую роль в развитии торговых путей.

Вариант C: Тихий

Вопрос 5. Какой океан официально признан международным сообществом позже остальных?

Вариант A: Южный [Верный ответ]

Объяснение: Южный океан сравнительно недавно получил статус отдельного океана и стал частью официальной географической номенклатуры.

Вариант B: Тихий

Вариант C: Атлантический

- (обязательное)

Таблица с анализом конкурентов

Таблица 3 - Анализ конкурентов

|  | Наше приложение | Duolingo | Quizlet | Memrise | Образовательные платформы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ежедневные напоминания | Да | Да | Нет | Да | Нет |
| Различные темы | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Выбор темы | Да, но с ограничениями | Да | Да | Да | Да |
| Уровни сложности | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Короткие тесты | Да | Да | Да | Да | Да |
| Повторение пройденного | Да | Да | Да | Да | Да |
| Мотивация баллами | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Не занимает много времени | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Систематизированные темы | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Отсутствие отвлекающих факторов (реклама, предложения приобрести подписку) | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Есть бесплатные темы/курсы | Да | Да | Да | Да | Да |

- (обязательное)

Прототип приложения

Рисунок 1 - Тест без помеченных вариантов ответа

Рисунок 2 – Тест с помеченными вариантами ответов

Рисунок 3 - Профиль пользователя

Рисунок 4 - Темы для изучения

Рисунок 5 - Регистрация пользователя

Рисунок 6 - Вход в приложение