Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

Школа бакалавриата

ОТЧЕТ

По проекту

«Hype content»

по дисциплине «Проектный практикум»

| Заказчик: Фамилия И.О. | ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» |
| --- | --- |
| Куратор: Фамилия И.О. ученая степень, ученое звание, должность | Рубцов Павел Евгеньевич |
| Студенты команды Geek guild | Афонасьев А. И. |
|  | Медведев Ф. Л. |
|  | Некрасов В. А. |
|  | Поспелова Е. Д. |
|  | Христолюбов Д. А. |

Екатеринбург, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 Основная часть	4

1.1 Требования заказчика, пользователей и сравнение с аналогами	4

1.2 Описание основных компонентов архитектуры	5

1.3 План работ	6

1.3.1 Планирование и прототипирование	6

1.3.2 Основной этап разработки	6

1.3.3 Предварительное тестирование и доработка	7

1.3.4 Художественное оформление	7

1.4 Подготовка продукта и релиз	7

1.5 Индивидуальные отчёты участников	8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9

Приложение A (обязательное)  Дизайн-документ	11

ВВЕДЕНИЕ

Цель проекта: разработать 2D-игру, основываясь на созданном в рамках мероприятия «UralGameJam» прототипе и в последствие опубликовать её на площадке «Яндекс.Игры». Задачи включают в себя следующее: непосредственно участие в мероприятии и создании прототипа игры, последующее улучшение архитектуры проекта, доработка визуального стиля и оформления, работа над геймдизайном для создания интересного и уникального игрового опыта пользователя.

Актуальность проекта: в современном мире важную роль играет медиаиндустрия, поэтому было принято решение сделать игру именно на эту тему. В геймплее проиллюстрирована как публичная сторона ведения блога, так и менеджмент личной жизни. Проект в упрощённой и геймифицированной форме даёт пользователю попробовать себя в роли начинающего блогера.

Ожидаемый результат: мы ожидаем, что игра вызовет интерес у нашей целевой аудитории (пользователей площадки «Яндекс.Игры») и поможет ей посмотреть на медиасферу с немного иной стороны.

Основная часть

Требования заказчика, пользователей и сравнение с аналогами

Требованиями заказчика было:

принять участие в геймджеме «UralGameJam»;

в процессе участия создать прототип игры;

продолжить работу над получившимся прототипом и развить его до полноценной игры;

опубликовать готовую игру на платформе «Яндекс.Игры».

Потребности пользователей:

интересный и необычный игровой процесс;

возможность создания собственной стратегии благодаря грамотному менеджменту ресурсов и действий;

понятный интерфейс и привлекательный визуальный стиль;

попробовать себя в роли блогера.

Сопоставление аналогов (таблица 1).

Сопоставление аналогов

|  | Продукты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reigns | Needy streamer overload | Hype content |
| Основной игровой цикл | Смахивание карточек с выбором одного из двух | Планирование действий в одном режиме и реакция на события в другом | Планирование действий в одном режиме и реакция на события в другом |
| Возрастной рейтинг | 12+ | 18+ | 12+ |
| Краткое описание целевой аудитории | Ценители простого, но системного геймплея | Те, кто хотят увидеть мрачную сторону медиа-карьеры во всех подробностях | Пересечение целевых аудиторий игр выше, показывает блоггинг, но без жестокости. |

|  | Продукты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reigns | Needy streamer overload | Hype content |
| Модель совершения выбора | Выбор 1 из 2 вариантов, иногда с долгосрочным эффектом | Выбор одного из нескольких действий, после – выбор темы стрима | Выбор одного из нескольких действий, после – выбор 1 из 2 вариантов |

Описание основных компонентов архитектуры

Механики игры:

два режима игры: режим «карточек» и режим «тамагочи»;

в режиме «тамагочи» перед игроком стоит выбор из нескольких действий, которые влияют на внутриигровые показатели;

в режиме «карточек» перед игроком стоит выбор: публиковать текущий пост свайпом вправо или отклонить свайпом влево;

в игре реализован магазин, в котором игрок может купить либо постоянные улучшения, либо одноразовые бонусы;

реализованы «недельные события», которые попадаются каждую неделю (цикл «карточки» - «тамагочи»), они добавляют разнообразия в игровой процесс (например, уменьшение или увеличение показателей определённого поста);

игра разбита на главы, в каждой из которых игроку даётся по несколько игровых отрезков, именуемых неделями, к концу главы требуется набрать определённое количество подписчиков;

диалог с игроком реализован при помощи всплывающих уведомлений.

Графическая часть продукта:

реализовано 84 карточки для постов и 3 карточки для концовок игры;

две вариации фона (дневной и ночной), фон меню;

сделаны интерфейсы режима «карточек», «тамагочи», а также интерфейс магазина.

Система управления ресурсами:

каждую неделю игроку даётся очередь из 10 постов, которые можно отклонить или выложить, одобрение расходует энергию и даёт усталость, пропуск бесплатен;

посты имеют теги, если одобрить пост с тегом «#реклама», то игрок получит деньги, которые он может потратить в магазине.

в режиме «тамагочи» есть сытость, счастье и усталость, счастье конвертируется в энергию режима «карточки» по курсу 1:1, сытость нужно поддерживать выше нуля, иначе игрок потерпит поражение, усталость нужно держать ниже 10, иначе игрок полностью пропустит одну неделю.

План работ

Планирование и прототипирование

Этот этап пришёлся на время геймджема, с которого начиналась работа в этом семестре. Были выполнены следующие задачи:

брейншторм идей и определение общего концепта игры;

создание базовой механики: был реализован режим «карточек» и магазин с первыми одноразовыми предметами;

создание первого варианта интерфейса и дизайна.

Основной этап разработки

На этом этапе были выполнены следующие задачи:

реализация режима «тамагочи» и связывание его с остальной игрой;

создание и корректировки дизайн-документа игры;

создание информационной архитектуры и wireframes;

продолжение работы над дизайном.

Предварительное тестирование и доработка

На этом этапе:

было проведено тестирование демоверсии игры без финального дизайна, собрана обратная связь;

исправление найденных при тестировании багов и проблем в игровом балансе;

добавление оставшихся предметов в магазин;

продолжение работы над объектами, добавление новых карточек, начало работы над анимациями;

на основе отзывов игроков и рекомендаций куратора была начата работа над доработкой интерфейса и приведением его к более понятному пользователю виду.

Художественное оформление

На этом этапе:

завершение работы над объектами, фонами и анимациями, подготовка промо-материалов для площадки «Яндекс.Игры»;

финальная доработка элементов интерфейса;

работа над оптимизацией «веса» анимаций для того, чтобы игра корректно запускалась в браузере.

Подготовка продукта и релиз

На этом этапе:

проведение тестирования, исправление найденных багов и проблем с балансом;

интеграция итогового варианта интерфейса в проект;

завершение оформления страницы на площадке «Яндекс.Игры», добавление туда итоговой сборки игры;

отправка на модерацию.

Индивидуальные отчёты участников

Афонасьев Артём (Unity-разработчик) – работал над архитектурой проекта, делал логику игры и основной игровой цикл.

Медведев Фома (Геймдизайнер/тимлид) – работал над дизайн-документом игры, над балансировкой карт и режима «тамагочи», организовывал работу в команде и держал связь с куратором.

Некрасов Владислав (Props-художник/BG-художник) – работал над карточками для постов, анимациями для режима «тамагочи» и над фонами для игры.

Поспелова Екатерина (UX/UI-дизайнер) – работала над дизайном интерфейсов игры, собрала референсы для внешнего вида игры.

Христолюбов Данил (Unity-разработчик) – настраивал UI внутри игры, звук, делал обучение и всплывающие окна диалогов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработка игры «Hype content» прошла в несколько ключевых этапов, начиная с анализа идей и определения концепции заканчивая тестированием и релизом. Были выполнены следующие задачи:

Разработка прототипа: в рамках мероприятия «UralGameJam» был разработан прототип игры, как того и требовали условия трека. Сеттинг и механики были обоснованы темой мероприятия («Реакция»).

Основной этап разработки: исправлены баги прототипа, реализован режим «тамагочи», написан дизайн-документ, создан первый вариант интерфейсов, созданы информационная архитектура и wireframes.

Предварительное тестирование и доработка: провели тестирование на небольшой группе в 10–15 человек, собрали обратную связь и на её основе исправили баги, проблемы баланса и интерфейсов.

Художественное оформление: закончили работу с дизайном интерфейсов, анимациями для режима «тамагочи», оптимизация графических ресурсов под требования платформы, подготовили промо-материалы, требуемые площадкой.

Подготовка продукта и релиз: завершили работы с балансом игры, исправили баги, интегрировали в игру финальный вариант интерфейса и отправили игру на модерацию.

Игра «Hype content» является уникальным сочетанием простого геймплея и достаточно аккуратного менеджмента показателями в режиме «тамагочи». Яркий визуальный стиль и креативный подход к игровому процессу привлекают внимание целевой аудитории игры, включая ценителей простого геймплея и тех, кто хочет увидеть медиасферу с другой стороны. Системный подход к разработке, начиная от составления архитектуры и заканчивая оптимизацией графических ресурсов, позволил создать продукт, который сочетает стратегическую глубину, инновационность и высокий уровень пользовательского комфорта.

Проект достиг своей цели – развить прототип, разработанный в рамках «UralGameJam», до полноценной игры с последующей публикацией её на площадке «Яндекс.Игры».

(обязательное)

Дизайн-документ

Ссылка на дизайн-документ игры (там же содержится ссылка на графику игры): https://docs.google.com/document/d/13uGI2_mqNk31niTtHxTcenapW9vrMfhB738FNVFjJi0/edit?pli=1&tab=t.0